Harmonogram pro management dat ke zprávě o monitoringu 2007

|  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 1. Požadavky na příp. doplňkové mapy od skupin expertů SW a GW * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Rozšíření datových šablon k monitoringu podle požadavků reporting sheets (část 1 resp. část 2) na základě návrhu BfG a skupiny expertů DATA * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PS WFD: a) Odsouhlasení společných koncepcí monitoringu stavu povrchových a podzemních vod v Mezinárodní oblasti povodí Labe * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. První vyplňování datových šablon k monitoringu (část 1 resp. část 2) + aktualizace vyplněných datových šablon k analýze charakteristik ze strany institucí dodávajících data = aktuální stav reportingových dat * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PS WFD: b) Stanovení potřebných map (na základě usnesení PS WFD) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. První návrh skupiny expertů DATA na grafickou úpravu (layout) map |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Připomínky, příp. doplňující návrhy skupin expertů SW + GW ke grafické úpravě map navržené skupinou expertů DATA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Realizace grafické úpravy map v portálu WasserBLIcK (pracovní mapy verze MapClient a PlugIn) Spolkovým ústavem hydrologickým (BfG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Odsouhlasení na úrovni spolkových zemí a států a úpravy aktuálního stavu reportingových dat v datových šablonách ze strany institucí dodávajících data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Zmražení aktuálního souboru dat v datových šablonách (stav: 31.12.2006) Spolkovým ústavem hydrologickým (BfG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PS WFD: c) Zpracování a schválení společné zprávy o monitorovacích programech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Zpracování tiskových verzí map ze strany BfG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Vyplňování reporting sheets na národní úrovni aktuálními reportingovými daty z datových šablon a konečná kontrola reporting sheets ze strany členských států |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Předání vyplněných reporting sheets Evropské unii členskými státy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vysvětlivky k barevnému znázornění a další připomínky k jednotlivým bodům jsou na následující straně.

Červená barva v bodě 2 se vztahuje na předběžný stav zpracování datových šablon (= část 1 datových šablon k monitoringu) v souladu s reporting sheets se stavem do konce února 2006. Pro obě mapy k monitoringu, které mají být vyhotoveny, je tento stav zpracování datových šablon předběžně dostatečný.

Oranžová barva v bodě 2 se vztahuje na kompletní stav zpracování datových šablon (= část 2 datových šablon k monitoringu) po dokončení reporting sheets ze strany EU. Tyto další požadavky k reporting sheets se týkají především dosud neupřesněných aspektů propojení mezi vodními útvary a monitorovacími místy a dále složek kvality a parametrů. Očekává se, že na úrovni EU bude dosaženo dostatečného stavu odsouhlasení k reporting sheets, na který bude moci navázat rozšíření datových šablon, část 2, až v září 2006. Konečný stav datových šablon k monitoringu může podle toho dát BfG k dispozici rovněž nejdříve až koncem září 2006. Kompletní stav zpracování datových šablon předběžně nebude nutný pro vyhotovení obou map k monitoringu, ale pro vyplnění reporting sheets z datových šablon.

Zelená barva se vztahuje na úkoly pracovní skupiny WFD, které jsou relevantní pro management dat.

* Poznámky k jednotlivým bodům:

ad 1.	Skupiny expertů SW a GW sdělily k 17. poradě PS WFD v lednu 2006, že nad rámec požadavků směrného dokumentu GIS (GIS Guidance Document) a tzv. „reporting sheets“ nemají žádné požadavky na dodatečné datové šablony popř. mapy.

ad 2.	Datové šablony k monitoringu „SWstn“ a „GWstn“ byly spolu s vysvětlivkami dány k dispozici na WasserBLIcKu v lednu až březnu 2006 nejdříve v německém jazyce. Mezinárodní anglická verze vysvětlivek je k dispozici od května 2006. Obě tyto datové šablony zobrazují část 1 datových šablon k monitoringu. Část 2 datových šablon k monitoringu zobrazuje především propojení mezi vodními útvary a monitorovacími místy a dále složky kvality a parametry a bude k dispozici nejdříve koncem září 2006 (viz výše uvedené vysvětlivky k barevnému označení v harmonogramu)

ad a)	Skupiny expertů SW a GW navrhly společné koncepce. Schválení koncepcí vedoucími delegací MKOL se očekává ve dnech 17. 7. a 18. 7. 2006.

ad 3.	Potřebné odsouhlasení reportingových dat v datových šablonách na úrovni spolkových zemí a mezi jednotlivým státy vyžaduje, aby data vč. jejich kartografické vizualizace byla k dispozici ve WasserBLIcKu co nejdříve.
Česká republika může dodat vyplněné datové šablony až koncem prosince 2006.
Z důvodů vzájemných souvislostí mezi datovými šablonami k analýze charakteristik (obzvláště datovými šablonami vodních útvarů) a vlastními datovými šablonami k monitoringu (vztah „m:n“ mezi vodními útvary a monitorovacími místy) musí být datové šablony k analýze charakteristik v potřebném rozsahu aktualizovány. Přitom musí být zajištěno konzistentní propojení mezi vodními útvary a monitorovacími místy.
Včasné dodání dat do WasserBLIcKu zajistí, že do konce prosince 2006 bude pro mezinárodní oblast povodí Labe k dispozici všeobecně odsouhlasený stav reprotingových dat. Dne 31.12.2006 budou datové šablony zmraženy, což je nutné pro vyhotovení tiskových verzí map a vyplnění reporting sheets.

ad b)	Pro část A Zprávy 2007 se podle směrného dokumentu GIS (GIS Guidance Document) předpokládají 2 mapy k monitoringu:
(„Reporting sheets“ nepředpokládají dodání map.)
1. Monitorovací síť povrchových vod,
2. Monitorovací síť podzemních vod.
Názvy map byly odsouhlaseny v PS WFD. V obou mapách by měly být zobrazeny poloha a typ monitorovacích míst (situační, provozní, atd.). Podrobnosti budou upraveny v souvislosti s návrhem layoutu map.
Pro obě mapy k monitoringu vyhotoví Spolkový ústav hydrologický (BfG) kromě verzí MapClient a PlugIn i tiskové verze map.