Interní časový plán pro vypracování a zveřejnění 
návrhu Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe v roce 2008 

návrh, stav 15.09.2007

|  | Termín | Obsah | Zodpovídá | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.09.2007 | Odsouhlasení zpracování a zveřejnění návrhu Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe v digitální formě | WFD | 23. porada PS WFD ve dnech 13.09. a 14.09.2007 |
| 2 | 23.10.2007 | Schválení zpracování a zveřejnění návrhu Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe v digitální formě | ICG WFD | 20. zasedání MKOL ve dnech 23.10. a 24.10.2007 |
| 3 | 30.11.2007 | Návrh map k Mezinárodnímu plánu oblasti povodí Labe | WFD | na základě návrhu skupin expertů SW a GW na jejich poradách v listopadu 2007 a násl. odsouhlasení v PS WFD v písemném řízení |
| 4 | 20.12.2007 | Stanovení map k Mezinárodnímu plánu oblasti povodí Labe | ICG WFD | písemné řízení |
| 5 | 30.04.2008 | Upload dat k návrhu plánu povodí do WasserBLIcKu - část A (Mezinárodní plán oblasti povodí Labe) - části B (plány na národní úrovni) + první kompletní upload dat do reporting sheets | členské státy v povodí Labe | termín společného časového plánu, který byl schválen na 19. zasedání MKOL v říjnu 2006 |
| 6 | 30.04.2008 | skupiny expertů, pracovní skupina WFD a sekretariát MKOL dodají první návrh textu jednotlivých kapitol na základě Zprávy 2005 | sekretariát MKOL, SW, GW, ECO, WFD | Sekretariát MKOL příspěvky zapracuje do návrhu plánu povodí. |
| 7 | 26.06.2008 | odsouhlasení rozpracovaného stavu návrhu Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe | WFD | 26. porada PS WFD v červnu 2008 |
| 8 | 30.06.2008 | dokončení částí B návrhu plánu povodí včetně předběžných programů opatření (textová verze) | členské státy v povodí Labe | termín společného časového plánu, který byl schválen na 19. zasedání MKOL v říjnu 2006 |
| 9 | 04.09.2008 | odsouhlasení konečné verze návrhu Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe (kompletní text s tabulkami a grafy) na úrovni PS WFD | WFD | 27. porada PS WFD ve dnech 04.09. a 05.09.2008 |
| 10 | 15.09.2008 | předložení konečné verze textové části návrhu Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe mezinárodní koordinační skupině ICG WFD | WFD sekretariát MKOL | termín společného časového plánu, který byl schválen na 19. zasedání MKOL v říjnu 2006 |
| 11 | 06.10.2008 | schválení návrhu Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe – kompletní text s tabulkami a grafy + mapy | ICG WFD | 21. zasedání MKOL ve dnech 06.10. a 07.10.2008 původní termín ve společném časovém plánu, který byl schválen na 19. zasedání MKOL v říjnu 2006: 15.11.2008 |
| 12 | 22.12.2008 | zveřejnění návrhu Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe, zahájení připomínkového řízení | sekretariát MKOL |  |