Přehled úkolů podle Rámcové směrnice o vodách 
a dceřiné směrnice o normách environmentální kvality v letech 2010 – 2015
Stav: 21. 3. 2013

Následně jsou uvedeny úkoly, vyplývající z Rámcové směrnice o vodách a z dceřiné směrnice o normách environmentální kvality pro období 2010 – 2015, které budou případně vyžadovat koordinaci na mezinárodní úrovni. U každého úkolu je navržen postup na mezinárodní úrovni. Navržené termíny jsou uvedeny také v plánu termínů a úkolů pro implementaci Rámcové směrnice o vodách v letech 2010 – 2015 (stav 22. 9. 2011).

- Registry chráněných oblastí se pro každou oblast povodí průběžně přezkoumávají a 
aktualizují (čl. 6, odst. 3 RSV).

Koordinace na mezinárodní úrovni není nutná. Návrh: Registry jednotlivých států pro Mezinárodní oblast povodí Labe sloučit do jednoho seznamu (případně s členěním podle jednotlivých států v povodí Labe), který by byl koncem roku 2014 zveřejněn na internetových stránkách MKOL u příležitosti zpracování návrhu 2. plánu povodí.

- Do roku 2010 členské státy zajistí, aby politika poplatků v oblasti vody vytvořila uživatelům dostatečné podněty k tomu, aby užívali vodní zdroje efektivně, a aby různá hospodářská odvětví, rozčleněná přinejmenším na průmysl, domácnosti a zemědělství, přiměřeně přispívala k úhradě nákladů na vodohospodářské služby, a to na základě ekonomické analýzy provedené v souladu s přílohou III a v duchu zásady, že znečišťovatel platí (čl. 9, odst. 1 RSV).

Koordinace na mezinárodní úrovni není nutná. Návrh: Výměna informací ve skupině expertů ECO.

- Do 22. 12. 2012 musí být proveditelná všechna opatření z programu opatření (čl. 11, odst. 7 RSV).

Koordinace na mezinárodní úrovni není nutná. Programy opatření zohledňují cíle odsouhlasené na mezinárodní úrovni (průchodnost toků, snížení koncentrací živin a znečišťujících látek).

Jednotlivé státy by měly ovšem informovat o tom, zda jsou problémy s realizací opatření k dosažení těchto cílů.

- Do 22. 12. 2012 mají členské státy předložit Evropské komisi dílčí zprávu, která popíše pokrok dosažený při provádění plánovaného programu opatření (čl. 15, odst. 3 RSV).

Návrh: Pokrok při realizaci opatření vedoucích ke splnění cílů odsouhlasených na mezinárodní úrovni (průchodnost toků, snížení koncentrací živin a znečišťujících látek) by měl být prodiskutován v pracovní skupině WFD v březnu 2012.

V případě kladného rozhodnutí by měl být pokrok při realizaci opatření vedoucích ke splnění cílů odsouhlasených na mezinárodní úrovni prezentován v informačním listu (informační list MKOL č. 4 k implementaci RSV) a na Mezinárodním labském fóru (MLF) v dubnu 2013 (rozhodnutí v květnu 2012 na poradě mezinárodní koordinační skupiny ICG). V rámci MLF by mohl být představen také časový plán a program prací ke zpracování druhého plánu povodí – viz bod 6 a podána informace o implementaci Povodňové směrnice v povodí Labe.

Odsouhlasení informačního listu MKOL č. 4 v pracovní skupině WFD v listopadu 2012 a schválení mezinárodní koordinační skupinou ICG v období prosinec 2012 až 15. leden 2013.

Informační list MKOL č. 4 k implementaci RSV bude zveřejněn v tištěné podobě u příležitosti Mezinárodního labského fóra 2013 a na internetových stránkách MKOL.

Souhrnné texty pro elektronický reporting států v povodí Labe k dílčí zprávě podle čl. 15, odst. 3 RSV by měly být harmonizovány s ohledem na komentář ke koordinaci prací na mezinárodní úrovni.

- Do 22. 12. 2012 je nutné zavést nebo provést omezování emisí na základě nejlepších dostupných technologií, nebo odpovídající mezní hodnoty emisí, nebo v případě difúzních vlivů, omezování znečištění, popřípadě zahrnující nejlepší environmentální postupy podle směrnic uvedených v čl. 10. odst. 2 Rámcové směrnice o vodách (čl. 10, odst. 2 RSV).

Předpokládá se, že tato povinnost bude splněna v rámci programu opatření.

Koordinace na mezinárodní úrovni není nutná. Návrh: Výměna informací ve skupině expertů SW.

- Do 22. 12. 2012 je nutné zveřejnit k připomínkám časový plán a program prací pro vypracování plánu povodí pro období 2016 – 2021, včetně prohlášení o konzultačních opatřeních, která mají být přijata (čl. 14, odst. 1a RSV).

Návrh: Odsouhlasení v pracovní skupině WFD do září 2012 a schválení mezinárodní koordinační skupinou ICG v říjnu 2012.

Časový plán a program prací by mohl být diskutován na Mezinárodním labském fóru v dubnu 2013 (další témata MLF viz bod 4).

Připomínky veřejnosti došlé do 22. 6. 2013 budou vyhodnoceny v červnu až srpnu 2013 a eventuálně zohledněny v konečné verzi časového plánu a programu prací (viz níže).

Konečná verze časového plánu a programu prací bude schválena v říjnu 2013 mezinárodní koordinační skupinou ICG a následně zveřejněna na internetových stránkách MKOL.

- Do 22. 12. 2013 je nutné přehodnotit a podle potřeby aktualizovat analýzy a přezkoumání uvedené v čl. 5, odst. 1 RSV (čl. 5, odst. 2 RSV).

Na základě informací shromážděných v souladu s čl. 5 a 8 RSV, podle nařízení (ES) č. 166/2006 a na základě jiných dostupných údajů vypracují členské státy seznam (případně doplněný mapami) emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a znečišťujících látek uvedených v části A přílohy I směrnice 2008/105/ES a sdělí ho Evropské komisi v souladu s ohlašovací povinností podle čl. 15 odst. 1 RSV (čl. 5 směrnice 2008/105/ES).

Na základě doporučení pracovní skupiny WFD rozhodla mezinárodní koordinační skupina ICG v květnu 2013, že výsledky aktualizace analýzy charakteristik podle čl. 5 odst. 1 RSV nebudou shrnuty v informačním listu MKOL č. 5 k implementaci RSV. Další možné téma – přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí Labe – bude pojednáno pouze v příslušném dokumentu pro připomínky veřejnosti – viz bod 8.

Návrh seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 Směrnice 2008/105/ES (včetně příslušných map) bude zpracován pro celou Mezinárodní oblast povodí Labe a zveřejněn v návrhu aktualizovaného plánu povodí koncem roku 2014, ve kterém budou také zohledněny výsledky aktualizace analýz a přezkoumání podle čl. 5, odst. 1 RSV – viz bod 9 a 11.

Struktura seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 Směrnice 2008/105/ES a příslušné mapy budou schváleny mezinárodní koordinační skupinou ICG v říjnu 2013. Do března 2014 bude muset být příslušným způsobem upraven systém portálu WasserBLIcK. V této souvislosti bude třeba přihlédnout také k technickým pokynům uvedeným v čl. 5 odst. 6 směrnice 2008/105/ES.

- Do 22. 12. 2013 je nutné zveřejnit k připomínkám předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí Labe (čl. 14, odst. 1b RSV).

Návrh: Na základě aktuálních poznatků o situaci v povodí Labe a také v souvislosti s implementací Povodňové směrnice prověří skupiny expertů SW, GW, ECO, ad hoc skupiny expertů „Management sedimentů“, „Management množství vod“ a „Povrchové vody využívané pro plavební účely“ a pracovní skupina FP, zda existují nové významné problémy nakládání s vodami.

Pokud ano, měl by přehled významných problémů nakládání s vodami obsahovat návrhy na nakládání se sedimenty, management množství vod a na údržbu povrchových vod využívaných pro plavební účely.

Odsouhlasení v pracovní skupině WFD do září 2013 a schválení mezinárodní koordinační skupinou ICG v říjnu 2013.

Připomínky veřejnosti došlé do 22. 6. 2014 budou vyhodnoceny v červnu až srpnu 2014. Vyhodnocení připomínek bude zapracováno do návrhu plánu povodí (viz bod 9).

- Do 22. 12. 2014 je nutné zveřejnit k připomínkám návrh plánu povodí pro období 2016 – 2021 (čl. 14, odst. 1c RSV).

Návrh: O struktuře plánu povodí 2016 – 2021 a příslušných mapách by mělo být rozhodnuto v říjnu 2013. Do března 2014 bude muset být příslušným způsobem upraven systém portálu WasserBLIcK.

Návrhy a doporučení pro aktualizaci plánu povodí, které byly vzneseny v rámci připomínek veřejnosti k návrhu prvního plánu povodí 2010 – 2015 by měly být projednány v pracovní skupině WFD do března 2012, aby bylo možné v polovině roku 2012 zahájit příslušné práce. Výsledky by měly být využity pro návrh plánu povodí 2016 – 2021.

Do návrhu plánu povodí 2016 – 2021 by se mělo promítnout vyhodnocení připomínek k významným problémům nakládání s vodami z června až srpna 2014.

Cíle odsouhlasené na mezinárodní úrovni pro první plán povodí bude třeba přezkoumat a případně aktualizovat pro návrh plánu povodí 2016 – 2021. Aktualizované cíle, které jsou relevantní na mezinárodní úrovni, bude třeba zohlednit v národních programech opatření (viz bod 10).

Návrh seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek, který je třeba zpracovat podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES, bude zveřejněn v návrhu plánu povodí 2016 – 2021.

Odsouhlasení návrhu plánu povodí 2016 – 2021 v pracovní skupině WFD do září 2014 a schválení mezinárodní koordinační skupinou ICG v říjnu 2014.

Návrh plánu povodí 2016 – 2021 včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES bude prezentován na Mezinárodním labském fóru v dubnu 2015. Dalším tématem MLF bude návrh plánu pro zvládání povodňových rizik 2016 – 2021.

Připomínky veřejnosti došlé do 22. 6. 2015 k návrhu plánu povodí 2016 – 2021 budou vyhodnoceny v červenci až srpnu 2015. Vyhodnocení připomínek bude zapracováno do konečné verze plánu povodí 2016 – 2021 (viz bod 11).

- Do 22. 12. 2015 musí být přezkoumány a podle potřeby aktualizovány programy opatření. Všechna nová nebo revidovaná opatření ustanovená podle aktualizovaného programu musí být proveditelná do tří let od svého přijetí (čl. 11, odst. 8 RSV).

Programy opatření musí zohlednit případné nové požadavky na cíle odsouhlasené na mezinárodní úrovni.

- Do 22. 12. 2015 musí být přezkoumán a aktualizován plán povodí (čl. 13, odst. 7 RSV). V rámci zaslání aktualizovaného plánu povodí Evropské komisi podle čl. 15, odst. 1 musí být Evropské komisi sdělen seznam emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a znečišťujících látek uvedených v části A přílohy I směrnice 2008/105/ES (čl. 5, odst. 3 směrnice 2008/105/ES).

Návrh: Odsouhlasení plánu povodí 2016 – 2021 v pracovní skupině WFD do září 2015 a schválení mezinárodní koordinační skupinou ICG v říjnu 2015.

V plánu povodí 2016 – 2021 bude zveřejněn seznam emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES.

Plán povodí 2016 – 2021 bude zveřejněn na internetových stránkách MKOL v prosinci 2015, do 22. 1. 2016 předán jednotlivým státům k zaslání Evropské komisi a vydán jako publikace MKOL do konce března 2016.

K plánu povodí 2016 – 2021 bude zpracován informační list MKOL č. 5 a vydán rovněž do konce března 2016.