Další postup a harmonogram dokončení záměru
„Koncepce managementu sedimentů v rámci MKOL“
Stav: duben 2013

4.-5. 2. 2013	Workshop MKOL „Management sedimentů“ v Praze

6.-7. 2. 2013	11. porada ad hoc skupiny expertů „Management sedimentů“ MKOL

28. 2. 2013	Delegace ověří matrici „Moduly a lhůty“:
obsah, autoři (zodpovědní autoři a příspěvky), příp. zadání podrobných odborných příspěvků, lhůty

28. 2. 2013	Jmenování členů redakční skupiny

18.-19. 3. 2013	Porada pracovní skupiny WFD MKOL: zpráva ad hoc skupiny expertů „Management sedimentů“ k těmto bodům:

- stav diskuse o významných problémech nakládání s vodami na národní úrovni v ČR a SRN – především z hlediska sedimentů (informace)

- výpočet a vyjádření látkových odnosů – metodika a její uplatnění (informace)

- stav projektů v rámci projektu ELSA a informace o plánovaném novém projektu (informace)

- osnova závěrečné zprávy (příprava usnesení pro poradu vedoucích delegací)

- harmonogram dokončení prací (příprava usnesení pro poradu vedoucích delegací)

8.-9. 4. 2013	12. porada ad hoc skupiny expertů „Management sedimentů“ MKOL

14.-15. 5. 2013	Porada vedoucích delegací MKOL: schválení osnovy a harmonogramu

10.-12. 6. 2013	13. porada ad hoc skupiny expertů „Management sedimentů“ MKOL v Praze

5.-7. 8. 2013	14. porada ad hoc skupiny expertů „Management sedimentů“ MKOL v Německu (Magdeburk, Berlín?)

26.-27. 8. 2013	Zasedání redakční skupiny v Magdeburku / na sídle sekretariátu MKOL

3.-4. 9. 2013	Porada pracovní skupiny WFD MKOL: předložení návrhu zprávy v rozsahu ca. 50 stran (příprava usnesení pro zasedání MKOL)

15.-16. 10. 2013	Zasedání MKOL

11.-12. 12. 2013	15. porada ad hoc skupiny expertů „Management sedimentů“ MKOL