Plán termínů a úkolů pro implementaci Rámcové směrnice o vodách 
na mezinárodní úrovni v povodí Labe v letech 2010 – 2015
Stav: 21. 3. 2013

| Termín | Obsah | Zodpovídá | Podklady | Stav plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 |  |  |  |  |
| 22.12.2009 | Uveřejnění části A plánu povodí 2010 – 2015 | ICG, sekretariát | čl. 13 (6) RSV |  |
| 18.12.2009 | Odsouhlasení obsahové náplně informačního listu k plánu povodí | ICG, sekretariát | 22. zasedání MKOL, usnesení 22-4a-2, bod 4 |  |
| 2010 |  |  |  |  |
| 22.01.2010 | Předání části A plánu povodí 2010 – 2015 státům k zaslání Evropské komisi | sekretariát | čl. 15 (1) RSV |  |
| březen 2010 | Tisk informačního listu k PP 2010 – 2015 | sekretariát | 22. zasedání MKOL, usnesení 22-4a-2, bod 4 |  |
| 15. – 16.04. 2010 | Odsouhlasení textů pro Závěrečnou zprávu k Akčnímu programu Labe | redakční skupina | 22. zasedání MKOL, usnesení 22-7a-7, bod 2 |  |
| 10. – 11.05. 2010 | Schválení textů pro Závěrečnou zprávu k Akčnímu programu Labe | DEL | 22. zasedání MKOL, usnesení 22-7a-7, bod 2, 4 |  |
| 08. – 09.09. 2010 | Odsouhlasení postupu pro - management množství vody - údržbu vodních toků využívaných pro plavební účely - úkoly Rámcové směrnice o vodách a směrnice NEK včetně plánu termínů a úkolů | WFD | 22. zasedání MKOL, usnesení 22-4a-2, bod 5 |  |
| 07. – 08.10. 2010 | Schválení postupu pro - management množství vody - údržbu vodních toků využívaných pro plavební účely - úkoly Rámcové směrnice o vodách a směrnice NEK včetně plánu termínů a úkolů | ICG | 22. zasedání MKOL, usnesení 22-4a-2, bod 5 |  |
| 07. – 08.10. 2010 | Uveřejnění Závěrečné zprávy k Akčnímu programu Labe | sekretariát | 22. zasedání MKOL, usnesení 22-7-7, bod 5 |  |
| 2012 |  |  |  |  |
| březen 2012 | Návrh případných prací na základě stanovisek k návrhu plánu povodí (PP) 2010 – 2015, které se vztahují k aktualizaci PP. (Výsledky použít v návrhu PP 2016 – 2021) | WFD |  |  |
| březen 2012 | Prodiskutování pokroku při realizaci opatření vedoucích ke splnění cílů relevantních na mezinárodní úrovni (průchodnost toků, živiny, znečišťující látky) a úkolů z 1. PP (nakládání se sedimenty, údržba vodních toků využívaných pro plavební účely, management množství vod) | WFD, sekretariát | čl. 15 (3) RSV |  |
| březen 2012 | Návrh na rozhodnutí o - uspořádání MLF v dubnu 2013 (témata, rozsah, termín) - zpracování informačního listu MKOL č. 4 k implementaci RSV (pokrok při plnění cílů odsouhlasených na mezinárodní úrovni, další témata: nakládání se sedimenty, údržba vodních toků využívaných pro plavební účely, management množství vod, časový plán a program prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021) | WFD, sekretariát | čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV |  |
| květen 2012 | Zadání případných prací na základě stanovisek k návrhu PP 2010 – 2015, které se vztahují k aktualizaci PP. (Výsledky využít v návrhu PP 2016 – 2021) | ICG |  |  |
| květen 2012 | Rozhodnutí o - uspořádání MLF v dubnu 2013 (témata, rozsah, termín) - zpracování informačního listu MKOL č. 4 k implementaci RSV (pokrok při plnění cílů odsouhlasených na mezinárodní úrovni, další témata: nakládání se sedimenty, údržba vodních toků využívaných pro plavební účely, management množství vod, časový plán a program prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021) | ICG | čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV |  |
| září 2012 | Odsouhlasení časového plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021 | WFD | čl. 14 (1a) RSV |  |
| říjen 2012 | Schválení časového plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021 | ICG | čl. 14 (1a) RSV |  |
| listopad 2012 | Odsouhlasení informačního listu MKOL č. 4 k implementaci RSV v písemném řízení | WFD | čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV |  |
| prosinec 2012 až 15. leden 2013 | Schválení informačního listu MKOL č. 4 k implementaci RSV v písemném řízení | ICG | čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV |  |
| 22.12.2012 | Uveřejnění časového plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021 – zahájení připomínkového řízení | sekretariát | čl. 14 (1a) RSV |  |
| 2013 |  |  |  |  |
| březen 2013 | Návrh na rozhodnutí o - uspořádání MLF v dubnu 2014 (témata, rozsah, termín) - zpracování informačního listu MKOL k implementaci RSV (Aktualizace analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV, předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe) | WFD | čl. 5 (2) RSV čl. 14 (1b) RSV čl. 6 Povodňové směrnice |  |
| březen až duben 2013 | Zveřejnění informačního listu MKOL č. 4 k implementaci RSV v tištěné podobě u příležitosti Mezinárodního labského fóra 2013 a na internetových stránkách MKOL, rozeslání členům a významným partnerům MKOL | sekretariát | čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV |  |
| duben 2013 | Mezinárodní labské fórum k pokroku při plnění cílů relevantních na mezinárodní úrovni (průchodnost toků, živiny, znečišťující látky) a úkolům z 1. PP (nakládání se sedimenty, údržba vodních toků využívaných pro plavební účely, management množství vod). Další možná témata MLF: Prezentace časového plánu a programu prací pro vypracování PP 2016 – 2021, informace k implementaci Povodňové směrnice | sekretariát, WFD | čl. 15 (3) RSV čl. 14 (1a) RSV čl. 4, 5, příp. 6 Povodňové směrnice |  |
| květen 2013 | Rozhodnutí o - uspořádání MLF v dubnu 2014 (témata, rozsah, termín) - zpracování informačního listu MKOL k implementaci RSV (Aktualizace analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV, předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe) | ICG | čl. 5 (2) RSV čl. 14 (1b) RSV čl. 6 Povodňové směrnice |  |
| květen 2013 | Usnesení k případnému uploadu dat do portálu WasserBLIcK k aktualizaci analýz a přezkoumání podle čl. 5 RSV | ICG | čl. 5 (2) RSV reporting sheets / schémata xml EK |  |
| červen až srpen 2013 | Vyhodnocení připomínek k časovému plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021 | WFD, sekretariát | čl. 14 (1a) RSV |  |
| září 2013 | Návrh konečné verze časového plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021 | WFD | čl. 14 (1a) RSV |  |
| září 2013 | Odsouhlasení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe | WFD | čl. 14 (1b) RSV |  |
| září 2013 | Odsouhlasení struktury PP 2016 – 2021 a příslušných map (včetně struktury seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES a příslušných map) | WFD | čl. 14 (1c) RSV čl. 13 (7) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets EK |  |
| říjen 2013 | Schválení konečné verze časového plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021 | ICG | čl. 14 (1a) RSV |  |
| říjen 2013 | Schválení předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe | ICG | čl. 14 (1b) RSV |  |
| říjen 2013 | Schválení struktury PP 2016 – 2021 a příslušných map (včetně struktury seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES a příslušných map) | ICG | čl. 14 (1c) RSV čl. 13 (7) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets EK |  |
| říjen 2013 | Uveřejnění konečné verze časového plánu a programu prací pro vypracování části A PP 2016 – 2021 | sekretariát |  |  |
| 22.12.2013 | Uveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe – zahájení připomínkového řízení | sekretariát | čl. 14 (1b) RSV |  |
| 2014 |  |  |  |  |
| březen 2014 | Modifikace portálu WasserBLIcK na mapy a data požadované pro PP 2016 – 2021 (včetně statistik a map připravovaných pro seznam emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES) | WFD, BfG | čl. 14 (1c) RSV čl. 13 (7) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets / schémata xml EK |  |
| červen až srpen 2014 | Vyhodnocení připomínek k přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v MOP Labe | WFD, sekretariát | čl. 14 (1b) RSV |  |
| 10.08.2014 | Upload dat k návrhu zprávy o PP 2016 – 2021 (včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES) do portálu WasserBLIcK | státy | čl. 14 (1c) RSV čl. 5 směrn. NEK reporting sheets / schémata xml EK |  |
| září 2014 | Odsouhlasení společného seznamu registrů chráněných oblastí v Mezinárodní oblasti povodí Labe | WFD | čl. 6 (3) RSV |  |
| září 2014 | Odsouhlasení návrhu části A Plánu povodí 2016 – 2021 (včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES) | WFD | čl. 14 (1c) RSV čl. 5 směrn. NEK |  |
| říjen 2014 | Vzetí na vědomí společného seznamu registrů chráněných oblastí v Mezinárodní oblasti povodí Labe | ICG | čl. 6 (3) RSV |  |
| říjen 2014 | Schválení návrhu části A Plánu povodí 2016 – 2021 (včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES) | ICG | čl. 14 (1c) RSV čl. 5 směrn. NEK |  |
| 22.12.2014 | Uveřejnění společného seznamu registrů chráněných oblastí v Mezinárodní oblasti povodí Labe | sekretariát | čl. 6 (3) RSV |  |
| 22.12.2014 | Uveřejnění návrhu části A Plánu povodí 2016 – 2021 – zahájení připomínkového řízení (včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES) | sekretariát | čl. 14 (1c) RSV čl. 5 směrn. NEK |  |
| 2015 |  |  |  |  |
| duben 2015 | Mezinárodní labské fórum k tématům - návrh části A Plánu povodí 2016 – 2021 (včetně návrhu seznamu emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a dalších znečišťujících látek podle čl. 5 směrnice 2008/105/ES) - návrh části A plánu pro zvládání povodňových rizik 2016 – 2021 | sekretariát, WFD | čl. 14 (1c) RSV čl. 5 směrn. NEK čl. 9 (3), 10 Povodňové směrnice |  |
| červenec až srpen 2015 | Vyhodnocení připomínek k návrhu části A Plánu povodí 2016 – 2021 | WFD, sekretariát | čl. 14 (1c) RSV |  |
| 10.08.2015 | Aktualizace uploadu dat k PP 2016 – 2021 v portálu WasserBLIcK | státy | čl. 13 (7) RSV reporting sheets / schémata xml EK |  |
| září 2015 | Odsouhlasení části A PP 2016 – 2021 | WFD | čl. 13 (7) RSV |  |
| říjen 2015 | Schválení části A PP 2016 – 2021 | ICG | čl. 13 (7) RSV |  |
| 22.12.2015 | Uveřejnění části A PP 2016 – 2021 | sekretariát | čl. 13 (7) RSV |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| 22.01.2016 | Předání části A PP 2016 – 2021 státům k zaslání Evropské komisi | sekretariát | čl. 15 (1) RSV |  |
| únor 2016 | Odsouhlasení informačního listu MKOL č. 5 k implementaci RSV (plán povodí) v písemném řízení | WFD |  |  |
| březen 2016 | Vydání části A PP 2016 – 2021 a příslušného informačního listu jako publikace MKOL | sekretariát |  |  |
| březen 2016 | Schválení informačního listu MKOL č. 5 k implementaci RSV (plán povodí) v písemném řízení | ICG |  |  |
| duben 2016 | Uveřejnění informačního listu MKOL č. 5 k implementaci RSV (plán povodí) v tištěné podobě, rozeslání členům a významným partnerům MKOL | sekretariát |  |  |