Mezinárodní plán oblasti povodí Labe, část A
– osnova –
(stav: 4. 9. 2013)

# Zásady pro aktualizaci Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe pro druhý cyklus plánování podle Rámcové směrnice o vodách

Podle čl. 13 Rámcové směrnice o vodách musí být plán povodí přezkoumán a aktualizován nejpozději v roce 2015. Návrh aktualizovaného plánu musí být zveřejněn do 22. 12. 2014 k připomínkám veřejnosti.

Za mezinárodní oblast povodí Labe je zpracován jeden společný plán povodí – Mezinárodní plán oblasti povodí Labe. Tento plán se skládá ze společně zpracované části A se souhrnnými informacemi na mezinárodní úrovni a z částí B – tj. plánů, které zpracovaly jednotlivé státy na národní úrovni. Část A pojednává otázky, které jsou relevantní pro celou mezinárodní oblast povodí, shrnuje opatření pro významné problémy nakládání s vodami, jejichž řešení musí být koordinováno na mezinárodní úrovni, a shrnuje významné informace z národních plánů povodí, tj. částí B.

Osnova části A a částí B Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe vychází z přílohy VII RSV. Tím je zajištěno přehledné provázání části A s národními částmi B. V části A jsou některé části plánu povodí pouze krátce shrnuty s uvedením odkazu na informace v národních plánech povodí.

Aby bylo možno problémy nakládání s vodami, které jsou relevantní pro mezinárodní úroveň, zapracovat na úrovni B, je potřeba, aby tyto byly spolu s odsouhlasenými environmentálními cíli k dispozici pro návrhy plánů B s časovým předstihem, případně je nutné provádět práce na obou úrovních paralelně.

# Minimální obsah, struktura a postup při aktualizaci části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe

Předpokládá se, že část A bude v zásadě členěna stejně jako v prvním plánu povodí. Při aktualizaci by měl být první plán kriticky prověřen především z pohledu možného zestručnění. V rámci aktualizace by měly být doplněny informace, které podle kritického prověření Evropskou komisí v prvních plánech povodí chyběly nebo byly nedostatečné. Na vhodných místech by měly být uvedeny:

  - informace podle přílohy VII B Rámcové směrnice o vodách,

  - odkazy na souvztažnost s Povodňovou směrnicí a Rámcovou směrnici o strategii pro mořské prostředí,

  - zásady pro zohlednění změny klimatu.

V tabulce 1 je uvedeno členění části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na jednotlivé kapitoly, přičemž jsou uvedeni odpovědní zpracovatelé a termín předložení prvních návrhů v pracovní skupině WFD.

### Tabulka 1: Osnova části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe

| Kapitoly | Odpo-vědnost | Termín (první texty, upload dat) | Mapy | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Úvod |  |  |  |  |
| - Zásady Povinnosti z Rámcové směrnice o vodách (RSV) ve vztahu k plánu povodí (aktualizace) | sekretariát WFD | 28. 2. 2014 | — | Přizpůsobit z pohledu aktualizace plánu povodí |
| - Postup Struktura plánu povodí MOP Labe, popis procesu zpracování nadřazené části plánu (část A) pro mezinárodní oblast povodí; kompatibilita osnovy pro část A a části B plánu povodí, za účelem získání souvislého celku. | sekretariát WFD | 28. 2. 2014 | — | Přizpůsobit z pohledu aktualizace plánu povodí. Znázornit souvztažnost s Povodňovou směrnicí a Rámcovou směrnici o strategii pro mořské prostředí (→živiny) Postup při zohlednění - požadavků uvedených v příloze VII B Rámcové směrnice o vodách (informace v každé relevantní kapitole – téměř všechny v části II) - dopadů změn klimatu (odkaz na směrný dokument CIS Guidance document No. 24, zásady v relevantních kapitolách: II.2, II.4, II.5, II.6, II.7) |
| - Popis dosavadních prací na mezinárodní úrovni a aktivit k ochraně vod v povodí Labe včetně ochrany před povodněmi | sekretariát WFD | 28. 2. 2014 | — | Zestručnit a aktualizovat |

| Kapitoly | Odpo-vědnost | Termín (první texty, upload dat) | Mapy | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Plán povodí |  |  |  | Do kapitol v části II budou v případě potřeby zařazeny informace podle přílohy VII B RSV |
| - Všeobecný popis charakteristik mezinárodní oblasti povodí Labe Všeobecný popis charakteristik dle čl. 5 a přílohy II RSV | sekretariát WFD, SW, Hy, DATA | 28. 2. 2014 | Update: mapa č. 1.1 | Prověření a případná aktualizace údajů. |
| 1.1 Povrchové vody - Poloha a hranice útvarů povrchových vod - Ekoregiony a typy útvarů povrchových vod - Umělé a silně ovlivněné vodní útvary | SW DATA | 28. 2. 2014 1. upload dat: 10. 4. 2014 2. upload dat: 30. 6. 2014 zmrazení dat: 14. 8. 2014 | Update: mapa č. 1.3 | Aktualizace vymezení útvarů povrchových vod – změny proti r. 2008. Identifikace společných vodních útvarů Tabulky |
| 1.2 Podzemní vody Přehled umístění a hranic útvarů podzemních vod | GW DATA | 28. 2. 2014 1. upload dat: 10. 4. 2014 2. upload dat: 30. 6. 2014 zmrazení dat: 14. 8. 2014 | Update: mapa č. 1.4 | Aktualizace umístění a hranic útvarů podzemních vod – změny oproti r. 2008 Tabulky |
| - Přehled významných vlivů a dopadů lidské činnosti na stav povrchových a podzemních vod - Povrchové vody - Podzemní vody | SW + Management sedimentů (2.1) GW (2.2) DATA | 28. 2. 2014 1. upload dat: 10. 4. 2014 2. upload dat: 30. 6. 2014 zmrazení dat: 14. 8. 2014 | Nové mapy pro seznam emisí podle čl. 5 Směrnice 2008/105/ES podle dohody ve SE SW | Aktualizace přehledu významných vlivů – tabulky Spolu s návrhem plánu bude zveřejněn i seznam emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a znečišťujících látek podle čl. 5 Směrnice 2008/105/ES → v kapitole 2.1 by měl být krátký text a odkaz na seznam v příloze plánu. Zásady k prověření dopadů změn klimatu podle směrného dokumentu CIS Guidance document No. 24 |
| - Identifikace a mapové znázornění chráněných oblastí | WFD DATA | 28. 2. 2014 1. upload dat: 10. 4. 2014 2. upload dat: 30. 6. 2014 zmrazení dat: 14. 8. 2014 | — (Odkaz na mapy na národní úrovni) | Aktualizace textu, změny oproti r. 2008 Budou využity výsledky prací na národní úrovni při aktualizaci registru chráněných oblastí. |
| - Monitorovací sítě a výsledky hodnocení stavu vodních útvarů - Monitorovací programy povrchových vod - Hodnocení stavu povrchových vod - Monitorovací programy podzemních vod - Hodnocení stavu podzemních vod - Monitoring a hodnocení stavu vodních útvarů v chráněných oblastech - Monitoring vodních útvarů využívaných pro odběr vody určené k lidské spotřebě podle článku 7 RSV - Stav vodních útvarů využívaných pro odběr vody určené k lidské spotřebě podle článku 7 RSV | SW (4.1, 4.2, 4.5, 4.5.1) GW (4.3, 4.4, 4.5, 4.5.2) DATA Management sedimentů | 28. 2. 2014 1. upload dat: 10. 4. 2014 2. upload dat: 30. 6. 2014 zmrazení dat: 14. 8. 2014 | Update: Mapy č. 4.1 až 4.7 | Aktualizace: text, tabulky Grafy hodnocení ekologického a chemického stavu v podélném profilu Labe Upravit kapitolu 4.5 a její podkapitoly Popřípadě doplnit výsledky Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty, včetně grafického znázornění (zejména u kap. 4.2) Zásady k prověření dopadů změn klimatu podle směrného dokumentu CIS Guidance document No. 24 |
| - Seznam environmentálních cílů a výjimek (obecná část) | WFD | 28. 2. 2014 | — | Aktualizace textu |
| - Nadregionální strategie k dosažení environmentálních cílů | SW (průchodnost pro ryby, morfologie, látkové zatížení) Management sedimentů (látkové zatížení, průchodnost pro sedimenty, morfologie atd.) Management množství vod Údržba PV pro plavební účely | 28. 2. 2014 | — | Velmi významná kapitola!! Aktualizace textu - významné problémy nakládání s vodami - envorinmentální cíle !! - aktualizace tabulky a obrázku s cíli pro průchodnost vodních toků, - cíle pro živiny a znečišťující látky (u živin zohlednit cíle Rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí) - zásady k prověření dopadů změn klimatu podle směrného dokumentu CIS Guidance document No. 24 - Koncepce MKOL pro nakádání se sedimenty |
| - Environmentální cíle pro útvary povrchových a podzemních vod (obecná část) - Shrnutí environmentálních cílů pro útavry povrchových vod - Shrnutí environmentálních cílů pro útvary podzemních vod | sekretariát/WFD (obecná část) SW (5.2.1) GW (5.2.2) DATA | 28. 2. 2014 1. upload dat: 10. 4. 2014 2. upload dat: 30. 6. 2014 zmrazení dat: 14. 8. 2014 | Update: Mapy č. 5.1 až 5.4 Nová mapa se znázorněním výsledků monitoringu za první plánovací období podle přílohy VII B.2 | Aktualizace textu, tabulek Zohlednění přílohy VII B.2 RSV |
| - Environmentální cíle pro chráněné oblasti | WFD | 28. 2. 2014 | — | Aktualizace textu |
| - Souhrn výsledků ekonomické analýzy užívání vod - Úvod - Popis ekonomického významu využívání vod - Popis aktualizovaných makroekonomických ukazatelů - Aktualizovaný popis druhu a rozsahu vodohospodářských služeb - Aktualizovaný popis významu ostatních způsobů využívání vody - Aktualizace základního scénáře - Aktualizované údaje o návratnosti nákladů za vodohospodářské služby - Efektivnost nákladů na opatření / kombinace opatření | WFD/experti ECO | 28. 2. 2014 | — | Aktualizace textu, tabulek. Struktura kapitoly 6 byla upravena oproti plánu povodí 2009 na základě osnovy odsouhlasené Pracovním společenstvím LAWA. Zařazení a rozsah kapitol závisí na možnostech v ČR – bude uplatnen možný společný jmenovatel. Pojetí vodohospodářských služeb závisí na výsledku řízení o porušení smlouvy mezi Evropskou komisí a Německem. Zásady k prověření dopadů změn klimatu podle směrného dokumentu CIS Guidance document No. 24 |
| - Shrnutí programů opatření (obecná část) souhrn opatření k řešení významných problémů nakládání s vodami na mezinárodní úrovni | SW GW | 28. 2. 2014 | — | Aktualizace textu, nový text Popřípadě zapracovat výsledky Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty a doplnit doporučení pro údržbu povrchových vod využívaných pro plavební účely Zásady k prověření dopadů změn klimatu podle směrného dokumentu CIS Guidance document No. 24 Znázornit souvztažnost s Povodňovou směrnicí (opatření Rámcové směrnice o vodách by neměla způsobovat žádná vyšší povodňová rizika, opatření Povodňové směrnice by měla být v souladu s RSV, opatření „win-win“) Zohlednit přílohu VII B.3 a 4 RSV |
| - Registr dalších podrobnějších programů a plánů povodí | sekretariát WFD | 28. 2. 2014 | — | Aktualizace textu |
| - Souhrn opatření pro informování veřejnosti a konzultací, jejich výsledků a změn, které byly v jejich důsledku provedeny v plánu - Opatření pro informování veřejnosti - Opatření pro konzultace s veřejností - Připomínky k časovému plánu a programu prací - Připomínky k významným problémům nakládání s vodami - Připomínky k plánu povodí | sekretariát WFD | 28. 2. 2014 | — | Aktualizace textu. Kapitoly 9.2.1 až 9.2.3 budou moci být dokončeny až po ukončení a vyhodnocení příslušných připomínkových řízení. |
| - Seznam příslušných orgánů podle přílohy I RSV | sekretariát, WFD | 28. 2. 2014 | Udate: mapa č. 10.1 | Aktualizace textu a především tabulky |
| - Kontaktní místa pro získání podkladových dokumentů a informací | sekretariát, WFD | 28. 2. 2014 | — | Aktualizace textu a především tabulky |
| - Shrnutí a závěry Mezinárodní obast povodí Labe Monitorování povrchových a podzemních vod Významné problémy nakládání s vodami Stav povrchových a podzemních vod Environmentální cíle a strategie k jejich dosažení Environmnetální cíle pro povrchové a podzemní vody Nejistoty při realizaci plánu povodí Programy opatření Práce s veřejností, účast veřejnosti Závěry a výhled | sekretariát WFD SW, GW, DATA, Management sedimentů Management množství vod |  | — | Aktualizace na základě jednotlivých kapitol. |
| Seznam tabulek Seznam obrázků Literatura Přílohy: - Seznam emisí podle čl. 5 Směrnidce 2008/105/ES včetně případných map - Mapy (včetně seznamu map) | sekretariát Literatura: SW, GW, WFD |  |  | Seznamy tabulek, obrázků a map budou aktualizovány sekretariátem podle obsahu jednotlivých kapitol. Odpovědné skupiny za jednotlivé kapitoly by měly spolu s příspěvky zároveň uvádět i příslušnou literaturu, která pak bude sumárně uvedena na konci publikaci. |

Do 28. 2. by měly být stanoveny tabulky (záhlaví / struktura) a uvedeny odkazy na změny v obsahu oproti 1. plánu povodí. Tam, kde to bude možné, by měly být již zpracovány první texty. Upload dat by měl probíhat průběžně, předpokládají se však 3 termíny, kdy bude stav dat sloužit jako podklad pro aktuální verzi plánu povodí.