Časový plán a program prací
pro vypracování části A druhého Mezinárodního plánu povodí Labe
(konečné znění po připomínkovém řízení)

| Konečný termín | Obsah |
| --- | --- |
| Časový plán a program prací pro vypracování části A druhého Mezinárodního plánu povodí Labe |  |
| 22. 12. 2012 | Zahájení připomínkového řízení k časovému plánu a programu prací |
| 22. 6. 2013 | Ukončení připomínkového řízení k časovému plánu a programu prací |
| 15. 9. 2013 | Vyhodnocení stanovisek a připomínek |
| 15. 10. 2013 | Schválení, konečné znění a zveřejnění časového plánu a programu prací a dále souhrnu výsledků připomínkového řízení |
| Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí Labe |  |
| 22. 12. 2013 | Zahájení připomínkového řízení k „významným problémům nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe“ |
| 22. 6. 2014 | Ukončení připomínkového řízení k „významným problémům nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe“ |
| 15. 9. 2014 | Vyhodnocení stanovisek a připomínek |
| 30. 10. 2014 | Schválení, zveřejnění souhrnu výsledků připomínkového řízení |
| Část A druhého Mezinárodního plánu povodí Labe |  |
| 22. 12. 2014 | Zahájení připomínkového řízení k návrhu části A druhého Mezinárodního plánu povodí Labe (textová verze) |
| 22. 6. 2015 | Ukončení připomínkového řízení k návrhu části A druhého Mezinárodního plánu povodí Labe (textová verze) |
| 15. 9. 2015 | Vyhodnocení stanovisek a připomínek |
| 1. 11. 2015 | Zpracování konečného znění části A druhého Mezinárodního plánu povodí Labe |
| 22. 12. 2015 | Zveřejnění části A druhého Mezinárodního plánu povodí Labe |
| 22. 3. 2016 | Zaslání části A druhého Mezinárodního plánu povodí Labe Evropské komisi prostřednictvím států v povodí Labe |

Stanoviska a připomínky budou vzaty v úvahu při zpracování návrhu aktualizace části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe