Přehled aktivit v korytě řek Labe a jeho přítoků
v České republice a Německu,
které mohou vést k remobilizaci sedimentů
(stav: 4. 5. 2017)

# Česká republika

  - ukončené činnosti:

  - Bílina, km 0,474 – 0,700 (Ústí nad Labem) – LB opěrná zeď

Zadavatel: Povodí Ohře, s. p.

Akce dokončena k 07/2016.

  - Dolní Labe – obnova průtočného profilu – regulovaný úsek

Zadavatel: Povodí Labe, s. p.

Akce ukončena k 03/2016.

Akce byla prováděna v letech 2015 a 2016. Při prohrábkách v roce 2015 byl sediment vyhrnut mimo plavební dráhu a ponechán v korytě při levém břehu (ř. km 738,280 – 738,900). Tento materiál (cca 1 600 m3) byl v době od 8. do 12. 3. 2016 dopraven lodní dopravou na mezideponii v areálu firmy Česko-saské přístavy. Po jeho odvodnění byl odvezen do lokality trvalého uložení. V době od 15. do 18. 3. 2016 probíhaly ve výše uvedeném úseku ještě práce podvodním dozerem "Komatsu" na úpravě a začištění místa po odebrání odtěžených sedimentů.

  - činnosti, které jsou v realizaci nebo jsou plánovány:

  - Bílina, km 0,538 – 0,625 (Ústí nad Labem) – PB

Zadavatel: Povodí Ohře, s. p.

Akce probíhá do 09/2017.

  - Bílina, (Bílina, most Interspar – fotbalový stadion) – oprava opevnění

Zadavatel: Povodí Ohře, s. p.

Realizace cca 06/2017 – 11/2017.

  - Projekt SedBiLa – Bílina, ř. km 0,118 – 1,050 – odstranění sedimentu

Zadavatel: Povodí Ohře, s. p.

Termín realizace: v přípravě (do 05/2017 probíhá zpracování analýzy rizik, pak bude objednán prováděcí projekt), vlastní realizace přibližně v roce 2018.

Akce souvisí s dotačním titulem Operačního programu životního prostředí (OPŽP).

# Německo

a)	ukončené činnosti:

- Labe, ř. km 58,2 – odtěžování nánosů v přístavu Pieschen – PB

Zadavatel: Vodní a plavební úřad (WSA) Drážďany

Kontaminovaný odtěžený materiál (třída odpadu Z2) byl zlikvidován v souladu s pokyny pro nakládání s odtěženými nánosy ve vnitrozemí (HABAB).

Akce ukončena k 03/2017.

b)	činnosti, které jsou v realizaci nebo jsou plánovány:

- Labe, ř. km 83,0 – odtěžování nánosů v přístavu Míšeň – PB

Zadavatel: Vodní a plavební úřad (WSA) Drážďany

Provedení je naplánováno na 4. čtvrtletí 2017.

Kontaminovaný odtěžený materiál bude zlikvidován v souladu s pokyny pro nakládání s odtěženými nánosy ve vnitrozemí (HABAB).

- Labe, ř. km 58,2 – přístav Pieschen – PB

Zadavatel: Vodní a plavební úřad (WSA) Drážďany

Oprava lodního skluzu v přístavu Pieschen.

Provedení je naplánováno na rok 2017.

Malé množství odtěženého materiálu – v případě kontaminace bude jeho likvidace provedena v souladu s pokyny pro nakládání s odtěženými nánosy ve vnitrozemí (HABAB).

- Labe, ř. km 292,5 (odbočka vjezdu do přístavu) – přístav Barby

Zadavatel: Vodní a plavební úřad (WSA) Magdeburk

Odstraňování nánosů v rámci údržby - množství prozatím nezjištěno.

Provedení je naplánováno na rok 2017.

V případě kontaminace bude likvidace materiálu provedena v souladu s pokyny pro nakládání s odtěženými nánosy ve vnitrozemí (HABAB).

- Labe, ř. km 327,2 (odbočka do ramene Labe – Zollelbe) – Zollelbe Magdeburk

Odstraňování nánosů v rámci údržby – množství prozatím nezjištěno.

Provedení je naplánováno na rok 2017.

V případě kontaminace bude likvidace materiálu provedena v souladu s pokyny pro nakládání s odtěženými nánosy ve vnitrozemí (HABAB).

- Labe, ř. km 332,8 (odbočka vjezdu do přístavu) – ochranný přístav Magdeburk

Odstraňování nánosů v rámci údržby – množství prozatím nezjištěno.

Provedení je naplánováno na rok 2017.

V případě kontaminace bude likvidace materiálu provedena v souladu s pokyny pro nakládání s odtěženými nánosy ve vnitrozemí (HABAB).

- Labe, ř. km 185,5 – 198,5 – Pilotní opatření „Klöden“ ke stabilizaci dna říčního koryta 
(bez Wittenbergu)

Zadavatel projektu: Vodní a plavební úřad (WSA) Drážďany

V současné době probíhá pro tuto akci územní řízení. Termín pro posouzení tohoto záměru (tzv. scoping) podle § 5 zákona o posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA) se uskutečnil 19. května 2016. Územní řízení bude trvat celkem zhruba dva roky od zahájení připomínkového řízení. Poté bude zahájena stavební realizace, která bude vyžadovat výhledově pět let.

Pilotní opatření je součástí „Koncepce ke stabilizaci dna toku Labe od Mühlbergu po ústí Sály“ (Sohlstabilisierungskonzept für die Elbe von Mühlberg bis zur Saalemündung), kterou vypracovala Vodní a plavební správa SRN (WSV) ve spolupráci se Spolkovým ústavem hydrologickým (BfG) a Spolkovým ústavem vodních staveb (BAW) za účasti spolkových zemí Sasko a Sasko-Anhaltsko.

Cílem opatření ke stabilizaci říčního dna je trvale udržitelné omezení eroze v tomto úseku a dosažení rovnoměrného transportu sedimentů v toku.

Akce byla prováděna v rámci programu 129 272 Odstraňování následků povodní roku 2013, který je spravován Ministerstvem zemědělství ČR a financován ze státních prostředků.

Nová kilometráž Labe s počátkem (hodnotou nula) v profilu ústí Labe do Severního moře byla na českém Labi zavedena v roce 2009. Je počítána směrem proti toku a v místě nulové hodnoty stávající kilometráže německého Labe (jižní hraniční mezník) má hodnotu 730,0.

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice. Program nabízí prostředky z Fondu soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj a také ze Státního fondu životního prostředí a státního rozpočtu.

Nejsou uvedena opatření údržby, u kterých se nejedná o přemísťování nekontaminovaných odtěžených nánosů (pískový / štěrkový materiál) v korytě toku.