Přehled úkolů podle Rámcové směrnice o vodách   
a dceřiné směrnice o normách environmentální kvality v letech 2016 – 2021  
(stav 30. 8. 2017)

Následně jsou uvedeny úkoly, vyplývající z Rámcové směrnice o vodách a z dceřiné směrnice o normách environmentální kvality pro období 2016 – 2021, které budou případně vyžadovat koordinaci na mezinárodní úrovni. Tento přehled bude dále upraven podle přezkoumání a případných změn těchto směrnic.

1. *Registry chráněných oblastí se pro každou oblast povodí průběžně přezkoumávají a   
   aktualizují (čl. 6 odst. 3 RSV).*

Koordinace na mezinárodní úrovni není nutná.

1. *Do 24. 9. 2015 započne období monitorování látek ze seznamu sledovaných látek podle čl. 8b odst. 1 směrnice 2008/105/ES ve znění směrnice 2013/39/EU (čl. 8b odst. 3 směrnice 2008/105/ES ve znění směrnice 2013/39/EU)*

Seznam 10 sledovaných látek byl stanoven prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/495 ze dne 20. 3. 2015, které bylo zveřejněno v úředním věstníku Evropské unie dne 24. 3. 2015.

Pravidelná výměna informací ve skupině expertů SW.

1. *Do 24. 12. 2016 podají členské státy Evropské komisi zprávu o výsledcích monitorování uvedeného v předchozím bodě (čl. 8b odst. 4 směrnice 2008/105/ES ve znění směrnice 2013/39/EU)*

Pravidelná výměna informací ve skupině expertů SW.

1. *Do 22. 12. 2018 musí být proveditelná všechna nová nebo revidovaná opatření ustavená podle aktualizovaného programu opatření z roku 2015 (čl. 11 odst. 8 RSV).*

Koordinace na mezinárodní úrovni není nutná. Programy opatření zohledňují nadregionální cíle pro zlepšení struktury a průchodnosti vodních toků a snížení významného látkového zatížení živinami a znečišťujícími látkami.

1. *Do 22. 12. 2018 mají členské státy předložit Evropské komisi dílčí zprávu, která popíše pokrok dosažený při provádění plánovaného programu opatření (čl. 15 odst. 3 RSV).*

Obdobně jako v prvním plánovacím období by měl být pokrok při realizaci opatření vedoucích ke splnění cílů odsouhlasených na mezinárodní úrovni prezentován v informačním listu (informační list MKOL č. 6 k implementaci RSV) a na Mezinárodním labském fóru (MLF) v dubnu 2019 (rozhodnutí v květnu / říjnu 2018 na poradě mezinárodní koordinační skupiny ICG). V rámci MLF by mohl být představen také časový plán a program prací ke zpracování aktualizace plánu povodí na třetí plánovací období – viz bod 8 a podána informace o implementaci Povodňové směrnice v povodí Labe.

1. *Do 22. 12. 2018 členské státy vypracují a předloží Evropské komisi doplňující monitorovací program a předběžný program opatření vztahující se na nově určené látky uvedené pod čísly 34 až 45 v části A přílohy I směrnice 2008/105/ES s cílem dosáhnout dobrého chemického stavu povrchových vod u těchto látek do 22. 12. 2027 a zamezit zhoršení chemického stavu povrchových vod pokud jde o tyto látky (čl. 3 odst. 1a ii směrnice 2008/105/ES ve znění směrnice 2013/39/EU).*

Jmenované látky byly od roku 2015 zařazeny do Mezinárodního programu měření Labe.

1. *Do 22. 12. 2018 je nutné zveřejnit k připomínkám časový plán a program prací pro vypracování aktualizace plánu povodí na období 2022 – 2027, včetně prohlášení o konzultačních opatřeních, která mají být přijata (čl. 14 odst. 1a RSV).*

Připomínky veřejnosti došlé do 22. 6. 2019 budou vyhodnoceny v červnu až srpnu 2019 a eventuálně zohledněny v konečné verzi časového plánu a programu prací.

Konečná verze časového plánu a programu prací bude schválena v říjnu 2019 mezinárodní koordinační skupinou ICG a následně zveřejněna na internetových stránkách MKOL.

1. *Do 22. 12. 2019 je nutné přehodnotit a podle potřeby aktualizovat analýzy a přezkoumání uvedené v čl. 5, odst. 1 RSV (čl. 5 odst. 2 RSV).  
     
   V rámci tohoto přehodnocení a aktualizace členské státy zaktualizují seznam (případně doplněný mapami) emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a znečišťujících látek uvedených v části A přílohy I směrnice 2008/105/ES (čl. 5 odst. 1 a 4 směrnice 2008/105/ES ve znění směrnice 2013/39/EU).*

Výsledky budou podkladem pro aktualizaci plánu povodí na období 2022 – 2027.

1. *Do 22. 12. 2019 je nutné zveřejnit k připomínkám předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí Labe (čl. 14 odst. 1b RSV).*

Připomínky veřejnosti došlé do 22. 6. 2020 budou vyhodnoceny v červnu až srpnu 2020. Vyhodnocení připomínek bude zapracováno do návrhu aktualizace plánu povodí na období 2022 – 2027.

1. *Do 22. 12. 2020 je nutné zveřejnit k připomínkám návrh aktualizace plánu povodí na období 2022 – 2027 (čl. 14 odst. 1c RSV).*

O struktuře aktualizovaného plánu povodí na období 2022 – 2027 a příslušných mapách by mělo být rozhodnuto v říjnu 2019. Do března 2020 bude muset být případně příslušným způsobem upraven systém portálu WasserBLIcK.

V návrhu aktualizace plánu povodí na období 2022 – 2027 bude zohledněno vyhodnocení připomínek k významným problémům nakládání s vodami z června až srpna 2020.

Nadregionální cíle odsouhlasené na mezinárodní úrovni pro druhé plánovací období bude třeba přezkoumat a případně aktualizovat. Tyto cíle bude třeba zohlednit v národních programech opatření.

Odsouhlasení návrhu aktualizace plánu povodí na období 2022 – 2027 v pracovní skupině WFD do září 2020 a schválení mezinárodní koordinační skupinou ICG v říjnu 2020.

Návrh plánu povodí na období 2022 – 2027 bude prezentován na Mezinárodním labském fóru v dubnu 2021. Dalším tématem MLF bude návrh aktualizace plánu pro zvládání povodňových rizik na období 2022 – 2027.

Připomínky veřejnosti došlé do 22. 6. 2021 k návrhu aktualizace plánu povodí na období 2022 – 2027 budou vyhodnoceny v červenci až srpnu 2021. Vyhodnocení připomínek bude zapracováno do konečné verze aktualizovaného plánu povodí na období 2022 – 2027.

1. *Do 22. 12. 2021 musí být přezkoumány a podle potřeby aktualizovány programy opatření. Všechna nová nebo revidovaná opatření ustanovená podle aktualizovaného programu musí být proveditelná do tří let od svého přijetí (čl. 11 odst. 8 RSV).  
     
   Součástí aktualizovaného programu opatření by měl být i konečný program opatření vztahující se na nově určené látky uvedené pod čísly 34 až 45 v části A přílohy I směrnice 2008/105/ES s cílem dosáhnout dobrého chemického stavu povrchových vod u těchto látek do 22. 12. 2027 a zamezit zhoršení chemického stavu povrchových vod pokud jde o tyto látky (čl. 3 odst. 1a ii směrnice 2008/105/ES ve znění směrnice 2013/39/EU).*

Programy opatření jsou zpracovávány pouze na národní úrovni, musí však zohlednit případné nové požadavky na cíle odsouhlasené na mezinárodní úrovni.

1. *Do 22. 12. 2021 musí být přezkoumán a aktualizován plán povodí (čl. 13, odst. 7 RSV).   
     
   V aktualizovaném plánu zveřejní členské státy aktualizovaný seznam emisí, vypouštění a úniků všech prioritních látek a znečišťujících látek uvedených v části A přílohy I směrnice 2008/105/ES (čl. 5 odst. 4 směrnice 2008/105/ES ve znění směrnice 2013/39/EU).*

Aktualizovaný plán povodí na období 2022 – 2027 bude zveřejněn na internetových stránkách MKOL v prosinci 2021 a vydán jako publikace MKOL do konce března 2022.

K aktualizovanému plánu povodí na období 2022 – 2027 bude zpracován informační list MKOL a vydán do konce dubna 2022.