Plán termínů a úkolů na mezinárodní úrovni při implementaci Rámcové směrnice o vodách v povodí Labe v letech 2016 – 2021  
(stav: 18. 9. 2017)

| Úkoly | Pracovní kroky | Termín | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe (část A) na období 2016 – 2021 | **Zpracování** | **2014 – 2015** |  |
| Zveřejnění návrhu aktualizovaného MPOP Labe 2016 – 2021 | 12/2014 | vyřízeno |
| Konzultace s veřejností k návrhu aktualizovaného MPOP Labe 2016 – 2021 | 12/2014 – 06/2015 | vyřízeno |
| Mezinárodní labské fórum k návrhu aktualizovaného MPOP Labe 2016 – 2021 | 04/2015 | vyřízeno |
| Vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu plánu, zpracování konečné verze plánu | 07 – 12/2015 | vyřízeno |
| **Zveřejnění** | **12/2015 – 05/2016** |  |
| Zveřejnění aktualizovaného MPOP Labe 2016 – 2021 v internetu | 12/2015 | vyřízeno |
| Rozeslání aktualizovaného MPOP Labe 2016 – 2021 a Informačního listu MKOL k plánu ve formě vytištěných publikací | 05/2016 | vyřízeno |
| **Vyhodnocení** | **2017 – 2019** |  |
| Zpráva / Informační list MKOL ke stavu realizace plánu (úkoly MKOL, opatření k dosažení nadregionálních environmentálních cílů) | 12/2017 – 03/2019 |  |
| Mezinárodní labské fórum ke stavu realizace plánu (úkoly MKOL, opatření k dosažení nadregionálních environmentálních cílů) | 04/2019 |  |
| Aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe (část A) na období 2022 – 2027 | **Příprava** | **2018 – 2020** |  |
| Zveřejnění časového plánu a programu prací podle čl. 14 odst. 1a RSV | 12/2018 |  |
| Konzultace časového plánu a programu prací s veřejností | 12/2018 – 06/2019 |  |
| Zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami podle čl. 14 odst. 1b RSV | 12/2019 |  |
| Konzultace významných problémů nakládání s vodami s veřejností | 12/2019 – 06/2020 |  |
| **Zpracování** | **2020 – 2021** |  |
| Koordinace přípravy části A aktualizovaného MPOP Labe 2022 – 2027 s přípravou části A aktualizovaného MPZPROP Labe 2022 – 2027 | 2017 – 2021 |  |
| Zveřejnění návrhu aktualizovaného MPOP Labe 2022 – 2027 | 12/2020 |  |
| Konzultace s veřejností k návrhu aktualizovaného MPOP Labe 2022 – 2027 | 12/2020 – 06/2021 |  |
| Mezinárodní labské fórum k návrhu aktualizovaného MPOP Labe 2022 – 2027 | 04/2021 |  |
| Vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu, zpracování konečné verze plánu | 07 – 12/2021 |  |
| **Zveřejnění** | **12/2021 – 05/2022** |  |
| Zveřejnění aktualizovaného MPOP Labe 2022 – 2027 na internetu | 12/2021 |  |
| Rozeslání aktualizovaného MPOP Labe 2022 – 2027 a Informačního listu MKOL k plánu ve formě vytištěných publikací | 05/2022 |  |
| **Vyhodnocení** | **2023 – 2025** |  |
| Zpráva / Informační list MKOL ke stavu realizace plánu (úkoly MKOL, opatření k dosažení nadregionálních environmentálních cílů) | 12/2023 – 03/2025 |  |
| Mezinárodní labské fórum ke stavu realizace plánu (úkoly MKOL, opatření k dosažení nadregionálních environmentálních cílů) | 04/2025 |  |

| Další úkoly stanovené v aktualizovaném Mezinárodním plánu oblasti povodí Labe (část A) na období 2016 - 2021 | Pracovní kroky | Termín | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Koncepce MKOL pro nakládání se se*d*imenty | Schválení postupu podávání zpráv o plnění „Koncepce MKOL pro nakládání se se*d*imenty“ | 05/2016  10/2016 | Schválení na poradě  vedoucích delegací MKOL a na 29. zasedání MKOL |
| 1. zpráva o plnění koncepce | 10/2017 | Schválení 30. zasedání MKOL |
| další zprávy každé 2 roky (2019, 2021) | 10/2019  10/2021 | Schválení na zasedáních MKOL |
| Workshop k problematice PCB v Labi a ke „Koncepci MKOL pro nakládání se sedimenty“ | 12/2017 | Rozeslání pozvánky  do konce září 2017 |
| Problematika živin | Vyhodnocení účinnosti plánovaných a realizovaných opatření ke snížení vnosu živin; vypracování návrhů takových opatření | 2016 – 2018 | skupina expertů NP |
| Zpracování strategie pro nakládání s živinami v mezinárodní oblasti povodí Labe | 2016 – 2018 |
| Téma nedostatek vody | Hydrologické vyhodnocení sucha v roce 2015 v povodí Labe – zpracování zprávy | 2016 – 2017 | skupina expertů Hy /  pracovní skupina FP |
| Hydrologické vyhodnocení sucha v roce 2015 v povodí Labe – zveřejnění zprávy | druhá pol. 2017 |
| Návrh indikátorů hydrologického sucha a jeho intenzity svázané s průtoky ve vybraných charakteristických profilech (obdobně jako je tomu u povodňových stavů), které jsou vhodné pro podmínky mezinárodní oblasti povodí Labe. | 11/2015 – 12/2016 | skupina expertů Hy /  pracovní skupina FP za podpory pracovní skupiny WFD |
| Vypracování doporučení zda a případně jakým způsobem řešit problematiku nedostatku vody v plánech povodí na mezinárodní a národní úrovni na období 2022 – 2027. | 2016 – 2019 | Vícestupňový postup  pracovní skupina WFD v prvním kroku za podpory skupiny expertů Hy |
| Mezinárodní program měření Labe (MPML) | Zpracování strategie měření MKOL | 2017 – 2018 | skupina expertů SW |
| Aktualizace a optimalizace MPML | každoročně | hydrochemici,  hydrobiologové,  skupina expertů SW |
| Provádění opatření k zajištění kvality analytických výsledků  (např. společné odběry vzorků, porovnávací měření) | každoročně |
| Sestavení naměřených dat | každoročně | sekretariát MKOL |
| Vyhodnocení naměřených dat (zpráva s hodnocením a znázorněním stavu Labe podle přílohy V Rámcové směrnice o vodách za období 2013 – 2018, další zprávy vždy za následující šestileté období) | 2020 a dále minimálně jednou za 6 let | skupina expertů SW |