Návrh postupu a koncepce pro zpracování informačního listu MKOL č. 6  
k implementaci Rámcové směrnice o vodách  
(stav: 18. 9. 2017)

# Rozsah informačního listu

4 stránky formátu A4 (jako u předcházejících informačních listů)

# Struktura a obsah

* + Sekretariát MKOL navrhuje v průběhu roku 2018 připravit a na jaře 2019 zveřejnit Informační list MKOL č. 6 s obdobnou strukturou a obsahem, jako měl informační list č 4:
  + Strana 1:
* stručné shrnutí dosavadních aktivit v souvislosti s implementací RSV v povodí Labe
* dosažené výsledky při plnění úkolů v oblasti živin, managementu sedimentů, managementu množství vod
* informace k časovému plánu a programu prací pro vypracování plánu povodí pro období 2022 – 2027
  + Strana 2 až 3:
* informace k plnění národních programů opatření (mezinárodní program opatření neexistuje), příklady realizovaných / zahájených opatření nadregionálního významu
  + Strana 4:
* dosažené výsledky při plnění nadregionálních environmentálních cílů z druhého Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe (ekologická průchodnost toků, snížení obsahu živin a znečišťujících látek) za období 2015 – 2018

# Potřebné informace / data

Předpokladem pro zpracování informačního listu je dodání podkladů a dat z národních úrovní. Tyto mohou být:

* + informace o stavu realizace operativních cílů v nadregionálních prioritních vodních tocích (počet dokončených zprůchodnění míst s příčnými překážkami z plánu pro 2. plánovací období – tabulka II-5.1.1-1 v MPOPL) – pracovní skupina WFD / skupina expertů SW
  + text k pokroku při snížení vnosu živin – ad hoc skupina expertů NP (spolupráce skupin expertů SW, GW?)
  + text k pokroku snížení odnosů znečišťujících látek – skupina expertů SW
  + příklady realizovaných / zahájených opatření nadregionálního významu na národních úrovních – česká a německá delegace v pracovní skupině WFD, zástupci Rakouska a Polska v pracovní skupině WFD
  + fotografie, diagramy, obrázky – dtto

# Postup prací

únor – říjen 2018

příprava textů, grafik, výběr fotografií na základě podkladů z národních úrovní; diskuse prvního návrhu na 46. poradě pracovní skupiny WFD v září 2018

Zodp.: WFD, SW, NP, sekretariát

1. 11. 2018 – 15. 1. 2019

odsouhlasení v písemném řízení v rámci pracovní skupiny WFD a Mezinárodní koordinační skupiny ICG

Zodp.: WFD, ICG, sekretariát

16. 1. 2019 – 28. 2. 2019

provedení úprav na základě připomínek z písemného řízení, layout, příprava do tisku, tisk

Zodp.: sekretariát

březen – duben 2019

zveřejnění v tištěné podobě u příležitosti Mezinárodního labského fóra 2019 a na internetových stránkách MKOL, rozeslání členům a významným partnerům MKOL

Zodp.: sekretariát