# Přehled usnesení 44. porady pracovní skupiny WFD

| **Poř.č.** | **Úkol** | **Zodpovídá** | **Poznámka** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sekretariát připraví pro příští poradu informaci o tom, jak k problematice odpadu v řekách přistupují ostatní mezinárodní říční komise, především Mezinárodní komise pro ochranu Rýna. | sekretariát | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 3  Informace v bodě 10 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.2 | Pracovní skupina WFD se dohodla na prioritních tématech pro koordinaci plánování na mezinárodní úrovni (stav 18. 9. 2017, příloha 6). Pracovní skupina WFD žádá skupiny expertů SW, GW, NP a DATA, aby k relevantním tématům pro svoji činnost doplnily konkrétní úkoly (další kroky) a termíny jejich včasného zpracování při přípravě aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na období 2022 – 2027. Dále žádá sekretariát, aby pro prioritní témata, která je třeba přiřadit pracovní skupině WFD, připravil odpovídající návrhy do příští porady pracovní skupiny WFD Takto upravená prioritní témata budou předložena na 45. poradě pracovní skupiny WFD v březnu 2018. | SW,  GW,  NP,  DATA,  sekretariát | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 4.1  Viz též poř. č. 2.1 a 2.17.  Informace v bodě 4.1 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.3 | Pracovní skupina WFD žádá sekretariát, aby – případně v bilaterálním kontaktu s delegacemi – upravil dokument „Doporučení pro příští aktualizaci Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe (část A) na období 2022 – 2027“ (stav: 12. 4. 2017) s přihlédnutím k výše uvedeným identifikovaným prioritním tématům a předložil jej na 46. poradě pracovní skupiny WFD v září 2018. | sekretariát,  WFD-CZ,  WFD-D | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 4.1  Viz též poř. č. 2.17.  Informace na 46. poradě PS WFD v září 2018. |
| 1.4 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí aktualizovaný „Přehled úkolů podle Rámcové směrnice o vodách a dceřiné směrnice o normách environmentální kvality v letech 2016 – 2021“ (stav: 30. 8. 2017, příloha 7) a souhlasí s aktualizovaným „Plánem termínů a úkolů na mezinárodní úrovni při implementaci Rámcové směrnice o vodách v povodí Labe v letech 2016 – 2021“ (stav 18. 9. 2017, příloha 8). | WFD | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 4.1  Viz též poř. č. 2.12.  Oba dokumenty jsou pro informaci předlohami k bodu 4.1 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.5 | Pracovní skupina WFD žádá sekretariát MKOL, aby pro 45. poradu pracovní skupiny WFD v březnu 2018 připravil   * porovnání obou národních plánů termínů a úkolů pro přípravu aktualizace národních plánů oblasti povodí Labe na období 2022 – 2027 a * návrh časového plánu a programu prací podle čl. 14 odst. 1b RSV. | sekretariát | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 4.1  Informace v bodě 4.1 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.6 | Pracovní skupina WFD souhlasí s postupem a koncepcí pro zpracování informačního listu MKOL č. 6 k implementaci RSV a časovým plánem pro jeho vyhotovení (stav: 18. 9. 2017, příloha 9).  Pracovní skupina WFD žádá sekretariát a skupiny expertů SW a NP, aby na 46. poradě pracovní skupiny WFD v září 2018 předložily první návrhy textů pro informační list. | SW,  NP,  sekretariát,  WFD | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 4.2  Dokument byl vzat na vědomí na 30. zasedání MKOL v říjnu 2017 (viz poř. č. 2.2).  Informace o stavu prací v bodě 4.2 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.9 | Pracovní skupina WFD žádá skupinu expertů SW a kontaktní osoby pro oblast management sedimentů, aby v návaznosti na výše uvedený workshop diskutovaly zvýšené hodnoty DDx a HCB s ohledem na možné příčiny a případné další kroky. | SW,  kontaktní osoby Management sedimentů | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 5  Informace v bodě 5 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.10 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí aktualizovaný přehled aktivit v korytě řeky Labe a jeho přítoků v České republice a Německu, které mohou vést k remobilizaci sedimentů (stav: 28. 8. 2017, příloha 10). Česká a německá delegace prověří případné doplnění některých aktivit (např. popis situace pravidelného těžení sedimentů v Labi v Hamburku), nebo vypuštění nevýznamných aktivit (např. v české části povodí Labe) a zašlou tyto změny sekretariátu včas před příští poradou v březnu 2018. Sekretariát v úvodu přehledu doplní informaci o relevanci aktivit (pouze aktivity prováděné v oblastech, kde se potencionálně nacházejí znečištěné sedimenty). Přehled bude aktualizován jednou ročně na jarních poradách pracovní skupiny WFD, ukončené činnosti budou z přehledu vypuštěny. | WFD-CZ,  WFD-D | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 5  Informace v bodě 5 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.11 | Pracovní skupina WFD žádá skupinu expertů SW,   * aby projednala a případně upravila stanovení prahových hodnot pro klasifikaci plavenin a sedimentů v rámci Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty, a to jednak z důvodu zrušení českého nařízení vlády č. 23/2011 Sb., ze kterého některé prahové hodnoty vycházejí, a také z důvodu změny prahových hodnot pro látky nikl, fluoranthen a TBT na německé straně v květnu 2016 na základě německých předpisů, * aby projednala a dohodla způsob hodnocení sedimentovatelných plavenin pomocí indexu kvality sedimentů (SQI), který představuje míru překročení horních prahových hodnot pro klasifikaci plavenin a sedimentů v rámci Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty průměrnými ročním obsahem relevantní znečišťující látky, * aby projednala a případně upravila již zpracovaný přehled vývoje kvality sedimentovatelných plavenin pomocí SQI pro všechny relevantní látky a labské profily za období let 1993 až 2016, a to jak ve formátu „všechny látky pro daný profil“, tak i ve formátu „všechny profily pro danou látku“, a opatřila jej komentářem vysvětlujícím SQI a postup vyhodnocení kvality sedimentovatelných plavenin, tak aby tento přehled mohl být případně zveřejněn na internetových stránkách MKOL (počítá se s tím, že tento přehled bude každoročně aktualizován a případně zveřejňován na internetových stránkách MKOL),   a výsledky předložila na 45. poradě pracovní skupiny WFD v březnu 2018. | SW | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 5  Viz též poř. č. 2.14.  Informace v bodě 5 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.14 | Pracovní skupina WFD žádá skupinu expertů SW, aby na 45. poradě pracovní skupiny WFD v březnu 2018 předložila na vědomí zprávu o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality v roce 2016 (odběr vzorku z Labe v Hitzacker a následný okružní rozbor se zaměřením na rozsivky). | SW | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 6  Viz též poř. č. 2.5.  Informace v bodě 6 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.15 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí stav zpracování Strategie měření MKOL. | SW | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 6  Viz též poř. č. 2.16.  Informace v bodě 6 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.16 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí výsledky diskuse ve skupině expertů SW k prezentaci zástupce AWE s ohledem na možné využití maximálních povolených hodnot haloetherů vypouštěných v odpadních vodách přes ČOV Neštěmice v Ústí nad Labem do Labe.  Pracovní skupina WFD bere na vědomí, že   * hodnoty haloetherů v Labi jsou od dubna 2016 na přijatelné úrovni a limity pro vypouštění odpadních vod nejsou překračovány, * strategie výroby v podniku původce znečištění (Spolchemie – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.) nevede ke zvyšování koncentrací haloetherů v odpadních vodách v rámci stávajících povolení, * v případě výskytu zvýšených hodnot haloetherů v Labi v minulosti byla vždy konstruktivní snaha ze strany původce znečištění o brzkou nápravu, * současné limity na vypouštění odpadních vod z areálu Spolchemie a z čistírny odpadních vod Neštěmice odpovídají české legislativě (nařízení vlády č. 401 ze dne 14. prosince 2015 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).   Pracovní skupina WFD žádá skupinu expertů SW, aby se touto problematikou znovu zabývala na základě dalších podkladů od AWE (naměřené hodnoty haloetherů v pitné vodě, zařazení haloetherů z hlediska gentoxicity). | SW | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 7  Informace v bodě 7 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.17 | Pracovní skupina WFD souhlasí s tím, že se podle potřeby budou konat pracovní setkání zástupců provozovatelů měřicích stanic v povodí Labe. První pracovní setkání by se mohlo uskutečnit v lednu 2018 v Magdeburku. | SW | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 7  Viz též poř. č. 2.6.  Informace v bodě 7 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.18 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí informaci o stavu zpracování „Strategie pro nakládání s živinami v mezinárodní oblasti povodí Labe“.  Pracovní skupina WFD upozorňuje, že k termínu 15. 8. 2018 musí být finální verze strategie již odsouhlasena i se skupinami expertů SW a GW a poskytnuta pracovní skupině WFD k odsouhlasení na její 46. poradě v září 2018. Velká část připomínek ze strany skupin expertů SW a GW by měla být vyřešena již v průběhu zpracování strategie přítomností zástupců skupin expertů SW a GW na jednáních ad hoc skupiny expertů NP nebo její redakční skupiny. | NP | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 8  Viz též poř. č. 2.19.  Informace v bodě 8 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 1.20 | Mluvčí české delegace informoval o tom, že MŽP zřídilo program na podporu využití srážkových vod. Bližší informace budou sděleny na příští poradě. | WFD-CZ | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  záznam k bodu 10  Informace v bodě 10 programu jednání 45. porady PS WFD. |

# Relevantní usnesení 30. zasedání MKOL v říjnu 2017 a příp. i z porady vedoucích delegací MKOL v květnu 2017

| **Poř.č.** | **Úkol** | **Zodpovídá** | **Poznámka** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | MKOL a zástupkyně Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG berou na vědomí aktuální stav diskuse k prioritním tématům pro koordinaci plánování na mezinárodní úrovni (stav: 18. 9. 2017, příloha 3). Žádají pracovní skupinu WFD, aby k prioritním tématům podala informaci znovu na poradě vedoucích delegací v květnu 2018. | WFD | 30. zasedání MKOL,  19. a 20. 10. 2017,  bod 2 usnesení 30-5a-4  Viz též poř. č. 1.2 a 2.17.  Informace v bodě 4.1 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 2.2 | MKOL a zástupkyně Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG berou na vědomí návrh postupu a koncepce pro zpracování informačního listu MKOL č. 6 k implementaci RSV (stav: 18. 9. 2017, příloha 4). Žádají pracovní skupinu WFD, aby na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2018 a na 31. zasedání MKOL v říjnu 2018 informovala o stavu prací. | WFD | 30. zasedání MKOL,  19. a 20. 10. 2017,  bod 3 usnesení 30-5a-4  Informace v bodě 4.2 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 2.4 | MKOL bere na vědomí Zprávu o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality analytických výsledků v roce 2015 (vyhodnocení výsledků společného odběru vzorků vody z Labe ve dnech 7. – 8. 9. 2015 v Kolíně a následných porovnávacích analýz chemických ukazatelů ve vodě a sedimentech a biologických ukazatelů ve vodě). Žádá sekretariát, aby zprávu zveřejnil na internetových stránkách MKOL. |  | 30. zasedání MKOL,  19. a 20. 10. 2017,  bod 5 usnesení 30-5a-4  Viz též poř. č. 1.13. |
| 2.5 | MKOL žádá pracovní skupinu WFD, aby na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2018 předložila na vědomí zprávu o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality výsledků v roce 2016 (odběr vzorku z Labe v Hitzacker a následný okružní rozbor se za-měřením na rozsivky). | WFD | 30. zasedání MKOL,  19. a 20. 10. 2017,  bod 6 usnesení 30-5a-4  Viz též poř. č. 1.14. |
| 2.6 | MKOL souhlasí s tím, že se podle potřeby budou konat pracovní setkání zástupců provozovatelů měřicích stanic v povodí Labe. Výsledky pracovních setkání budou prezentovány ve skupině expertů SW a v pracovní skupině WFD.  První pracovní setkání zástupců provozovatelů měřicích stanic v povodí Labe se bude konat v lednu 2018 v Magdeburku. MKOL žádá sekretariát, aby toto setkání připravil po organizační i obsahové stránce. | sekretariát | 30. zasedání MKOL,  19. a 20. 10. 2017,  bod 7 usnesení 30-5a-4  Viz též poř. č. 1.17. |
| 2.8 | MKOL žádá delegace České republiky a Německa, aby se zasadily o další plnění Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty. | WFD-CZ,  WFD-D | 30. zasedání MKOL,  19. a 20. 10. 2017,  bod 9 usnesení 30-5a-4 |
| 2.9 | MKOL žádá pracovní skupinu WFD, aby na 32. zasedání MKOL v říjnu 2019 předložila 2. interní zprávu o plnění Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty. | WFD | 30. zasedání MKOL,  19. a 20. 10. 2017,  bod 10 usnesení 30-5a-4 |
| 2.10 | MKOL bere na vědomí, že program workshopu k problematice PCB v Labi a ke Koncepci MKOL pro nakládání se sedimenty, který se uskuteční ve dnech 6. a 7. 12. 2017 v Ústí nad Labem, byl schválen vedoucími delegací MKOL v písemném řízení v září 2017 (stav: 25. 9. 2017, příloha 7). | WFD | 30. zasedání MKOL,  19. a 20. 10. 2017,  bod 11 usnesení 30-5a-4  Viz též poř. č. 1.8.  Sekretariát bude v bodě 5 programu jednání 45. porady PS WFD informovat průběhu workshopu. |
| 2.11 | MKOL bere na vědomí dokument „Effective river basin management needs to include sediment“, který vydalo Evropské sdružení SedNet dne 14. 6. 2017 (příloha 8). | WFD | 30. zasedání MKOL,  19. a 20. 10. 2017,  bod 12 usnesení 30-5a-4 |
| 2.12 | MKOL a zástupkyně Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG berou na vědomí aktualizovaný „Přehled úkolů podle Rámcové směrnice o vodách a dceřiné směrnice o normách environmentální kvality v letech 2016 – 2021“ (stav: 30. 8. 2017, příloha 9) a aktualizovaný „Plán termínů a úkolů na mezinárodní úrovni při implementaci Rámcové směrnice o vodách v povodí Labe v letech 2016 – 2021“ (stav: 18. 9. 2017, příloha 10). | WFD | 30. zasedání MKOL,  19. a 20. 10. 2017,  bod 13 usnesení 30-5a-4  Viz též poř. č. 1.4.  Oba dokumenty jsou pro informaci předlohami k bodu 4.1 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 2.13 | MKOL schvaluje text zprávy Hydrologické vyhodnocení sucha v povodí Labe v roce 2015 (stav: 26. 9. 2017). | FP | 30. zasedání MKOL,  19. a 20. 10. 2017,  bod 4 usnesení 30-5b-5  Viz též poř. č. 2.20 a 2.21.  Diskuse v bodě 4.1 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 2.14 | Vedoucí delegací MKOL žádají pracovní skupinu WFD, aby se zabývala vývojem kvality sedimentů i v jiných ukazatelích než je PCB a zohlednila při tom vyhodnocení k projektu ELSA, které provedlo Svobodné a hanzovní město Hamburk (stav: únor 2017, příloha 2). | WFD,  SW | Porada vedoucích delegací MKOL  16. – 17. 5. 2017  usnesení č. 3 k bodu 4  Viz též poř. č. 1.11.  Informace v bodě 5 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 2.16 | Vedoucí delegací MKOL žádají pracovní skupinu WFD, aby na 31. zasedání MKOL v říjnu 2018 předložila ke schválení „Strategii měření MKOL“ a na jejím podkladě také návrh Mezinárodního programu měření Labe na rok 2019. | WFD,  SW | Porada vedoucích delegací MKOL  16. – 17. 5. 2017  usnesení č. 5 k bodu 4  Viz též poř. č. 1.15.  Informace v bodě 6 programu jednání 44. porady PS WFD. |
| 2.17 | Vedoucí delegací MKOL a zástupkyně Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG berou na vědomí aktuální stav zpracování dokumentu Doporučení pro příští aktualizaci Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe (část A) na období 2022 – 2027 (stav: 12. 4. 2017, příloha 4).  Žádají pracovní skupinu WFD, aby tento dokument podle potřeby aktualizovala na základě dalších diskusí a nových poznatků na evropské a národní úrovni (např. výsledky hodnocení druhých plánů povodí ze strany Evropské komise, směrné dokumenty k využití výjimek, požadavky na reporting apod.).  Kromě toho žádají pracovní skupinu WFD, aby v přípravě na příští aktualizaci plánu povodí identifikovala prioritní témata pro mezinárodní koordinaci a objasnila je na 30. zasedání MKOL v říjnu 2017. | WFD | Porada vedoucích delegací MKOL  16. – 17. 5. 2017  usnesení č. 9 k bodu 4  Viz též poř. č. 1.2, 1.3 a 2.1.  Informace na v bodě 46. poradě PS WFD v září 2018. |
| 2.19 | MKOL bere na vědomí návrh osnovy strategie pro nakládání s živinami v mezinárodní oblasti povodí Labe (příloha 5). Žádá pracovní skupinu WFD, aby návrh strategie předložila na 31. zasedání MKOL v říjnu 2018. | WFD | 29. zasedání MKOL,  5. 10. 2016,  bod 11 usnesení 29-4a-2  Viz též poř. č. 1.18.  Informace v bodě 8 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 2.20 | MKOL bere na vědomí, že na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2016 byla skupina expertů Hy požádána, aby nejpozději do konce roku 2017 zpracovala úkoly uvedené v příloze 8. Jedná se o podpůrné práce v souvislosti s přípravou rozhodnutí o řešení tématu nedostatku vody v aktualizovaném plánu povodí na období 2022 – 2027. | FP,  Hy,  WFD | 29. zasedání MKOL,  5. 10. 2016,  bod 6 usnesení 29-4b-3  Viz též poř. č. 2.13 a 2.21.  Informace v bodě 4.1 programu jednání 45. porady PS WFD. |
| 2.21 | Vedoucí delegací MKOL souhlasí s tím, že úkoly z plánu povodí k nedostatku vody budou řešeny vícestupňovým postupem. V prvním kroku se skupina expertů Hy žádá, aby úkoly uvedené v příloze 4, která byla upravena během porady, zpracovala nejpozději do konce roku 2017. Na základě těchto prací a na podkladě návrhu mandátu pro případnou ad hoc skupinu expertů (stav: 23. 3. 2016, příloha 5) bude rozhodnuto o dalším postupu. | FP,  Hy,  WFD | Porada vedoucích delegací MKOL,  19. 5. - 20. 5. 2016,  usnesení č. 9 k bodu 4  Viz též poř. č. 2.13 a 2.20.  Informace v bodě 4.1 programu jednání 45. porady PS WFD. |