# Přehled usnesení 45. porady a relevantních usnesení 44. porady prac. skupiny WFD

| **Poř.č.** | **Úkol** | **Zodpovídá** | **Poznámka** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Pracovní skupina WFD žádá sekretariát, aby – případně v bilaterálním kontaktu s delegacemi – upravil dokument „Doporučení pro příští aktualizaci Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe (část A) na období 2022 – 2027“ (stav: 12. 4. 2017) s přihlédnutím k výše uvedeným identifikovaným prioritním tématům a předložil jej na 46. poradě pracovní skupiny WFD v září 2018. | sekretariát,  WFD | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 4.1  Viz též poř. č. 2.10.  Informace v bodě 4.1 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.2 | Pracovní skupina WFD souhlasí s postupem a koncepcí pro zpracování informačního listu MKOL č. 6 k implementaci RSV a časovým plánem pro jeho vyhotovení (stav: 18. 9. 2017, příloha 9).  Pracovní skupina WFD žádá sekretariát a skupiny expertů SW a NP, aby na 46. poradě pracovní skupiny WFD v září 2018 předložily první návrhy textů pro informační list. | sekretariát,  SW,  NP,  WFD | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 4.2  Viz též poř. č. 1.6 a 2.8.  Informace o stavu zpracování v bodě 4.2 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.3 | Pracovní skupina WFD dohodla konkrétní úkoly ve své bezprostřední odpovědnosti a vzala na vědomí konkrétní úkoly skupin expertů SW, GW, NP a DATA v souvislosti s prioritními tématy pro koordinaci plánování na mezinárodní úrovni (stav 24. 4. 2018, příloha 3). Pracovní skupina WFD žádá skupiny expertů SW, GW, NP a DATA, aby tyto úkoly splnily včas s ohledem na přípravu aktualizace Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe na období 2022 – 2027. | SW,  GW,  NP,  DATA,  sekretariát | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 4.1  Viz též poř. č. 2.1.  Plnění konkrétních úkolů bude tématem na 47. poradě PS WFD v březnu 2019. |
| 1.4 | Pracovní skupina WFD žádá sekretariát, aby s ohledem na připomínky ze 45. porady pracovní skupiny WFD upravil návrh dokumentu pro připomínky veřejnosti k časovému plánu a programu prací podle čl. 14 odst. 1a RSV a předložil jej pracovní skupině WFD k odsouhlasení v písemném řízení. Upravený návrh bude předložen na vědomí na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2018. Schválení dokumentu by mělo proběhnout na 31. zasedání MKOL v říjnu 2018, kdy by měl být sekretariát pověřen jeho zveřejněním na internetových stránkách MKOL nejpozději do 22. 12. 2018. | sekretariát,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 4.1  Viz též poř. č. 2.3.  Návrh dokumentu ke schválení na 31. zasedání MKOL viz bod 4.1 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.5 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí výsledek zpracování úkolů skupiny expertů Hy k problematice nedostatku vody podle usnesení č. 9 k bodu 4 porady vedoucích delegací MKOL v květnu 2016 (příloha 4).  Pracovní skupina WFD bere se souhlasem na vědomí navržené indikátory hydrologického sucha (SRI, DMRI) s tím, že jejich budoucí využití na mezinárodní úrovni pro vyhodnocení období sucha z čistě hydrologického pohledu je možné. K použití indikátorů z pohledu monitoringu nebo užívání vod je třeba v konkrétních případech definovat účel využití, délku zvoleného období a kategorie extremity indikátorů. | WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 4.1  Viz též poř. č. 2.2.  Otázku, zda nedostatek vody nebo následky klimatické změny je významný problém nakládání s vodami na mezinárodní úrovni, a zda a příp. jakým způsobem řešit problematiku nedostatku vody v třetích plánech povodí, bude pracovní skupina řešit až v roce 2019, kdy již bude jasnější postup na národní úrovni. |
| 1.6 | Česká a německá delegace v pracovní skupině WFD zašlou sekretariátu informace o stavu zprůchodnění míst s příčnými překážkami v nadregionálních prioritních vodních tocích z plánu pro 2. plánovací období (doplnění počtů s předpokládaným stavem ke konci roku 2018 – viz příloha 5) do konce září 2018. | WFD-CZ,  WFD-D | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 4.2  Viz též poř. č. 1.2 a 2.8.  Na 46. poradě PS WFD by v bodě 4.2 programu jednání měly delegace informovat o tom, zda bude možné dodržet požadovaný termín. |
| 1.7 | Pracovní skupina WFD souhlasí s termínem, místem a tématy Mezinárodního labského fóra ve dnech 9. a 10. dubna 2019 v Drážďanech (příloha 6). Česká a německá delegace a zástupci Rakouska a Polska v pracovní skupině WFD zašlou sekretariátu do konce června 2018 návrhy konkrétních přednášek a referentů pro část týkající se implementace Rámcové směrnice o vodách. | sekretariát,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 4.3  Viz též poř. č. 2.5.  Odsouhlasení programu v bodě 4.3 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.8 | Pracovní skupina WFD souhlasí s tím, že pro další klasifikaci plavenin a sedimentů podle Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty   * budou platit aktualizované prahové hodnoty uvedené v příloze 8, * bude využíván také index kvality sedimentů (SQI), který představuje míru překročení horních prahových hodnot podle Koncepce. | SW,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 5  Aktualizované prahové hodnoty jsou používány pro klasifikaci sediment. plavenin na základě indexu kvality sedimentů (SQI) – viz bod 5 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.9 | Pracovní skupina WFD žádá skupinu expertů SW, aby na podkladě předloh WFD45\_18-5-2b a WFD45\_18-5-2c ve spolupráci se sekretariátem připravila a odsouhlasila doprovodný text k aktualizaci prahových hodnot podle Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty a předložila jej na 46. poradě pracovní skupiny WFD v září 2018.  Návrh tabulky s aktualizovanými prahovými hodnotami bude spolu s doprovodným textem předložen ke schválení na 31. zasedání MKOL v říjnu 2018. | SW,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 5  Návrh doprovodného textu, odsouhlaseného ve skupině expertů SW, je předlohou k bodu 5 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.10 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí, že přehled vývoje kvality sedimentovatelných plavenin pomocí SQI pro všechny relevantní látky a labské profily za období let 1993 až 2016 a příslušný komentář (viz usnesení k bodu 5 programu jednání 44. porady pracovní skupiny WFD) budou moci být odsouhlaseny až na příští poradě skupiny expertů SW v květnu 2018. Žádá skupinu expertů SW, aby uvedené dokumenty předložila na 46. poradě pracovní skupiny WFD v září 2018. | SW,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 5  Uvedené dokumenty jsou předlohou k bodu 5 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.11 | Pracovní skupina WFD žádá českou delegaci v pracovní skupině WFD, aby se zasadila o to, aby na české straně byla vyjasněna otázka dalšího možného zdroje kontaminace PCB v roce 2015 (doložení údajů k předmětnému vzorku ČIŽP, provedení dalších průzkumů) s cílem zamezení případného dalšího vnosu PCB. | WFD-CZ,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 5  Informace v bodě 5 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.12 | Pracovní skupina WFD žádá českou delegaci ve skupině expertů SW, aby prověřila možnost zadání odborné studie / projektu se zaměřením na zjištění míst výskytu DDx a HCB a jejich koncentrací na české straně (mapování jednotlivých jezových zdrží a rešerše míst výroby a nakládání s těmito látkami). | SW-CZ,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 5  Informace v bodě 5 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.13 | Pracovní skupina WFD se dohodla na společném přístupu při identifikaci a časovém zatřídění opatření podle Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty (viz příloha 9). | SW,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 5  Uzavřeno. Další zpráva o plnění Koncepce MKOL pro nakládání se sedimenty bude zpracována v roce 2019. |
| 1.14 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí, že aktualizace přehledu aktivit v korytě řeky Labe a jeho přítoků v České republice a Německu, které mohou vést k remobilizaci sedimentů, není od minulé porady ještě ukončena. Česká a německá delegace zašlou sekretariátu připomínky k aktualizaci přehledu do konce června 2018 tak, aby mohl být předložen na 46. poradě v září 2018. | WFD,  sekretariát | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 5  Aktualizovaný přehled je předlohou k bodu 5 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.15 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí informaci české strany o ukončení studie proveditelnosti sanace kontaminovaných sedimentů vybraných lokalit na českém dolním Labi v prosinci 2017. Pracovní skupina WFD vítá, že na základě výsledků studie je na české straně připravována pilotní sanace dvou vybraných lokalit studie. | SW,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 5  Informace v bodě 5 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.16 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí stav zpracování Strategie měření MKOL. Postup budoucí aktualizace Strategie navržený skupinou expertů SW bude odsouhlasen na příští poradě pracovní skupiny WFD, na které bude k dispozici návrh Strategie odsouhlasený ve skupině expertů SW. | SW,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 6  Viz též poř. č. 2.9.  Návrh Strategie odsouhlasený ve skupině expertů SW je předlohou k bodu 6 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.17 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí Zprávu o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality analytických výsledků v roce 2016 (odběr vzorku z Labe v Hitzackeru a následný okružní rozbor se zaměřením na rozsivky). Zpráva bude předložena na vědomí na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2018. | SW,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 7  Viz též poř. č. 2.6.  Splněno. Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách MKOL. |
| 1.18 | Pracovní skupina WFD žádá skupinu expertů SW, aby nejpozději na 47. poradě pracovní skupiny WFD v březnu 2019 předložila na vědomí zprávu o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality analytických výsledků v roce 2017 (odběr vzorků z Lužické Nisy v Görlitz). | SW,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 7  Informace v bodě 7 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.19 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí výsledky pracovního setkání zástupců provozovatelů měřicích stanic v povodí Labe ve dnech 24. a 25. 1. 2018 v Magdeburku. Žádá sekretariát, aby včas informoval o termínu a tématech příštího pracovního setkání v roce 2019. | SW | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 7  Viz též poř. č. 2.7.  Případná informace v bodě 7 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.20 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí výsledky diskuse ve skupině expertů SW k problematice vnosu haloetherů z areálu Spolchemie do Labe. Jakmile budou známy nové skutečnosti / informace, bude se pracovní skupina tímto tématem případně dále zabývat. | SW,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 7  Doporučené společné mezilaboratorní stanovení haloetherů za účasti laboratoří AWE se uskuteční na podzim tohoto roku. O výsledcích bude informováno na 47. poradě PS WFD v březnu 2019. |
| 1.21 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí informaci o stavu zpracování „Strategie pro nakládání s živinami v mezinárodní oblasti povodí Labe“.  Pracovní skupina WFD upozorňuje, že k termínu 15. 8. 2018 musí být finální verze strategie již odsouhlasena i se skupinami expertů SW a GW a poskytnuta pracovní skupině WFD k odsouhlasení na její 46. poradě v září 2018. Velká část připomínek ze strany skupin expertů SW a GW by měla být vyřešena již v průběhu zpracování strategie přítomností zástupců skupin expertů SW a GW na jednáních ad hoc skupiny expertů NP nebo její redakční skupiny. | NP,  WFD | 44. porada WFD,  14. a 15. 9. 2017,  usnesení k bodu 8  Viz též poř. č. 2.11.  Návrh Strategie, odsouhlasený ve skupinách expertů NP, SW a GW je předlohou k bodu 8 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.22 | Pracovní skupina WFD bere na vědomí informaci o stavu zpracování „Strategie pro nakládání s živinami v mezinárodní oblasti povodí Labe“. | NP,  WFD | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 8  Viz též poř. č. 1.21. a 2.11.  Návrh Strategie, odsouhlasený ve skupinách expertů NP, SW a GW je předlohou k bodu 8 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 1.23 | Sekretariát připraví na základě výsledků porady návrhy předloh pro poradu vedoucích delegací MKOL v květnu 2018 a zašle je nejpozději do 13. 4. 2018 k připomínkám pracovní skupině WFD. | WFD-CZ | 45. porada WFD,  20. a 21. 3. 2018,  usnesení k bodu 9  Splněno. |

# Relevantní usnesení porad vedoucích delegací MKOL a zasedání MKOL

| **Poř.č.** | **Úkol** | **Zodpovídá** | **Poznámka** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vedoucí delegací MKOL a zástupci Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG berou na vědomí konkrétní úkoly pracovní skupiny WFD a skupin expertů SW, GW, NP a DATA v souvislosti s prioritními tématy pro koordinaci plánování na mezinárodní úrovni (stav: 24. 4. 2018, příloha 2). | SW,  GW,  NP,  DATA,  sekretariát | Porada vedoucích delegací MKOL, 24. a 25. 5. 2018,  usnesení č. 2 k bodu 4  Viz též poř. č. 1.3.  Plnění konkrétních úkolů bude tématem na 47. poradě PS WFD v březnu 2019. |
| 2.2 | Vedoucí delegací MKOL a zástupci Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG berou na vědomí výsledky zpracování úkolů skupiny expertů Hy k problematice nedo-statku vody podle usnesení č. 9 k bodu 4 porady vedoucích delegací MKOL v květnu 2016 a děkují skupině expertů Hy za vykonanou práci.  Vedoucí delegací MKOL a zástupci Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG berou na vědomí, že otázku, zda nedostatek vody nebo následky klimatické změny jsou významný problém nakládání s vodami na mezinárodní úrovni a zda a popř. jakým způsobem řešit problematiku nedostatku vody v aktualizaci části A „Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe“ na třetí plánovací období, bude pracovní skupina WFD řešit až v roce 2019, kdy již bude jasnější postup na národní úrovni. | WFD | Porada vedoucích delegací MKOL, 24. a 25. 5. 2018,  usnesení č. 3 a 4 k bodu 4  Viz též poř. č. 1.5.  Otázku, zda nedostatek vody nebo následky klimatické změny je významný problém nakládání s vodami na mezinárodní úrovni, a zda a příp. jakým způsobem řešit problematiku nedostatku vody v třetích plánech povodí, bude pracovní skupina řešit až v roce 2019, kdy již bude jasnější postup na národní úrovni. |
| 2.3 | Vedoucí delegací MKOL a zástupci Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG berou na vědomí návrh konzultačního dokumentu pro připomínky veřejnosti k časovému plánu a programu prací podle čl. 14 odst. 1a RSV (stav: 24. 4. 2018). Žádají pracovní skupinu WFD, aby konečný návrh dokumentu předložila ke schválení na 31. zasedání MKOL v říjnu 2018. | sekretariát,  WFD | Porada vedoucích delegací MKOL, 24. a 25. 5. 2018,  usnesení č. 5 k bodu 4  Viz též poř. č. 1.4.  Návrh dokumentu ke schválení na 31. zasedání MKOL viz bod 4.1 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 2.4 | Vedoucí delegací MKOL a zástupci Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG žádají pracovní skupinu WFD, aby na 32. zasedání MKOL v říjnu 2019 předložila ke schválení návrh osnovy aktualizované části A „Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe“ na třetí plánovací období. | WFD | Porada vedoucích delegací MKOL, 24. a 25. 5. 2018,  usnesení č. 6 k bodu 4  Návrh osnovy bude poprvé diskutován na 47. poradě PS WFD v březnu 2019. |
| 2.5 | Vedoucí delegací MKOL a zástupci Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG souhlasí, aby se ve dnech 9. a 10. dubna 2019 (dva půldny) v Drážďanech uskutečnilo Mezinárodní labské fórum formou semináře pro širokou veřejnost. Berou na vědomí návrh témat Mezinárodního labského fóra 2019 (stav: 24. 4. 2018, příloha 3) a doporučují, aby při výběru prezentací byly upřednostněny ty, které představují styčné body mezi Rámcovou směrnicí o vodách a Povodňovou směrnicí.  Žádají sekretariát MKOL, aby zahájil organizaci Mezinárodního labského fóra 2019, a pracovní skupinu WFD, aby ve spolupráci s pracovní skupinou FP předložila program Mezinárodního labského fóra 2019 ke schválení na 31. zasedání MKOL v říjnu 2018. | sekretariát,  WFD | Porada vedoucích delegací MKOL, 24. a 25. 5. 2018,  usnesení č. 7 k bodu 4  Viz též poř. č. 1.7.  Odsouhlasení programu v bodě 4.3 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 2.6 | Vedoucí delegací MKOL berou na vědomí Zprávu o realizaci a výsledcích opatření na zabezpečení kvality analytických výsledků v roce 2016 (odběr vzorků z Labe v Hitzackeru a následný okružní rozbor se zaměřením na rozsivky). Žádají sekretariát, aby zprávu zveřejnil na internetových stránkách MKOL. | SW,  WFD | Porada vedoucích delegací MKOL, 24. a 25. 5. 2018,  usnesení č. 8 k bodu 4  Viz též poř. č. 1.17.  Splněno. Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách MKOL. |
| 2.7 | Vedoucí delegací MKOL berou na vědomí výsledky pracovního setkání zástupců provozovatelů měřicích stanic v povodí Labe ve dnech ve dnech 24. a 25. 1. 2018 v Magdeburku. | SW,  WFD | Porada vedoucích delegací MKOL, 24. a 25. 5. 2018,  usnesení č. 9 k bodu 4  Viz též poř. č. 1.19.  Případná informace v bodě 7 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 2.8 | MKOL a zástupkyně Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG berou na vědomí návrh postupu a koncepce pro zpracování informačního listu MKOL č. 6 k implementaci RSV (stav: 18. 9. 2017, příloha 4). Žádají pracovní skupinu WFD, aby na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2018 a na 31. zasedání MKOL v říjnu 2018 informovala o stavu prací. | SW,  NP,  WFD | 30. zasedání MKOL  19. – 20. 10. 2017  usnesení 30-5a-4, bod 3  Viz též poř. č. 1.2 a 1.6.  Informace o stavu zpracování v bodě 4.2 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 2.9 | Vedoucí delegací MKOL žádají pracovní skupinu WFD, aby na 31. zasedání MKOL v říjnu 2018 předložila ke schválení „Strategii měření MKOL“ a na jejím podkladě také návrh Mezinárodního programu měření Labe na rok 2019. | SW,  WFD | Porada vedoucích delegací MKOL, 16. a 17. 5. 2017,  usnesení č. 5 k bodu 4  Viz též poř. č. 1.16.  Návrh Strategie odsouhlasený ve skupině expertů SW je předlohou k bodu 6 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 2.10 | Vedoucí delegací MKOL a zástupkyně Rakouska a Polska v mezinárodní koordinační skupině ICG berou na vědomí aktuální stav zpracování dokumentu Doporučení pro příští aktualizaci Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe (část A) na období 2022 – 2027 (stav: 12. 4. 2017, příloha 4).  Žádají pracovní skupinu WFD, aby tento dokument podle potřeby aktualizovala na základě dalších diskusí a nových poznatků na evropské a národní úrovni (např. výsledky hodnocení druhých plánů povodí ze strany Evropské komise, směrné dokumenty k využití výjimek, požadavky na reporting apod.). | sekretariát,  WFD | Porada vedoucích delegací MKOL, 16. a 17. 5. 2017,  část usnesení č. 9 k bodu 4  Viz též poř. č. 1.1.  Informace v bodě 4.1 programu jednání 46. porady PS WFD. |
| 2.11 | MKOL bere na vědomí návrh osnovy strategie pro nakládání s živinami v mezinárodní oblasti povodí Labe (příloha 5). Žádá pracovní skupinu WFD, aby návrh strategie předložila na 31. zasedání MKOL v říjnu 2018. | NP,  WFD | 29. zasedání MKOL,  5. 10. 2016  usnesení 29-4a-2, bod 11  Viz též poř. č. 1.21 a 1.22.  Návrh Strategie, odsouhlasený ve skupinách expertů NP, SW a GW je předlohou k bodu 8 programu jednání 46. porady PS WFD. |