Pracovní program pracovní skupiny FP na rok 2010
(stav k 8. 12. 2009)

Implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES
ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
(Povodňová směrnice) v povodí Labe na mezinárodní úrovni

- Transpozice směrnice do národní legislativy

- Zodp.:	státy

- Termín:	11/2009

- Zpracování návrhu pracovního a časového plánu k implementaci Povodňové směrnice v povodí Labe na mezinárodní úrovni s přihlédnutím k postupu na národní úrovni

- Zodp.:	předseda

- Termín:	2/2010

- Vymezení mezinárodní oblasti povodí Labe a stanovení příslušných orgánů – článek 3

- Zodp.:	státy

- Termín:	3/2010

- Poznámka:

- Členské státy mohou

- jmenovat příslušné orgány odlišné od orgánů určených podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2000/60/ES a vymezit určité pobřežní oblasti nebo jednotlivá povodí a přiřadit je k jiné správní jednotce, než ke kterým jsou přiřazeny podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2000/60/ES – viz čl. 3 odst. 2 a), b) – (termín: 26. 5. 2010) nebo

- převzít vymezení mezinárodní oblasti povodí Labe a stanovení příslušných orgánů dle směrnice 2000/60/ES (viz mapa 2 – zpráva 2005).

- Využití článku 13 – Přechodná opatření
– Návrh postupu na mezinárodní úrovni –

- Zodp.:	předseda, mluvčí delegací

- Termín:	3/2010 (eventuálně projednání v menším kruhu)

- Poznámka:

- Odst. 1: Není třeba provádět předběžné vyhodnocení povodňových rizik pro oblasti,

- které již byly před 22. 12. 2010 stanoveny jako ohrožené,

- pro které bylo o přípravě map povodňového nebezpečí a povodňových rizik již před 22. 12. 2010 rozhodnuto.

- Možnost využití již před 22. 12. 2010 dokončených map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (odst. 2) a plánů pro zvládání povodňových rizik (odst. 3), pokud odpovídají požadavkům směrnice.

- Návrh postupu pro zpracování zpráv na úrovni A (mezinárodní oblast povodí Labe) s ohledem na jejich podrobnost

- Zodp.:	předseda, mluvčí delegací

- Termín:	3/2010 (eventuálně projednání v menším kruhu)

- Poznámka:

- Například úroveň A bude kompatibilně k RSV obsahovat informace pro tok Labe včetně slapového úseku a toky v povodí Labe s plochou povodí nad 500 km2 (viz mapa 1 – zpráva 2005)

- Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v povodí Labe – článek 4
– Návrh postupu na mezinárodní úrovni –

- Zodp.:	předseda, mluvčí delegací

- Termín:	3/2010 (eventuálně projednání v menším kruhu)

- Poznámka:

- Mapy, které byly zpracovány pro RSV a mohly by být využity k předběžnému vyhodnocení:

- mapa mezinárodní oblasti povodí Labe, hranice povodí, dílčích povodí, příp. pobřežních oblastí (viz mapa 1 – zpráva 2005)

- mapa využití území (viz mapa 8 – zpráva 2005)

- topografická mapa (případně mapa 1 – zpráva 2005)

- Popis významných povodní, ke kterým došlo v minulosti.

- Zohlednění změny klimatu.

- Stanovení oblastí, ve kterých existují potenciálně významná povodňová rizika nebo lze výskyt těchto rizik považovat za pravděpodobný – článek 5
– Návrh postupu na mezinárodní úrovni –

- Zodp.:	předseda, mluvčí delegací

- Termín:	8/2010

- Poznámka:

Definice potenciálně významných povodňových rizik např. dle počtu potenciálně ohrožených obyvatel, dle škod na životním prostředí a kulturním dědictví, dle hodnoty potenciálně ohroženého majetku.

Čl. 13 odst. 1 b) – Členské státy se mohou rozhodnout, že neprovedou předběžné vyhodnocení povodňových rizik podle článku 4 u těch povodí, dílčích povodí nebo pobřežních oblastí, u nichž již před 22. prosincem 2010 rozhodly, že připraví mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik a vypracují plány pro zvládání povodňových rizik v souladu s příslušnými ustanoveními této směrnice.

- Příprava a koordinace map povodňového nebezpečí / povodňových rizik – článek 6

– Návrh postupu na mezinárodní úrovni –

- Zodp.:	předseda, mluvčí delegací

- Termín:	10/2010