# Třetí zpráva o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ 
v letech 2009 - 2011 (závěrečná zpráva)

Návrh časového postupu zpracování
(stav: 15. 12. 2010)

- Mluvčí české a německé delegace a zástupci nevládních organizací zašlou sekretariátu MKOL návrhy textů, tabulek, obrázků a doprovodných fotografií.

Zodp.: 	mluvčí české a německé delegace, zástupci nevládních organizací

Termín: 	31. 12. 2011

- Zástupci Polska a Rakouska v pracovní skupině FP zašlou sekretariátu MKOL návrhy textů, tabulek, obrázků a doprovodných fotografií pro kapitolu 4 (Implementace Směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v Mezinárodní oblasti povodí Labe)

Zodp.: 	zástupci Polska a Rakouska v pracovní skupině FP

Termín: 	31. 12. 2011

- Příprava a zpracování doprovodných map pro kapitolu 4 (v souladu s datovým modelem WasserBLIcK).

Zodp.: 	skupina expertů DATA, sekretariát

Termín: 	31. 12. 2011

- Sekretariát zajistí překlad a syntézu textů dle bodů a. a b. a rozešle členům pracovní skupiny jako předlohu pro 24. poradu pracovní skupiny a následnou poradu redakční skupiny na koneci března 2012.

Zodp.: 	sekretariát

Termín: 	začátek března 2012

- Po zapracování připomínek z 24. porady pracovní skupiny a z redakční skupiny bude návrh zprávy (bez závěrečného layoutu) rozeslán ke schválení jako předloha pro poradu vedoucích delegací MKOL a mezinárodní koordinační skupiny ICG v květnu 2012.

Zodp.: 	sekretariát

Termín: 	pol. dubna 2012

- Zapracování případných připomínek vedoucích delegací MKOL a mezinárodní koordinační skupiny ICG, zpracování závěrečného layoutu a předání finálních souborů tiskárně.

Zodp.: 	sekretariát

Termín: 	zač. července 2012

- Dokončení tisku.

Zodp.: 	tiskárna

Termín: 	zač. srpna 2012

- Případná prezentace zprávy na tiskové konferenci v pol. srpna 2012. Termín musí být odsouhlasen s prezidentem MKOL.

Pozn.: Termíny budou upřesněny dle konkrétního termínu porady vedoucích delegací MKOL v květnu 2012.