Osnova mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik v oblasti povodí Labe
– zodpovědní zpracovatelé, orientační rozsah a termíny pro zpracování prvních návrhů 
jednotlivých kapitol a jejich předání sekretariátu MKOL –
(stav: 8. 4. 2014)

| Kapitola | Zpracovatel | Rozsah | Termín | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Úvod |  |  |  |  |
| ## Cíl plánu pro zvládání povodňových rizik – odkaz na Povodňovou směrnici ES, postupné kroky integrovaného zvládání povodňových rizik | předseda PS FP | 1,5 | 05/2014 |  |
| ## Územní rozsah platnosti plánu pro zvládání povodňových rizik | sekretariát |  | 03/2014 |  |
| ### Hydrologické vymezení - oblast povodí, dílčí povodí, pobřežní oblasti |  | 2 |  |  |
| ### Administrativní vymezení – státy, spolkové země, kraje |  | 2 |  |  |
| ## Příslušné orgány |  |  |  |  |
| ### Orgány v ČR | česká delegace PS FP | 1 | 05/2014 |  |
| ### Orgány v Německu | německá delegace PS FP | 1 | 05/2014 |  |
| ### Orgány v Polsku | zástupce Polska v PS FP | 0,5 | 05/2014 |  |
| ### Orgány v Rakousku | zástupce Rakouska v PS FP | 0,5 | 05/2014 |  |
| ### Koordinační úloha MKOL | předseda PS FP | 1 | 05/2014 |  |
| ## Proces plánování v oblasti zvládání povodňových rizik |  |  |  |  |
| ### Struktura plánů v ČR | česká delegace PS FP | 3 | 05/2014 |  |
| ### Struktura plánů v Německu | německá delegace PS FP | 3 | 05/2014 |  |
| ### Struktura plánů v Polsku | zástupce Polska v PS FP | 1 | 05/2014 |  |
| ### Struktura plánů v Rakousku | zástupce Rakouska v PS FP | 1 | 05/2014 |  |
| # Podklady pro vypracování plánu pro zvládání povodňových rizik | sekretariát |  | 03/2014 |  |
| ## Výsledek předběžného vyhodnocení povodňových rizik |  |  |  |  |
| ### Popis řešeného území |  |  |  |  |
| #### Klimatické a hydrologické poměry |  | 1,5 |  |  |
| #### Využívání území |  | 2 |  |  |
| ### Popis významných povodní, ke kterým došlo v minulosti |  |  |  |  |
| #### Seznam významných minulých povodní |  | 3 |  |  |
| #### Analýza povodní v srpnu 2002 a v červnu 2013 |  | 3 |  |  |
| ### Postup předběžného vyhodnocení povodňových rizik |  |  |  |  |
| #### Metodika vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky v ČR | sekretariát | 2 | 03/2014 |  |
| #### Metodika vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky v Německu |  | 2 |  |  |
| #### Metodika vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky v Polsku |  | 1 |  |  |
| #### Metodika vymezení oblastí s významnými povodňovými riziky v Rakousku |  | 1 |  |  |
| #### Zohlednění vlivu změn klimatu |  | 1,5 |  |  |
| ### Vymezené oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem |  |  |  |  |
| #### Odkaz na národní zprávy o předběžném vyhodnocení povodňových rizik |  | 1 |  |  |
| #### Souhrnný přehled vymezených oblastí (tabulka, počet, délka) |  | 1,5 |  |  |
| ## Vyhodnocení map povodňového nebezpečí a povodňových rizik | německá delegace PS FP |  | 05/2014 |  |
| ### Obsah map povodňového nebezpečí |  | 1,5 |  |  |
| ### Obsah map povodňových rizik |  | 1,5 |  |  |
| ### Závěry, které lze z map vyvodit |  | 1 |  | předseda PS FP |
| # Cíle v rámci zvládání povodňových rizik | německá delegace PS FP |  | 05/2014 |  |
| ## Stanovení obecných cílů pro zvládání povodňových rizik |  |  |  |  |
| ### Zamezit ohrožení životů a zdraví lidí |  | 2 |  |  |
| ### Zmenšení rozsahu ploch v nepřijatelném riziku |  | 2 |  |  |
| ### Snížit rozsah povodňových škod na majetku |  | 2 |  |  |
| ### Snížit riziko omezení hospodářských činností |  | 2 |  |  |
| ### Snížit riziko zasažení zdrojů znečištění životního prostředí |  | 2 |  |  |
| ### Snížit riziko zasažení kulturních památek |  | 2 |  |  |
| ## Popis prostředků k dosažení cílů a hodnocení jejich současné úrovně |  |  |  |  |
| ### Prevence na ploše povodí |  | 1 |  |  |
| ### Přirozená retence vody |  | 2 |  |  |
| ### Prevence rizik v záplavovém území |  | 1 |  |  |
| ### Technická ochrana před povodněmi |  | 4 |  |  |
| ### Informační zabezpečení |  | 3 |  |  |
| ### Aktivní a odpovědné chování lidí |  | 2 |  |  |
| ### Efektivita povodňových zabezpečovacích a záchranných prací |  | 4 |  |  |
| # Souhrn opatření ke zvládání povodňových rizik | česká delegace PS FP |  | 07/2014 |  |
| ## Výběr opatření |  |  |  |  |
| ### Preventivní opatření na ploše povodí |  | 2 |  |  |
| ### Zachování a podpora přirozené retence vody |  | 2 |  |  |
| ### Omezení zástavby a správné využívání záplavových území |  | 2 |  |  |
| ### Opatření k zabezpečení staveb v záplavovém území |  | 1,5 |  |  |
| ### Technická ochrana před povodněmi |  | 4 |  |  |
| ### Příprava informačních systémů | česká delegace PS FP | 3 | 07/2014 |  |
| ### Osvěta a výchova obyvatelstva |  | 3 |  |  |
| ### Povodňové plány a školení funkcionářů povodňové služby |  | 3 |  |  |
| ### Příprava povodňových zabezpečovacích a záchranných prací |  | 3 |  |  |
| ## Souhrn navrhovaných opatření |  |  |  |  |
| ### Souhrn navrhovaných opatření v ČR |  | 1,5 |  |  |
| ### Souhrn navrhovaných opatření v Německu | německá delegace PS FP | 1,5 | 08/2014 |  |
| ### Opatření s přeshraničním účinkem | česká delegace PS FP | 2 | 07/2014 |  |
| ### Způsob hodnocení přínosu navrhovaných opatření |  | 1 |  |  |
| ## Provádění plánu pro zvládání povodňových rizik |  |  |  |  |
| ### Stanovení priorit realizace opatření |  | 2 |  |  |
| ### Způsob sledování pokroku při provádění plánu |  | 1 |  |  |
| # Zapojení zúčastněných stran a informování veřejnosti | německá delegace PS FP |  | 05/2014 |  |
| ## Zúčastnění aktéři a zúčastněné strany |  | 1 |  |  |
| ## Provedení posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) |  | 2 |  |  |
| ## Souhrn opatření přijatých za účelem informování veřejnosti a konzultace |  | 2 |  |  |
| ## Vyhodnocení připomínek předaných v rámci připomínkového řízení |  | 2 |  | v závislosti na připomínkách |
| # Koordinace přípravy a realizace opatření | česká delegace PS FP |  | 05/2014 |  |
| ## Národní koordinace |  | 1 |  |  |
| ## Mezinárodní koordinace |  | 1 |  |  |
| ## Koordinace s Rámcovou směrnicí o vodách ES a soustavou NATURA 2000 |  | 1 |  |  |
| # Závěry | předseda PS FP | 2 | 08/2014 |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |
| Seznam souvisejících právních předpisů | česká a německá delegace PS FP | 2 | 08/2014 |  |
| Seznam podkladových materiálů a dokumentů (odkazy) |  | 2 |  |  |
| Mapa s vyznačením oblastí s významným povodňovým rizikem | sekretariát | 1 | 05/2014 |  |
| Mapy povodňového nebezpečí (seznam, odkazy) | česká a německá delegace PS FP | 1 | 05/2014 |  |
| Mapy povodňových rizik (seznam, odkazy) |  | 1 |  |  |