Úkoly pracovní skupiny Povodňová ochrana (FP) MKOL v období do roku 2027
(Návrh aktualizace, stav: 30. 3. 2016)

| Hlavní úkoly | Pracovní kroky | Termín | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik (1. MPZPR) pro oblast povodí Labe na období 2016 - 2021 | Zpracování | 2014 - 2015 |  |
|  | Zveřejnění návrhu 1. MPpZPR | 12/2014 | vyřízeno |
|  | Konzultace s veřejností k návrhu 1. MPpZPR | 12/2014 - 06/2015 | vyřízeno |
|  | Mezinárodní labské fórum k návrhu 1. MPpZPR | 04/2015 | vyřízeno |
|  | Vyhodnocení stanovisek k návrhu, zpracování konečné verze | 07 - 12/2015 | vyřízeno |
|  | Zveřejnění | 12/2015 - 03/2016 |  |
|  | Zveřejnění 1. MPpZPR v internetu | 12/2015 | vyřízeno |
|  | Rozeslání 1. MPpZPR a Informačního listu MKOL k 1. MPpZPR ve formě vytištěných publikací | 05/2016 |  |
|  | Vyhodnocení | 2017 - 2019 |  |
|  | Zpráva / Informační list MKOL ke stavu realizace 1. MPpZPR | 12/2017 - 03/2019 |  |
|  | Mezinárodní labské fórum ke stavu realizace 1. MPpZPR | 04/2019 |  |
| 2. Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik (2. MPZPR) pro oblast povodí Labe na období 2022 - 2027 | Příprava | 2018 - 2019 | včetně zohlednění pravděpodobného účinku změny klimatu na výskyt povodní |
|  | Koordinace a společné vyhodnocení prověření předběžného vyhodnocení povodňových rizik | 2018 |  |
|  | Koordinace a společné vyhodnocení prověření map povodňového nebezpečí a povodňových rizik | 2019 |  |
|  | Zpracování | 2020 - 2021 |  |
|  | Koordinace přípravy části A 2. Mezinárodního plánu pro zvládání povodňových rizik s přípravou části A 3. Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe | 2017 – 2021 |  |
|  | Zveřejnění návrhu 2. MPpZPR | 12/2020 |  |
|  | Konzultace s veřejností k návrhu 2. MPpZPR | 12/2020 - 06/2021 |  |
|  | Mezinárodní labské fórum k návrhu 2. MPpZPR | 04/2021 |  |
|  | Vyhodnocení stanovisek k návrhu, zpracování konečné verze | 07 - 12/2021 |  |
|  | Zveřejnění | 12/2021 - 03/2022 |  |
|  | Zveřejnění 2. MPpZPR v internetu | 12/2021 |  |
|  | Rozeslání 2. MPpZPR a Informačního listu MKOL k 2. MPZPR ve formě vytištěných publikací | 05/2022 |  |
|  | Vyhodnocení | 2023 - 2025 |  |
|  | Zpráva / Informační list MKOL ke stavu realizace 2. MPpZPR | 12/2023 - 03/2025 |  |
|  | Mezinárodní labské fórum ke stavu realizace 2. MPpZPR | 04/2025 |  |
| Hydrologické vyhodnocení sucha v roce 2015 v povodí Labe | Zpracování zprávy | 2016 – 2017 | skupina expertů Hy |
|  | Zveřejnění zprávy | druhá pol. 2017 |  |
| Návrh indikátorů hydrologického sucha a jeho intenzity svázané s průtoky ve vybraných charakteristických profilech obdobně, jako je tomu u povodňových stavů, které jsou vhodné pro podmínky mezinárodní oblasti povodí Labe. |  | 11/2015 - 12/2016 | skupina expertů Hy |
| Příprava tabulek hodnot průtoků a plavenin na vybraných měrných profilech v povodí Labe |  | každoročně | skupina expertů Hy |
| Vyhodnocení případných budoucích povodňových událostí |  | průběžně | ve spolupráci se skupinou expertů Hy |
| Hydrologické charakteristiky Labe a významných přítoků – aktualizace |  | průběžně | skupina expertů Hy |

| Další úkoly | Pracovní kroky | Termín | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| Analýza sezonality vodního režimu v povodí Labe v letech 1931-2010 |  | 2017 - 2018 | skupina expertů Hy |
| Podpora / doprovázení mezinárodních a národních výzkumných záměrů (např. „Homogenizace řad Qmax (1890-2013) pro německé vodoměrné stanice na Labi“) |  | 2014 - 2016 | skupina expertů Hy |
| Zpracování adaptační strategie na očekávané dopady klimatické změny pro povodí Labe | Dosažení společného souladu v otázkách očekávaných dopadů klimatické změny (např. tendence ve vývoji klíčových klimatických a hydrologických veličin, změny ve frekvenci a rozsahu extrémních hydrologických situací atd.) a při navrhování adaptačních opatření na mezinárodní úrovni |  |  |