Úkoly pracovní skupiny Havarijní znečištění vod (H) do roku 2017
(Návrh aktualizace, stav: 14. 4. 2016)

| Hlavní úkoly | Pracovní kroky | Termín |
| --- | --- | --- |
| „Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe“ | Testování, aktualizace a optimalizace | průběžně / minimálně jednou za rok |
|  | Novelizace | v případě potřeby |
|  | Podpora komunikace v případech havarijního znečistění vod | v případě potřeby |
|  | Organizace pracovních setkání resp. školení zástupců mezinárodních hlavních varovných centrál a institucí zodpovědných za použití „Poplachového modelu Labe“ v případě závažného havarijního znečištění vod | v případě potřeby / minimálně jednou za 2 roky |
| Vyhodnocení případů havarijního znečistění vod, které byly hlášeny prostřednictvím „Mezinárodního varovného a poplachového plánu Labe“ | Aktualizace vyhodnocení od roku 2007 | každoročně |
|  | Zveřejnění na internetových stránkách MKOL | každoročně |
| „Poplachový model Labe“ | Rozšíření o přítoky Vltavu a Sálu | 2014 - 2016 |
|  | Provedení stopovacích pokusů při vysokých průtocích | 2014 - 2017 |
|  | Úprava počítačového modelu | 2014 - 2016 |
|  | Předání uživatelům | 2016 |
|  | Péče, aktualizace, zajištění hodnot průtoků | průběžně |
| Prověření možností podpory imisních přístupů (on-line monitoring) při zjišťování havarijních znečištění vod |  | 2016 - 2017 |
| Prověření potřeby aktualizace doporučení MKOL k havarijní prevenci a bezpečnosti technických zařízení (např. problematika zachycování hasebních vod) |  | průběžně |

| Další úkoly | Pracovní kroky | Termín |
| --- | --- | --- |
| „Poplachový model Labe“ – rozšíření o další přítoky (Ohře, Mulde, Havola) | Provedení stopovacích pokusů |  |
|  | Úprava počítačového modelu |  |
|  | Předání uživatelům |  |