Časový plán pro management dat a vyhotovení map
ke konečné verzi plánu povodí v roce 2009
a pro reporting do systému WISE v roce 2010 podle čl. 3, 5, 8 a 13 RSV
- návrh, stav 6. 3. 2009 -

### Datový model WasserBLIcKu

| 31.03.2009 | Aktualizace datového modelu WasserBLIcKu (datové šablony a WFD-Codelist) Spolkovým ústavem hydrologickým (BfG) v odsouhlasení s prac. skupinou Daten FGG Elbe, skupinou EG DMR pracovního společenství LAWA a skupinou expertů DATA MKOL na základě požadavků schémat XML Evropské komise a usnesení FGG Elbe, LAWA a MKOL |
| --- | --- |

### Fáze 1: data, stav k 29. 5. 2009:

co nejúplnější vyplnění šablon k aktualizovanému datovému modelu WasserBLIcKu vč. dodatečných údajů k environmentálním cílům a silně ovlivněným útvarům povrchových vod jakožto základ pro další odsouhlasení a zajištění kvality ve fázi 2

| 30.04.2009 | Odsouhlasení legend map A a B ve skupině expertů DATA MKOL v písemném řízení |
| --- | --- |
| 29.05.2009 | Ukončení uploadu dat pověřenými institucemi Další upload dat pro fázi 2 bude možný až od 15. 6. 2009! |
| 05.06.2009 | Integrace dat k 29. 5. 2009 do databanky WasserBLIcKu (provede BfG) |
| 12.06.2009 | Vyhotovení map ve formátu PDF na základě verze PlugIn ve WasserBLIcKu vč. umístění v portálu WasserBLIcK pro sekretariát FGG Elbe jako podklad pro 36. poradu Koordinační rady dne 30. 6. 2009 (provede pracovní skupina Daten FGG Elbe) |
| 12.06.2009 | Vyvolání statistických vyhodnocení v portálu WasserBLIcK vč. převedení do příslušného cílového formátu tabulek v plánu povodí a předání na sekretariát FGG Elbe jako podklad pro 36. poradu Koordinační rady dne 30. 6. 2009 (provedou osoby odpovědné za jednotlivé kapitoly plánu povodí popř. sekretariát FGG Elbe) |

### Fáze 2: data, stav k 10. 8. 2009:

úplné, kvalitativně bezchybné a na úrovni spolkových zemí a na mezinárodní úrovni odsouhlasené vyplnění šablon k datovému modelu WasserBLIcKu pro plán povodí, program opatření a reporting do systému WISE (data pro reporting do systému WISE budou identická s daty dodanými do portálu Wasser-BLIcK)

Předpoklad: požadavky na změny obsahu datových šablon WassserBLIcKu vyplývající z připomínek veřejnosti k návrhu plánu povodí budou předány skupině expertů DATA MKOL co nejdříve, nejpozději do 24. 7. 2009.

| 10.08.2009 | Ukončení uploadu dat pověřenými institucemi ve státech / spolkových zemích Pozdější upload dat pro plán povodí, program opatření a reporting do systému WISE již nebude možný! |
| --- | --- |
| 17.08.2009 | Integrace dat k 10. 8. 2009 do databanky WasserBLIcKu (provede BfG) |
| 21.08.2009 | Vyvolání statistických vyhodnocení v portálu WasserBLIcK vč. převedení do příslušného cílového formátu tabulek v plánu povodí a poskytnutí jako předloha pro 29. poradu PS WFD ve dnech 1. 9. a 2. 9. 2009 (provede sekretariát MKOL) |
| 21.08.2009 | Vyhotovení map ve formátu PDF na základě verze PlugIn ve WasserBLIcKu (provede sekretariát MKOL) |