Podpora pracovní skupiny FP skupinou expertů DATA
při implementaci Povodňové směrnice v povodí Labe 
na mezinárodní úrovni
(Návrh, stav: 24. 3. 2011)

# Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a následovné určení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem (čl. 4, 5)

Zpracování a předání předběžného vyhodnocení povodňových rizik Evropské komisi, včetně informování veřejnosti, proběhne na národní úrovni. Formální zprávy pro Komisi budou zpracovány na národní úrovni na základě stávajících reporting sheets Komise k čl. 4 a 5.

Na mezinárodní úrovni bude zpracován souhrn předběžného vyhodnocení povodňových rizik, který bude součástí 3. zprávy o plnění Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe s plánovaným termínem zveřejnění v srpnu 2012.

## Podpora ze strany skupiny expertů DATA

### Využití / zpracování následujících společných map:

| Poř. č. | Již existující mapy (popř. aktualizované): | Předpokládaná úprava legendy | Předpokládaná úprava obsahu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapa 1.1 k plánu povodí (Přehled) (vč. koordinačních oblastí) | x |  |
| 2 | Mapa 10.1 k plánu povodí (Příslušné orgány) | x | x |
| 3 | Mapa 8 ke zprávě 2005 (Struktura využití území podle CORINE Land Cover) | x | x |

| Poř. č. | Nové mapy: | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 4 | Přehled oblastí s potenciálně významnými povodňovými riziky, ze kterého je zřejmé, zda byl uplatňován čl. 4 nebo 13.1a nebo 13.1b | liniové zobrazení oblastí (úseky toků v rámci oblastí), statistiky – viz návrh tabulek |

Pro tvorbu společných map bude využíván WasserBLIcK – podpora MKOL ze strany BfG je ošetřena smlouvou a finančně zajištěna MKOL.

Bylo doporučeno, aby mapy pro Mezinárodní oblast povodí Labe (úroveň A) obsahovaly kompatibilně k RSV tok Labe včetně slapového úseku a toky v povodí Labe s plochou povodí nad 500 km2 (viz mapa 1.1 k plánu povodí).

### Společné tabulky – statistiky

Statistiky (viz tabulky níže) budou zpracovány na základě veškerých dat pro oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, tj. nikoliv pouze pro oblasti / toky znázorněné v mapě A.

Skupina expertů DATA doporučuje, aby statistiky byly získány na základě dat dodaných do WasserBLIcKu. Za tímto účelem by BfG připravil příslušné vyhodnocení dat. V tomto případě musí státy dodat všechna data potřebná pro statistiky, i když jsou v datových šablonách označeny jako volitelná („optional“).

Při statistickém vyhodnocení je žádoucí oddělit oblasti ohrožené povodněmi způsobenými bouřlivým přílivem – BfG prověří možnost doplnění datového modelu.

Tabulka 1:	Historické povodně (data z WasserBLIcKU, PFRA, FLOOD_CAT = P):

| Datum výskytu | Povodí/dílčí povodí | Stát | Typ povodně | Počet obětí | Zasažená oblast |  | Doba opakování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Plocha | Délka |  |
| DATE_PF | LOC_NAME | LAND_CD CountryStateCode | FLOOD_TYPE FD_FloodTypeCode | HEAL_FAT | FLOODAREA | FL_LENGTH | FL_RECUR |

Oblasti s potenciálně významnými povodňovými riziky – počty a délky úseků vodních toků v km (pro jednotlivé státy a celkem za povodí Labe)

(data většinou z WasserBLIcKU, APSFR, APSFRSeg – délky budou určeny na základě příslušných geometrií přiřazených podle SEG_CD)

Tabulka 2

| Celková délka posuzovaných toků (km) | Počet a délka v km |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Úseky s významným povodňovým rizikem | Zastoupení nepříznivých účinků na - lidské zdraví - živ. prostředí - kulturní dědictví - hosp. činnost | Zastoupení dle typu povodní |
| zdrojová data mimo WasserBLIcK / nebo použít celkovou délku vodních útvarů nahlášených podle RSV | Délku odvodit na základě příslušné geometrie přiřazené podle SEG_CD | počty a délky úseků s atributem: - HEALTH_TY = B10, B11, B12, nebo B13 - ENV_TY = B20, B21, B22, B23 nebo B24 - CULTURE_TY = B30, B31 nebo B32 - ECO_TY = B40, B41, B42, B43, B44 nebo B45 | počty a délky úseků se stejnou hodnotou atributu FLOOD_TYPE podle kódu FD_FloodTypeCode (A11 až A16) |

Tabulka 3

| Počet a délka v km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úseky s významným povodňovým rizikem | z toho čl. 4 | z toho čl. 13.1a | z toho čl. 13.1b |
| Délku odvodit na základě příslušné geometrie přiřazené podle SEG_CD | počet a délka úseků s atributem ARTICLE = 4 | délka úseků s atributem ARTICLE = 13_1_a | délka úseků s atributem ARTICLE = 13_1_b |

Tabulka 4

| Počet ohrožených obyvatel | Počet zařízení podléhající směrnici IPPC ohrožujících životní prostředí při povodni |
| --- | --- |
| HEAL_FAT | zdrojová data mimo WasserBLIcK |

### Přednáška s prezentací návrhu společných map pro Mezinárodní oblasti povodí Labe

Workshop k předběžnému vyhodnocení povodňových rizik ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2011 v Magdeburku.

### Prezentace managementu dat na Mezinárodním labském fóru v dubnu 2013

Témata: předběžné vyhodnocení povodňových rizik, postup pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

## Termíny pro skupinu expertů DATA

- Přednáška s prezentací návrhu společných map pro Mezinárodní oblasti povodí Labe – upřesnění názvu, jméno referenta – návrh do 23. 3. 2011

- prezentace příkladu společných map v rámci přednášky na workshopu 31. 05. - 1. 6. 2011 – na základě dat dostupných ve WasserBLIcKu

- 1. verze společných map		10/2011 (předloha pro 23. poradu FP)

- finální verze společných map	02/2012 (předloha pro 24. poradu FP)

## Termíny pro dodání dat pro společné mapy a statistiky národními institucemi

- 1. dodání dat			03/2011 (Německo), 09/2011 (ČR)

- zmražení dat				09/2011 (Německo), 10/2011 (ČR)

Předpokládá se, že Rakousko a Polsko dodají data nejpozději k termínu pro Českou republiku.

# Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik (čl. 6)

Zpracování a předání / zpřístupnění map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik Evropské komisi, včetně informování veřejnosti, proběhne na národní úrovni (na základě reporting sheets Komise k čl. 6).

V pracovní skupině FP bylo dohodnuto, že v Mezinárodní oblasti povodí Labe budou na národní úrovni zpracovány pro scénář povodně se středně vysokou pravděpodobností výskytu mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro stoleté průtoky.

Na mezinárodní úrovni se předpokládá

- organizace Mezinárodního labského fóra k Povodňové směrnici (téma: mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik) a RSV (aktualizace analýzy charakteristik, významné problémy nakládání s vodami)	04/2014

- zveřejnění informačního listu – Souhrn k Povodňové směrnici v povodí Labe na mezinárodní úrovni	04/2014

### Podpora ze strany skupiny expertů DATA

Pro potřeby mezinárodní úrovně je zvažován decentralizovaný přístup – společná (interaktivní?) mapa oblastí s významným povodňovým rizikem s odkazy na národní úroveň pro detailnější informace.	10/2013 (návrh)

Podpora při tvorbě informačního listu (texty, obrázky, tabulky). Bude konkretizováno ze strany pracovní skupiny FP. 	10/2013-02/2014

# Plán pro zvládání povodňových rizik (čl. 7 a 8)

Bude vypracován plán pro zvládání povodňových rizik v analogické struktuře k plánu povodí dle Rámcové směrnice o vodách, tzn. úroveň A (pro mezinárodní oblast povodí Labe) a úroveň B (národní plány pro části Mezinárodní oblasti povodí Labe jednotlivých států).

Na mezinárodní úrovni bude zpracován společný plán pro zvládání povodňových rizik pro Mezinárodní oblast povodí Labe (úroveň A) – čl. 7 a 8. Termíny odpovídají podobným termínům dle RSV:

- zveřejnění návrhu plánu	22. 12. 2014

- Mezinárodní labské fórum k Povodňové směrnici (téma: plán pro zvládání povodňových rizik) a RSV (téma: plán povodí)	04/2015

- vyhodnocení a zapracování připomínek veřejnosti	7-10/2015

- zveřejnění plánu	22. 12. 2015

### Podpora ze strany skupiny expertů DATA

Potřeba podpory bude ještě upřesněna (na základě reporting sheets Komise k čl. 7 a 8).

Na základě nových dat CLC 2006. Možnosti reklasifikace tříd krajinného pokryvu CLC pro znázornění využití území a statistické vyhodnocení jsou uvedeny v samostatné předloze (příloha 8 záznamu výsledků 14. porady SE DATA).

na základě bodu 8 usnesení 20-4b-3 z 20. zasedání MKOL („MKOL souhlasí, aby z důvodu zabránění duplicity prací pracovní skupina FP nepokračovala ve zpracování přehledu technických zařízení s látkami ohrožujícími jakost vody a starých zátěží v oblastech ohrožených povodněmi dle zadání „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ (usnesení 4 k bodu 7 záznamu výsledků porady vedoucích delegací MKOL ve dnech 3. 5. – 4. 5. 2007 v Praze). Tento úkol „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ bude řešen v rámci zpracování map povodňových rizik v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.“)

Vedle stavu implementace Povodňové směrnice by na MLF v 04/2013 měly být také prezentovány výsledky prací v oblasti managementu sedimentů, údržby povrchových vod využívaných pro plavební účely a managementu množství vod a mělo by být informováno o pokroku při obnově průchodnosti vodních toků a snížení vnosů živin a znečišťujících látek v povodí Labe.