Podpora pracovní skupiny FP skupinou expertů DATA
při implementaci Povodňové směrnice v povodí Labe 
na mezinárodní úrovni
(Stav: 29. 7. 2011)

# Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a následovné určení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem (čl. 4, 5)

Zpracování a předání předběžného vyhodnocení povodňových rizik Evropské komisi, včetně informování veřejnosti, proběhne na národní úrovni. Formální zprávy pro Komisi budou zpracovány na národní úrovni na základě stávajících reporting sheets Komise k čl. 4 a 5.

Na mezinárodní úrovni bude zpracován souhrn předběžného vyhodnocení povodňových rizik (čl. 4) a přehled oblastí s potenciálně významnými povodňovými riziky (čl. 5), který bude součástí 3. zprávy o plnění Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe s plánovaným termínem zveřejnění v srpnu 2012.

## Podpora ze strany skupiny expertů DATA

### Využití / zpracování následujících společných map:

| Poř. č. | Již existující mapy (popř. aktualizované): | Předpokládaná úprava legendy | Předpokládaná úprava obsahu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mapa 1.1 k plánu povodí (Přehled) (vč. koordinačních oblastí) | x |  |
| 2 | Mapa 10.1 k plánu povodí (Příslušné orgány) | x | x |
| 3 | Mapa 8 ke zprávě 2005 (Struktura využití území podle CORINE Land Cover) | x | x |

| Poř. č. | Nové mapy: | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 4 | Přehled oblastí s potenciálně významnými povodňovými riziky, ze kterého je zřejmé, zda byl uplatňován čl. 4 nebo 13.1a nebo 13.1b | liniové zobrazení oblastí (úseky toků v rámci oblastí), statistiky – viz návrh tabulek |

Pro tvorbu společných map bude využíván WasserBLIcK – podpora MKOL ze strany BfG je ošetřena smlouvou a finančně zajištěna MKOL.

Bylo doporučeno, aby mapy pro Mezinárodní oblast povodí Labe (úroveň A) obsahovaly kompatibilně k RSV tok Labe včetně slapového úseku a toky v povodí Labe s plochou povodí nad 500 km2 (viz mapa 1.1 k plánu povodí).

### Společné tabulky – statistiky

Statistiky (viz tabulky níže) budou zpracovány na základě veškerých dat pro oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, tj. nikoliv pouze pro oblasti / toky znázorněné v mapě A.

Skupina expertů DATA doporučuje, aby statistiky byly získány pokud možno na základě dat dodaných do WasserBLIcKu. Za tímto účelem by BfG na základě níže uvedených tabulek připravil příslušné vyhodnocení dat ve WasserBLIcKu. V tomto případě musí státy dodat všechna data potřebná pro statistiky, i když jsou v datových šablonách označeny jako volitelná („optional“). Čistě volitelná data jsou v níže uvedených tabulkách vyznačena žlutě. Ostatní data v tabulkách jsou povinná nebo vázaně povinná.

Při statistickém vyhodnocení je žádoucí oddělit oblasti ohrožené povodněmi způsobenými bouřlivým přílivem – to je umožněno pomocí atributu SourceOfFlooding (kód A14). Vyhodnocení bude připraveno – pokud to bude možné – pro koordinační oblasti, státy a celou Mezinárodní oblast povodí Labe.

Tabulka 1:	Historické povodně (data z WasserBLIcKU, PFRA, FLOOD_CAT = P, tabulku připraví BfG ve WasserBLIcKu pro jednotlivé povodně ve 4 státech):

| Datum výskytu | Povodí/dílčí povodí | Stát | Zdroj povodně | Počet obětí | Zasažená oblast |  | Doba opakování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Plocha | Délka |  |
| DATE_COM | EVENT_NAME | LAND_CD CountryStateCode | FLOOD_SOURCE FD_Flood_Source_Code | HEA_FAT | FLOODAREA | FL_LENGTH | FL_RECUR |

Tabulky pro oblasti s potenciálně významnými povodňovými riziky (pro jednotlivé státy, koordinační oblasti a celkem za povodí Labe)

(data většinou z WasserBLIcKU, APSFR, APSFRSeg – délky budou určeny na základě příslušných geometrií přiřazených podle SEG_CD)

Tabulka 2	(připraví BfG ve WasserBLIcKu – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí, 4 státy a celou MOP Labe)

| Celková délka posuzovaných toků (km) | Počet a délka v km |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Úseky s významným povodňovým rizikem | Zastoupení nepříznivých účinků na - lidské zdraví - životní prostředí - kulturní dědictví - hospodářskou činnost | Zastoupení dle zdroje povodní |
| zdrojová nejsou ve WasserBLIcKu – musí být zvlášť nahlášeny delegacemi v pracovní skupině FP / alternativně použít celkovou délku vodních útvarů nahlášených podle RSV – připraví BfG | Délku odvodit na základě příslušné geometrie přiřazené podle SEG_CD | počty a délky úseků s atributem: - HEA_TYPE = B10, B11, B12, nebo B13 - ENV_TYPE = B20, B21, B22, B23 nebo B24 - CUL_TYPE = B30, B31, B32 nebo B33 - ECO_TYPE = B40, B41, B42, B43, B44 nebo B45 (Všechny atributy jsou povinné pro čl. 4 a 13.1a) | počty a délky úseků se stejnou hodnotou atributu FLOOD_SOURCE podle kódu FD_Flood_Source_Code (A11 až A16) |

Tabulka 3	(připraví BfG ve WasserBLIcKu – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí, 4 státy a celou MOP Labe)

| Počet a délka v km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Úseky s významným povodňovým rizikem | z toho čl. 4 | z toho čl. 13.1a | z toho čl. 13.1b |
| Délku odvodit na základě příslušné geometrie přiřazené podle SEG_CD | počet a délka úseků s atributem ARTICLE = 4 | délka úseků s atributem ARTICLE = 13_1_a | délka úseků s atributem ARTICLE = 13_1_b |

Tabulka 4	(Data nejsou k dispozici ve WasserBLIcKu, tabulku nemůže připravit BfG nebo SE DATA)

Počet ohrožených obyvatel

Tabulka 5	(Data nejsou k dispozici ve WasserBLIcKu, tabulku nemůže připravit BfG nebo SE DATA)

Počet zařízení podléhající směrnici IPPC ohrožujících životní prostředí při povodni

Tabulka 6:	Krajinný pokryv

Zdrojová data mimo WasserBLIcK (tabulku připraví BfG na základě nových dat CLC-2006, a to buď ve WasserBLIcKu nebo zvlášť – ve struktuře pro 10 koordinačních oblastí, 4 státy a celou MOP Labe)

| Poř. č. | Kategorie | Plocha v km2 | Využité třídy CLC (reklasifikace podle HAD) Sloupec nebude v tabulce uveden, slouží pouze jako pomůcka pro zpracovatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hustě zastavěné plochy |  | 111, 121, 122, 123 |
| 2. | Řídce zastavěné plochy |  | 112, 124, 141, 142 |
| 3. | Plochy bez vegetace nebo s řídkou vegetací |  | 131, 132, 133, 331, 332, 333, 335 |
| 4. | Orná půda |  | 211 |
| 5. | Trvalé zemědělské kultury |  | 221, 222 |
| 6. | Travinná a křovinná vegetace |  | 231, 242, 243, 321, 322 |
| 7. | Listnaté a smíšené lesy |  | 311, 313, 324 |
| 8. | Jehličnaté lesy |  | 312 |
| 9. | Mokřady |  | 411, 412, 421 |
| 10. | Vnitrozemské vodní plochy |  | 511, 512, 521 |
| 11. | Moře |  | 423, 522, 523 |

### Přednáška s prezentací návrhu společných map pro Mezinárodní oblasti povodí Labe

Workshop k předběžnému vyhodnocení povodňových rizik ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2011 v Magdeburku.

### Prezentace managementu dat na Mezinárodním labském fóru v dubnu 2013

Témata: předběžné vyhodnocení povodňových rizik, postup pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

## Termíny pro skupinu expertů DATA

- Přednáška s prezentací návrhu společných map pro Mezinárodní oblasti povodí Labe – upřesnění názvu, jméno referenta – návrh do 23. 3. 2011 – již proběhlo (referent pan Dimmer)

- prezentace příkladu společných map v rámci přednášky na workshopu 31. 05. - 1. 6. 2011 – na základě dat dostupných ve WasserBLIcKu – již proběhlo (referent pan Dimmer)

- 1. verze společných map		10/2011 (předloha pro 23. poradu FP)

- finální verze společných map	02/2012 (předloha pro 24. poradu FP)

## Termíny pro dodání dat pro společné mapy a statistiky národními institucemi

- 1. dodání dat			03/2011 (Německo), 09/2011 (ČR)

- zmražení dat				09/2011 (Německo), 10/2011 (ČR)

Předpokládá se, že Rakousko a Polsko dodají data nejpozději k termínu pro Českou republiku.

# Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik (čl. 6)

Zpracování a předání / zpřístupnění map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik Evropské komisi, včetně informování veřejnosti, proběhne na národní úrovni (na základě reporting sheets Komise k čl. 6).

V pracovní skupině FP bylo dohodnuto, že v Mezinárodní oblasti povodí Labe budou na národní úrovni zpracovány pro scénář povodně se středně vysokou pravděpodobností výskytu mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik pro stoleté průtoky.

Na mezinárodní úrovni se předpokládá

- organizace Mezinárodního labského fóra k Povodňové směrnici (téma: mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik) a RSV (aktualizace analýzy charakteristik, významné problémy nakládání s vodami)	04/2014

- zveřejnění informačního listu – Souhrn k Povodňové směrnici v povodí Labe na mezinárodní úrovni	04/2014

### Podpora ze strany skupiny expertů DATA

Pro potřeby mezinárodní úrovně je zvažován decentralizovaný přístup – společná (interaktivní?) mapa oblastí s významným povodňovým rizikem s odkazy na národní úroveň pro detailnější informace.	10/2013 (návrh)

Podpora při tvorbě informačního listu (texty, obrázky, tabulky). Bude konkretizováno ze strany pracovní skupiny FP. 	10/2013-02/2014

# Plán pro zvládání povodňových rizik (čl. 7 a 8)

Bude vypracován plán pro zvládání povodňových rizik v analogické struktuře k plánu povodí dle Rámcové směrnice o vodách, tzn. úroveň A (pro mezinárodní oblast povodí Labe) a úroveň B (národní plány pro části Mezinárodní oblasti povodí Labe jednotlivých států).

Na mezinárodní úrovni bude zpracován společný plán pro zvládání povodňových rizik pro Mezinárodní oblast povodí Labe (úroveň A) – čl. 7 a 8. Termíny odpovídají podobným termínům dle RSV:

- zveřejnění návrhu plánu	22. 12. 2014

- Mezinárodní labské fórum k Povodňové směrnici (téma: plán pro zvládání povodňových rizik) a RSV (téma: plán povodí)	04/2015

- vyhodnocení a zapracování připomínek veřejnosti	7-10/2015

- zveřejnění plánu	22. 12. 2015

### Podpora ze strany skupiny expertů DATA

Potřeba podpory bude ještě upřesněna (na základě reporting sheets Komise k čl. 7 a 8).

Odpovídá mapě 2 FGG Elbe s doplněním pobřežních oblastí

Na základě nových dat CLC 2006. Pro znázornění využití území a statistické vyhodnocení se doporučuje využít reklasifikaci tříd krajinného pokryvu CLC podle Hydrologického atlasu Německa (HAD). Mapy úrovně A a B by při tom měly mít stejnou legendu, přičemž poslední položka v legendě mapy 4 FGG Elbe by ještě měla být upravena (např. „vnitrozemské vodní plochy / moře“ jako ve Zprávě 2005).

Odpovídá mapě 6 FGG Elbe

Tento údaj by měly dodat delegace v pracovní skupině FP zvlášť – ve struktuře pro koordinační oblasti a národní podíl v MOP Labe. Jako záchranná alternativa by pro tento údaj mohl BfG využít délky vodních útvarů podle RSV.

na základě bodu 8 usnesení 20-4b-3 z 20. zasedání MKOL („MKOL souhlasí, aby z důvodu zabránění duplicity prací pracovní skupina FP nepokračovala ve zpracování přehledu technických zařízení s látkami ohrožujícími jakost vody a starých zátěží v oblastech ohrožených povodněmi dle zadání „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ (usnesení 4 k bodu 7 záznamu výsledků porady vedoucích delegací MKOL ve dnech 3. 5. – 4. 5. 2007 v Praze). Tento úkol „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“ bude řešen v rámci zpracování map povodňových rizik v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.“)

Vedle stavu implementace Povodňové směrnice by na MLF v 04/2013 měly být také prezentovány výsledky prací v oblasti managementu sedimentů, údržby povrchových vod využívaných pro plavební účely a managementu množství vod a mělo by být informováno o pokroku při obnově průchodnosti vodních toků a snížení vnosů živin a znečišťujících látek v povodí Labe.

Mluvčí české delegace v pracovní skupině FP sdělil, že Česká republika k tomuto termínu dodá pouze data potřebná pro mapu 4. Veškerá ostatní data, nutná pro společné statistiky, budou dodána až v únoru 2012.