Pracovní a časový plán ad hoc skupiny expertů
„Management množství vod“
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)
návrh, stav k 16. 2. 2011

| Poř. č. | Bod v mandátu | Úkol | Termín | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 a) až e) | Porovnání národních přístupů ke stanovení: - minimálních zůstatkových průtoků - vodohospodářské bilance - dopadů krajinných úprav a různých způsobů užívání území na vodní režim - indikátorů nedostatku vody - oblastí ohrožených nedostatkem vody | 2/2012 | Na vědomí - pracovní skupině WFD - poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2012 - příslušným pracovním skupinám MKOL |
| 2. | 4 d) | Příspěvek ke společné části dílčí zprávy států podle čl. 15 odst. 3 RSV | 2/2012 | Pouze pokud bude dohodnuto zpracování společné části. - odsouhlasení v pracovní skupině WFD - schválení na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2012, případně na zasedání MKOL v říjnu 2012 |
| 3. | 4 d) | Příspěvek ke společné Zprávě 2014 o aktualizaci analýzy charakteristik podle čl. 5 odst. 2 RSV | 2/2013 | Pouze pokud bude dohodnuto zpracování společné zprávy. - odsouhlasení v pracovní skupině WFD - schválení na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2013, případně na zasedání MKOL v říjnu 2013 |
| 4. | 4 a) a d) | Příspěvek k předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí Labe | 2/2013 | - odsouhlasení v pracovní skupině WFD - schválení na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2013, případně na zasedání MKOL v říjnu 2013 |
| 5. | 3 | Vypracování doporučení k obsahové náplni a postupu pro zpracování zásad pro zvládání nedostatku vody v Mezinárodní oblasti povodí Labe | 12/2013 | - odsouhlasení v pracovní skupině WFD - schválení na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2014, případně na zasedání MKOL v říjnu 2014 |
| 6. | 4 b) | Příspěvek k návrhu části A Mezinárodního plánu oblasti povodí na období 2016 – 2021 | 12/2013 | - odsouhlasení v pracovní skupině WFD - schválení na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2014, případně na zasedání MKOL v říjnu 2014 |
| 7. | 7 | Prezentace výsledků spolupráce v Mezinárodní oblasti povodí Labe, souvisejících s aktivitami ad hoc skupiny expertů „Management množství vod“, na konferencích, seminářích a v rámci práce MKOL s veřejností | 4/2013 resp. 4/2014 | - prezentace výsledků na Mezinárodním labském fóru |
| 8. | 4 b) | Podpora při zpracování části A Mezinárodního plánu oblasti povodí na období 2016 – 2021 | 2014 a 2015 | - v případě potřeby, dle zadání pracovní skupiny WFD |
| 9. | 2 | Identifikace dalších otázek, které by měly být řešeny formou výzkumných úkolů | průběžně – podle potřeby |  |
| 10. | 5 | Využívání výsledků národních a mezinárodních výzkumných projektů | průběžně |  |
| 11. | 6 | Spolupráce s pracovní skupinou FP a skupinami expertů Hy, SW, GW MKOL při řešení otázek souvisejících s managementem množství vod | průběžně – podle potřeby |  |

bod 4 v Přehledu úkolů podle Rámcové směrnice o vodách a dceřiné směrnice o normách environmentální kvality v letech 2010 – 2015, stav 8. 9. 2010 – příloha 2 k závěrečnému protokolu z 23. zasedání MKOL

bod 7 ve výše uvedeném přehledu

bod 8 ve výše uvedeném přehledu

bod 9 ve výše uvedeném přehledu

bod 11 ve výše uvedeném přehledu