Pracovní a časový plán ad hoc skupiny expertů
„Povrchové vody využívané pro plavební účely“
Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL)
návrh, stav k 26. 11. 2010

| Poř. č. | Bod v mandátu | Úkol | Termín | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Stanovení povrchových vod v povodí Labe využívaných pro plavební účely, pro které bude vhodné vypracovat principy pro údržbu na mezinárodní úrovni | 2/2011 | Na vědomí - 33. poradě pracovní skupiny WFD v dubnu 2011 - poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2011 |
| 2. | 3 | Sestavení katalogu příkladných opatření údržby povrchových vod využívaných pro plavební účely, která mohou vést ke zlepšení ekologického stavu | 2/2012 | - odsouhlasení v pracovní skupině WFD - usnesení na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2012 Katalog bude nabídnut k využití v programech opatření států na období 2016 – 2021 (bod 4c v mandátu). |
| 3. | 2 | Vypracování principů pro údržbu povrchových vod využívaných pro plavební účely | 2/2012 | - odsouhlasení v pracovní skupině WFD - usnesení na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2012 |
| 4. | 5 | Využívání výsledků národních a mezinárodních výzkumných projektů | — | Bude využito v rámci úkolů uvedených v ostatních bodech mandátu, zejména v bodech 2 a 3. |
| 5. | 4d | Příspěvek ke společné části dílčí zprávy států podle čl. 15 odst. 3 RSV | 2/2012 | Na základě úkolů v bodech 2 a 3 mandátu. Pouze pokud bude dohodnuto zpracování společné části. - odsouhlasení v pracovní skupině WFD - usnesení na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2012 |
| 6. | 4a, 4d | Příspěvek k předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí Labe | 2/2013 | Na základě úkolů v bodech 2 a 3 mandátu. - odsouhlasení v pracovní skupině WFD - usnesení na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2013 |
| 7. | 4b | Příspěvek k návrhu části A Mezinárodního plánu oblasti povodí na období 2016 – 2021 | 3/2014 | Na základě úkolů v bodech 2 a 3 mandátu. - odsouhlasení v pracovní skupině WFD - usnesení na poradě vedoucích delegací MKOL v květnu 2014 |
| 8. | 4b | Definitivní verze příspěvku k části A Mezinárodního plánu oblasti povodí na období 2016 – 2021 | 5/2015 | Na základě úkolů v bodech 2 a 3 mandátu. - odsouhlasení v pracovní skupině WFD - usnesení na zasedání MKOL v říjnu 2015 |
| 9. | 6 | Spolupráce s pracovní skupinou FP, skupinou expertů SW a ad hoc skupinami expertů „Management sedimentů“ a „Management množství vod“ MKOL při řešení otázek souvisejících s údržbou povrchových vod využívaných pro plavební účely | průběžně – podle potřeby | Pracovní výsledky budou dány na vědomí uvedeným skupinám. Případné otázky těchto skupin budou zodpovězeny v rámci možností. |
| 10. | 7 | Prezentace výsledků spolupráce v Mezinárodní oblasti povodí Labe, souvisejících s aktivitami ad hoc skupiny expertů „Povrchové vody využívané pro plavební účely“, na konferencích, seminářích a v rámci práce MKOL s veřejností | 4/2013 resp. 4/2014 | Prezentace výsledků na Mezinárodním labském fóru |

Komentář:

Ad hoc skupina expertů se bude pravidelně scházet, aby splnila úkoly uvedené pod pořadovým číslem 1 až 5. Po schválení pracovních výsledků, dosažených v rámci těchto úkolů, vedoucími delegací MKOL v květnu 2012 se ad hoc skupina expertů již scházet nebude nebo pouze výjimečně v případě potřeby. Další úkoly, uvedené pod pořadovým číslem 6 až 10, se opírají o předcházející pracovní výsledky. Pro tyto úkoly zpracuje sekretariát MKOL návrh, který bude odsouhlasen v ad hoc skupině expertů v písemném řízení. Po dohodě s předsedou pracovní skupiny WFD budou pracovní výsledky prezentovány předsedou, resp. pověřeným členem ad hoc skupiny expertů na Mezinárodním labském fóru v letech 2013, resp. 2014.

Zveřejněním Mezinárodního plánu oblasti povodí na období 2016 – 2021 ad hoc skupina expertů svou činnost ukončí.

bod 4 v Přehledu úkolů podle Rámcové směrnice o vodách a dceřiné směrnice o normách environmentální kvality v letech 2010 – 2015, stav 8. 9. 2010 – příloha 2 k protokolu z 23. zasedání MKOL

bod 8 ve výše uvedeném přehledu

bod 9 ve výše uvedeném přehledu

bod 11 ve výše uvedeném přehledu