Interner Zeitplan für die Erarbeitung und Veröffentlichung des Entwurfs des internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe im Jahr 2008

Entwurf, Stand 15.09.2007

|  | Termin | Inhalt | Verantwortlich | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14.09.2007 | Abstimmung der Erarbeitung und Veröffentlichung des internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe in digitaler Form | WFD | 23. Beratung der AG WFD am 13.09. und 14.09.2007 |
| 2 | 23.10.2007 | Bestätigung der Erarbeitung und Veröffentlichung des internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe in digitaler Form | ICG WFD | 20. Tagung der IKSE am 23.10. und 24.10.2007 |
| 3 | 30.11.2007 | Vorschlag für die Karten zum internationalen Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit Elbe | WFD | auf Grundlage der Vorschläge der Expertengruppen SW und GW in ihren Beratungen im November 2007 und anschl. Abstimmung in der AG WFD im schriftl. Verfahren |
| 4 | 20.12.2007 | Festlegung der Karten zum internationalen Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit Elbe | ICG WFD | schriftl. Verfahren |
| 5 | 30.04.2008 | Upload der Daten zum Entwurf des Bewirtschaftungsplan in den WasserBLIcK - Teil A (internationaler Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit Elbe) - Teile B (Bewirtschaftungspläne auf der nationalen Ebene) + erster vollständiger Upload der Daten in die Reporting Sheets | Mitgliedstaaten im Einzugsgebiet der Elbe | Termin aus dem gemeinsamen Zeitplan, der auf der 19. Tagung der IKSE im Oktober 2006 bestätigt wurde. |
| 6 | 30.04.2008 | Die Expertengruppen, die Arbeitsgruppe WFD und das Sekretariat der IKSE liefern die ersten Textentwürfe der einzelnen Kapitel auf Grundlage des Berichtes 2005. | Sekretariat der IKSE, SW, GW, ECO, WFD | Das Sekretariat der IKSE arbeitet die Beiträge in den Entwurf des Bewirtschaftungsplans ein. |
| 7 | 26.06.2008 | Abstimmung des erreichten Bearbeitungsstands des Entwurfs des internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe | WFD | 26. Beratung der AG WFD im Juni 2008 |
| 8 | 30.06.2008 | Fertigstellung der B-Teile des Entwurfs des Bewirtschaftungsplans inkl. der vorläufigen Maßnahmenprogramme (Textversion) | Mitgliedstaaten im Einzugsgebiet der Elbe | Termin aus dem gemeinsamen Zeitplan, der auf der 19. Tagung der IKSE im Oktober 2006 bestätigt wurde. |
| 9 | 04.09.2008 | Abstimmung der Endfassung des Entwurfs des internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe (kompletter Text mit Tabellen und Grafiken) durch die AG WFD | WFD | 27. Beratung der AG WFD am 04.09. und 05.09.2008 |
| 10 | 15.09.2008 | Vorlage der Endfassung des Textes für den Entwurf des internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe an die internationale Koordinierungsgruppe ICG WFD | WFD Sekretariat der IKSE | Termin aus dem gemeinsamen Zeitplan, der auf der 19. Tagung der IKSE im Oktober 2006 bestätigt wurde. |
| 11 | 06.10.2008 | Beschluss des Entwurfs des internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe - kompletter Text mit Tabellen und Grafiken + Karten | ICG WFD | 21. Tagung der IKSE am 06.10. und 07.10.2008 ursprünglicher Termin im gemeinsamen Zeitplan, der auf der 19. Tagung der IKSE im Oktober 2006 bestätigt wurde: 15.11.2008 |
| 12 | 22.12.2008 | Veröffentlichung des Entwurfs des internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe, Eröffnung des Anhörungsverfahrens | Sekretariat der IKSE |  |