Weiteres Vorgehen und Zeitplan für den Abschluss des Vorhabens
„Sedimentmanagementkonzept der IKSE“
Stand: April 2013

04./05.02.2013	IKSE-Workshop „Sedimentmanagement“ in Prag

06./07.02.2013	11. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ der IKSE

28.02.2013	Prüfung der Matrix „Bausteine und Fristen“ durch die Delegationen: Inhalt, Autoren (Federführer und Beiträge), ggf. Festlegungen zu ausführlichen Fachbeiträgen, Fristen

28.02.2013	Benennung der Mitglieder der Redaktionsgruppe

18./19.03.2013	Beratung der Arbeitsgruppe WFD der IKSE: Bericht der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ zu folgenden Punkten:

- Stand der nationalen Diskussion in D und CZ über wichtige Bewirtschaftungsfragen – Fokus Sediment (Information)

- Frachtberechnung und Frachtdarstellungen – Methodik und deren Anwendung (Information)

- Stand ELSA-Projekte und Information über geplantes neues Projekt (Information)

- Gliederung des Abschlussberichts (Beschlussvorbereitung für die Beratung der Delegationsleiterinnen)

- Zeitplan für den Abschluss (Beschlussvorbereitung für die Beratung der Delegationsleiterinnen)

08./09.04.2013	12. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ der IKSE

14./15.05.2013	Beratung der Delegationsleiterinnen der IKSE: Beschluss Gliederung und Zeitplan

10./12.06.2013	13. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ der IKSE in Prag

05./07.08.2013	14. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ der IKSE in Deutschland (Magdeburg, Berlin?)

26./27.08.2013	Sitzung der Redaktionsgruppe in Magdeburg/beim IKSE-Sekretariat

03./04.09.2013	Beratung der Arbeitsgruppe WFD der IKSE: Vorlage des ca. 50-seitigen Berichts im Entwurf (Beschlussvorbereitung für die IKSE-Tagung)

15./16.10.2013	Tagung der IKSE

11./12.12.2013	15. Beratung der Ad-hoc-Expertengruppe „Sedimentmanagement“ der IKSE