Übersicht über die Aktivitäten im Gewässerbett der Elbe und ihrer Nebenflüsse
in der Tschechischen Republik und Deutschland,
die zu einer Remobilisierung des Sediments führen können
(Stand: 04.05.2017)

# Tschechische Republik

  - abgeschlossene Aktivitäten:

  - Bílina, km 0,474 – 0,700 (Ústí nad Labem) – linkes Ufer Stützmauer

Auftraggeber: Povodí Ohře, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Eger)

Die Maßnahme wurde zum Juli 2016 abgeschlossen.

  - Untere Elbe – Wiederherstellung des Abflussprofils – staugeregelter Abschnitt

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Die Maßnahme wurde zum März 2016 abgeschlossen.

Die Maßnahme wurde 2015 und 2016 durchgeführt. Bei den Baggerungen im Jahr 2015 wurde das Sediment in den Bereich außerhalb der Fahrrinne verbracht und im Gewässerbett am linken Ufer belassen (km 738,280 – 738,900). Dieses Baggergut (ca. 1 600 m3) wurde vom 08.03. bis 12.03.2016 per Schiff zu einer Zwischendeponie auf dem Gelände der Firma Tschechisch-Sächsische Häfen (ČSP) transportiert. Nach seiner Entwässerung wurde es an den Standort der dauerhaften Deponierung gebracht. Im oben genannten Abschnitt wurden vom 15.03. bis 18.03.2016 noch Arbeiten mit einem Unterwasser-Bulldozer von Komatsu zur Anpassung und Reinigung der Stelle nach der Entnahme der gebaggerten Sedimente durchgeführt.

  - in Realisierung befindliche oder geplante Aktivitäten:

  - Bílina, km 0,538 – 0,625 (Ústí nad Labem) – rechtes Ufer

Auftraggeber: Povodí Ohře, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Eger)

Die Maßnahme läuft bis September 2017.

  - Bílina, (Bílina, Brücke Interspar – Fußballstadion) – Instandsetzung der Befestigung

Auftraggeber: Povodí Ohře, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Eger)

Umsetzung ca. 06/2017 – 11/2017.

  - Projekt SedBiLa – Bílina, km 0,118 – 1,050 – Beseitigung von Sediment

Auftraggeber: Povodí Ohře, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Eger)

Termin für die Realisierung: in Vorbereitung (bis 05/2017 wird die Risikoanalyse erarbeitet, dann wird das Ausführungsprojekt in Auftrag gegeben), eigentliche Umsetzung annähernd 2018.

Die Maßnahme hängt mit einem Fördertitel des Operativen Programms Umwelt (OPŽP) zusammen.

# Deutschland

a)	abgeschlossene Aktivitäten:

- Elbe, km 58,2 – Hafenbaggerung Pieschen – rechtes Ufer

Auftraggeber: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden.

Das belastete Baggergut (Zuordnungsklasse Z2) wurde entsprechend der Handlungsanweisung Baggergut im Binnenland (HABAB) entsorgt.

Die Maßnahme wurde im März 2017 abgeschlossen.

b)	in Realisierung befindliche oder geplante Aktivitäten:

- Elbe, km 83,0 – Hafenbaggerung Meißen – rechtes Ufer

Auftraggeber: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden

Die Ausführung ist für das 4. Quartal 2017 geplant.

Das belastete Baggergut wird entsprechend der Handlungsanweisung Baggergut im Binnenland (HABAB) entsorgt.

- Elbe, km 58,2 – Hafen Pieschen – rechtes Ufer

Auftraggeber: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden

Instandsetzung der Slipanlage im Hafen Pieschen.

Die Ausführung ist für 2017 geplant.

Kleine Mengen Baggergut – Bei Belastung erfolgt die Entsorgung entsprechend der Handlungsanweisung Baggergut im Binnenland (HABAB).

- Elbe, km 292,5 (Abzweig Hafeneinfahrt) – Hafen Barby

Auftraggeber: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Magdeburg

Unterhaltungsbaggerung - Menge noch nicht ermittelt.

Die Ausführung ist für 2017 geplant.

Bei Belastung erfolgt die Entsorgung entsprechend der Handlungsanweisung Baggergut im Binnenland (HABAB).

- Elbe, km 327,2 (Abzweig Zollelbe) – Zollelbe Magdeburg

Unterhaltungsbaggerung - Menge noch nicht ermittelt.

Die Ausführung ist für 2017 geplant.

Bei Belastung erfolgt die Entsorgung entsprechend der Handlungsanweisung Baggergut im Bin-nenland (HABAB).

- Elbe, km 332,8 (Abzweig Hafeneinfahrt) – Schutzhafen Magdeburg

Unterhaltungsbaggerung - Menge noch nicht ermittelt.

Die Ausführung ist für 2017 geplant.

Bei Belastung erfolgt die Entsorgung entsprechend der Handlungsanweisung Baggergut im Bin-nenland (HABAB).

- Elbe, km 185,5 – 198,5 – Pilotmaßnahme „Klöden“ zur Sohlstabilisierung (oh. Wittenberg)

Träger des Vorhabens: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden

Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren für diese Maßnahme. Der dazugehörige sogenannte Scoping-Termin gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) fand am 19. Mai 2016 statt. Die Planfeststellung wird insgesamt ca. zwei Jahre ab Beginn des Anhörungsverfahrens beanspruchen. Danach kann die bauliche Umsetzung beginnen, für die voraussichtlich fünf Jahre benötigt werden.

Die Pilotmaßnahme ist Bestandteil des „Sohlstabilisierungskonzepts für die Elbe von Mühlberg bis zur Saalemündung“, das von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sowie den Bundesanstalten für Gewässerkunde (BfG) und für Wasserbau (BAW) unter Beteiligung der Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt entwickelt wurde.

Ziel der sohlstabilisierenden Maßnahmen ist es, die Erosion in diesem Bereich nachhaltig einzudämmen und einen gleichmäßigen Sedimenttransport im Fluss zu erzielen.

Die Maßnahme wurde im Rahmen des Programms 129 272 Beseitigung der Folgen des Hochwassers 2013 durchgeführt, das vom Ministerium für Landwirtschaft der Tschechischen Republik verwaltet und aus staatlichen Mitteln finanziert wird.

An der tschechischen Elbe wurde 2009 die neue Elbekilometrierung mit Beginn (dem Wert Null) am Profil der Elbemündung in die Nordsee eingeführt. Die Kilometrierung erfolgt stromauf und hat an der Stelle des Wertes Null der bestehenden Kilometrierung der deutschen Elbe (südlicher Grenzstein) den Wert 730,0.

Ziel des operativen Programms sind der Schutz und die Verbesserung der Qualität der Umwelt in der Tschechischen Republik. Das Programm stellt Mittel aus dem Kohäsionsfonds, dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus dem Staatlichen Umweltfonds und dem Staatshaushalt bereit.

Unterhaltungsmaßnahmen, bei denen es sich um Umlagerungen von nicht belastetem Baggergut (sandig/kiesiges Material) innerhalb des Gewässerbettes handelt, sind nicht aufgeführt.