Übersicht über die Aktivitäten im Gewässerbett der Elbe und ihrer Nebenflüsse
in der Tschechischen Republik und Deutschland,
die zu einer Remobilisierung des Sediments führen können
(Stand: 28.08.2017)

Im Rahmen der Diskussion in der Arbeitsgruppe WFD im Jahr 2016 zur Klärung der Ursachen der Belastung von Schwebstoff und Sediment mit PCB und deren Beseitigung an der tschechischen unteren Elbe vereinbarten die deutsche und die tschechische Delegation, sich gegenseitig über die o. g. Aktivitäten zu informieren. Dazu dient diese Übersicht, in der die Aktivitäten auf beiden Seiten zusammenfassend dargestellt sind. Die Übersicht kann helfen, mögliche Ursachen einer eventuellen Erhöhung des Gehalts von einigen Schadstoffen in den schwebstoffbürtigen Sedimenten zu identifizieren.

# Tschechische Republik

  - Abgeschlossene Aktivitäten:

  - Bílina, km 0,474 – 0,700 (Ústí nad Labem) – linkes Ufer Stützmauer

Auftraggeber: Povodí Ohře, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Eger)

Die Maßnahme wurde zum Juli 2016 abgeschlossen.

  - Untere Elbe – Wiederherstellung des Abflussprofils – staugeregelter Abschnitt

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Die Maßnahme wurde zum März 2016 abgeschlossen.

Die Maßnahme wurde 2015 und 2016 durchgeführt. Bei den Baggerungen im Jahr 2015 wurde das Sediment in den Bereich außerhalb der Fahrrinne verbracht und im Gewässerbett am linken Ufer belassen (km 738,280 – 738,900). Dieses Baggergut (ca. 1 600 m3) wurde vom 08.03. bis 12.03.2016 per Schiff zu einer Zwischendeponie auf dem Gelände der Firma Tschechisch-Sächsische Häfen (ČSP) transportiert. Nach seiner Entwässerung wurde es an den Standort der dauerhaften Deponierung gebracht. Im oben genannten Abschnitt wurden vom 15.03. bis 18.03.2016 noch Arbeiten mit einem Unterwasser-Bulldozer von Komatsu zur Anpassung und Reinigung der Stelle nach der Entnahme des gebaggerten Sediments durchgeführt.

  - Hochwasserschäden an der Moldau, km 0,0 – 11,3 Vraňany – Mündung bei Mělník, Ablagerungen und Instandsetzung der Befestigung

Auftraggeber: Povodí Vltavy, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau)

Die Maßnahme wurde am 02.11.2016 abgeschlossen.

Gebaggert, aufgeladen und abtransportiert wurden 162 935,5 m3 Kiessandablagerungen von der Moldausohle im Abschnitt vom Wehr Vraňany bis zur Mündung in die Elbe. Die Arbeiten wurden teils mit Schiffstechnik und teils vom Ufer aus mit einem Unterwasser-Bulldozer und weiterer Technik durchgeführt.

  - Laufende oder geplante Aktivitäten:

  - Elbe, Lobkovice – Wehr Střekov, Fluss-km 850,31 – 767,68, Unterhaltungsbaggerung

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Geplante Umsetzung 2018 – 2019. Das Baggergut wird auf Zwischendeponien gelagert und gemäß den Analysenergebnissen weiter behandelt.

  - Elbe, Wehr Střekov – Hřensko, Unterhaltungsbaggerung Fluss-km 767,68 – 726,60

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Geplante Umsetzung 2018 – 2019. Das Baggergut wird auf Zwischendeponien gelagert und gemäß den Analysenergebnissen weiter behandelt.

  - Hafen Mělník, Unterhaltungsbaggerung der Hafeneinfahrt und der Hafenbecken

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Die Maßnahme ist zur Umsetzung im Jahr 2018 bzw. je nach Bedarf relativ zeitnah vorbereitet. Der technologische Ablauf wird wie bei den anderen Häfen sein (siehe unten). Es handelt sich um eine Maßnahme mit wahrscheinlich niedrigerer Remobilisierung des Sediments.

  - Elbe, Ústí nad Labem – Zentraler Hafen, Unterhaltungsbaggerung

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Termin der Umsetzung: 09/2017 – 10/2018

Es handelt ich um das Entfernen von Ablagerungen von der Hafenbeckensohle des Zentralen Hafens in Ústí nad Labem. Das Baggergut wird auf einer Zwischendeponie gelagert und nach seiner Entwässerung aufgeladen und zur Endentsorgung auf eine Deponie transportiert.

  - Elbe, Ústí nad Labem – Westlicher Hafen, Unterhaltungsbaggerung

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Termin der Umsetzung: 09/2017 – 10/2018

Es handelt sich um das Entfernen von Ablagerungen von der Hafenbeckensohle des Westlichen Hafens in Ústí nad Labem. Das Baggergut wird auf einer Zwischendeponie gelagert und nach seiner Entwässerung aufgeladen und zur Endentsorgung auf eine Deponie transportiert.

  - Elbe, Děčín – Hafen Rozbělesy, Unterhaltungsbaggerung

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Termin der Umsetzung: 10/2017 – 10/2018

Es handelt sich um das Entfernen von Ablagerungen von der Hafenbeckensohle des Hafens Rozbělesy in Děčín. Das Baggergut wird auf einer Zwischendeponie gelagert und nach seiner Entwässerung aufgeladen und zur Endentsorgung auf eine Deponie transportiert.

  - Elbe, Wehr Dolní Beřkovice, Sanierung der Sohle im Unterwasser

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Die Maßnahme ist in Vorbereitung, ein Termin für die Umsetzung wurde noch nicht festgelegt.

  - Elbe, Wehr Štětí, Sanierung der Sohle im Unterwasser

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Die Maßnahme ist in Vorbereitung, ein Termin für die Umsetzung wurde noch nicht festgelegt.

  - Elbe, Wehr Roudnice nad Labem, Sanierung der Sohle im Unterwasser

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Die Maßnahme ist in Vorbereitung, ein Termin für die Umsetzung wurde noch nicht festgelegt.

  - Elbe, Wehr České Kopisty, Sanierung der Sohle im Unterwasser

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Die Maßnahme ist in Vorbereitung, ein Termin für die Umsetzung wurde noch nicht festgelegt.

  - Elbe, Wehr Lovosice, Sanierung der Sohle im Unterwasser

Auftraggeber: Povodí Labe, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe)

Die Maßnahme ist in Vorbereitung, ein Termin für die Umsetzung wurde noch nicht festgelegt.

  - Moldau, km 35,7 – 37,3, Schleuse Roztoky – Unterhaltungsbaggerung im oberen und unteren Vorhafen

Auftraggeber: Povodí Vltavy, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau)

Termin der Umsetzung: 09 – 11/2017

Gebaggert, aufgeladen und abtransportiert werden 1 510 m3 Kiessandablagerungen von der Sohle des oberen und unteren Vorhafens Roztoky und anschließend gesetzeskonform entsorgt (Lagerung auf einer Deponie).

  - Moldau, km 17,6 – 17,9, Unterschleuse Miřejovice – Unterhaltungsbaggerung

Auftraggeber: Povodí Vltavy, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau)

Termin der Umsetzung: 09 – 10/2017

Von der Schleusensohle werden 530 m3 Kiessandablagerungen gebaggert, aufgeladen, abtransportiert und anschließend gesetzeskonform entsorgt (Lagerung auf einer Deponie).

  - Seitenkanal Vraňany – Hořín, Entsorgung des Sediments der Wendestellen

Auftraggeber: Povodí Vltavy, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau)

Termin der Umsetzung: 09 – 10/2017

Abgetragen, aufgeladen und abtransportiert werden 1 500 m3 entwässertes Kiessandsediment von den Zwischendeponien entlang des Seitenkanals und anschließend gesetzeskonform entsorgt (Lagerung auf einer Deponie).

  - Moldau, km 60,15 – 61,1, Hodkovičky

Auftraggeber: Povodí Vltavy, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau)

Termin der Umsetzung: 09 – 11/2017

Die Sedimentablagerungen werden teilweise unter Wasser umgelagert (730 m3) sowie teilweise gebaggert und abtransportiert (3 700 m3). Im gesamten Bereich handelt es sich um grobkörnigen Kies mit dem Charakter von Flussschotter.

  - Moldau, km 28,4 – 28,5, Libčice – Altarm am linken Ufer – Entfernung von Sediment

Auftraggeber: Povodí Vltavy, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau)

Termin der Umsetzung: 05 – 08/2018

Aus dem Altarm der Moldau werden 1 000 m3 Sediment gebaggert, aufgeladen, abtransportiert und anschließend gesetzeskonform entsorgt (Lagerung auf einer Deponie).

  - Moldau, Stauhaltung des Wehrs Miřejovice – Entfernung von Sediment aus der Fahrrinne

Auftraggeber: Povodí Vltavy, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau)

Termin der Umsetzung: 05 – 08/2018

In den Gemeinden Kralupy und Nelahozeves werden 440 m3 Kiessandablagerungen von der Moldausohle gebaggert, aufgeladen, abtransportiert und anschließend gesetzeskonform entsorgt (Lagerung auf einer Deponie).

  - Moldau, Stauhaltung des Wehrs Vraňany – Entfernung von Sediment aus der Fahrrinne

Auftraggeber: Povodí Vltavy, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau)

Termin der Umsetzung: 06 – 10/2018

In den Gemeinden Miřejovice, Dušníky, Vraňany und Ouholice werden 5 100 m3 Kiessandablagerungen von der Moldausohle gebaggert, aufgeladen, abtransportiert und anschließend gesetzeskonform entsorgt (Lagerung auf einer Deponie).

  - Seitenkanal, Kanal-km 9,35 – 9,75, Vraňany – Entfernung von Sediment

Auftraggeber: Povodí Vltavy, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau)

Termin der Umsetzung: 09 – 11/2018

Von der Sohle des Seitenkanals oberhalb des Abschlussbauwerks werden 760 m3 Kiessandablagerungen gebaggert, aufgeladen, abtransportiert und anschließend gesetzeskonform entsorgt (Lagerung auf einer Deponie).

  - Moldau, km 50,1 – 50,6 – Unterschleuse Štvanice

Auftraggeber: Povodí Vltavy, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau)

Termin der Umsetzung: 06 – 11/2018

Die feinen Sandablagerungen mit einem Volumen von ca. 350 m3 werden gebaggert. Das endgültige Volumen wird anhand der aktuellen Vermessung in den Frühjahrsmonaten vor der eigentlichen Ausführung des Auftrags festgelegt.

  - Berounka, km 0,5 – 1,0, Hafen Radotín

Auftraggeber: Povodí Vltavy, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau)

Termin der Umsetzung: 06 – 11/2018

Unterhaltungsbaggerung in der Fahrrinne und einem Teil des Handelshafens. Zurzeit betragen die Ablagerungen ca. 560 m3. Das endgültige Volumen wird anhand der aktuellen Vermessung in den Frühjahrsmonaten vor der eigentlichen Ausführung des Auftrags festgelegt. Voraussichtlich wird es ein sehr feinkörniges Material sein (Lagerung auf einer Deponie).

  - Bílina, km 0,538 – 0,625 (Ústí nad Labem) – rechtes Ufer

Auftraggeber: Povodí Ohře, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Eger)

Die Maßnahme läuft bis September 2017. Die Maßnahme sehtt kurz vor dem Abschluss, es muss noch die Zuwegung zur Baustelle im Gewässer entfernt werden. Der Termin wird voraussichtlich eingehalten.

  - Bílina, (Bílina, Brücke INTERSPAR – Fußballstadion) – Instandsetzung der Befestigung

Auftraggeber: Povodí Ohře, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Eger)

Umsetzung ca. 06/2017 – 11/2017. Der Werkvertrag ist unterschrieben, die Baustelle wurde dem Auftragnehmer übergeben. Durchführung voraussichtlich zum vorgegebenen Termin.

  - Projekt SedBiLa – Bílina, km 0,118 – 1,050 – Entfernung von Sediment

Auftraggeber: Povodí Ohře, s. p. (staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Eger)

Termin der Umsetzung: 2017 – 2018

Zurzeit läuft die Vorbereitung der Maßnahme. Das ursprüngliche Vorhaben, die Maßnahme aus dem Operativen Programm Umwelt (OPŽP) zu fördern, wurde geändert, die Maßnahme wird aus Eigenmitteln von Povodí Ohře, s. p. finanziert.

# Deutschland

a)	Abgeschlossene Aktivitäten:

- Elbe, km 58,2 – Hafenbaggerung Pieschen – rechtes Ufer

Auftraggeber: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden.

Das belastete Baggergut (Zuordnungsklasse Z2) wurde entsprechend der Handlungsanweisung Baggergut im Binnenland (HABAB) entsorgt.

Die Maßnahme wurde im März 2017 abgeschlossen.

b)	Laufende oder geplante Aktivitäten:

- Elbe, km 83,0 – Hafenbaggerung Meißen – rechtes Ufer

Auftraggeber: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden

Die Ausführung ist für das 4. Quartal 2017 geplant.

Das belastete Baggergut wird entsprechend der Handlungsanweisung Baggergut im Binnenland (HABAB) entsorgt.

- Elbe, km 58,2 – Hafen Pieschen – rechtes Ufer

Auftraggeber: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden

Instandsetzung der Slipanlage im Hafen Pieschen.

Die Ausführung ist für 2017 geplant.

Kleine Mengen Baggergut – bei Belastung erfolgt die Entsorgung entsprechend der Handlungsanweisung Baggergut im Binnenland (HABAB).

- Elbe, km 292,5 (Abzweig Hafeneinfahrt) – Hafen Barby

Auftraggeber: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Magdeburg

Unterhaltungsbaggerung – Menge noch nicht ermittelt.

Die Ausführung ist für 2017 geplant.

Bei Belastung erfolgt die Entsorgung entsprechend der Handlungsanweisung Baggergut im Binnenland (HABAB).

- Elbe, km 327,2 (Abzweig Zollelbe) – Zollelbe Magdeburg

Unterhaltungsbaggerung – Menge noch nicht ermittelt.

Die Ausführung ist für 2017 geplant.

Bei Belastung erfolgt die Entsorgung entsprechend der Handlungsanweisung Baggergut im Binnenland (HABAB).

- Elbe, km 332,8 (Abzweig Hafeneinfahrt) – Schutzhafen Magdeburg

Unterhaltungsbaggerung – Menge noch nicht ermittelt.

Die Ausführung ist für 2017 geplant.

Bei Belastung erfolgt die Entsorgung entsprechend der Handlungsanweisung Baggergut im Binnenland (HABAB).

- Elbe, km 185,5 – 198,5 – Pilotmaßnahme „Klöden“ zur Sohlstabilisierung (oh. Wittenberg)

Träger des Vorhabens: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Dresden

Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren für diese Maßnahme. Der dazugehörige sogenannte 
Scoping-Termin gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) fand am 19. Mai 2016 statt. Die Planfeststellung wird insgesamt ca. zwei Jahre ab Beginn des Anhörungsverfahrens beanspruchen. Danach kann die bauliche Umsetzung beginnen, für die voraussichtlich fünf Jahre benötigt werden.

Die Pilotmaßnahme ist Bestandteil des „Sohlstabilisierungskonzepts für die Elbe von Mühlberg bis zur Saalemündung“, das von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sowie den Bundesanstalten für Gewässerkunde (BfG) und für Wasserbau (BAW) unter Beteiligung der Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt entwickelt wurde.

Ziel der sohlstabilisierenden Maßnahmen ist es, die Erosion in diesem Bereich nachhaltig einzudämmen und einen gleichmäßigen Sedimenttransport im Fluss zu erzielen.

Die Maßnahme wurde im Rahmen des Programms 129 272 Beseitigung der Folgen der Hochwasser 2013 durchgeführt, das vom Ministerium für Landwirtschaft der Tschechischen Republik verwaltet und aus staatlichen Mitteln finanziert wird.

An der tschechischen Elbe wurde 2009 die neue Elbekilometrierung mit Beginn (dem Wert Null) am Profil der Elbemündung in die Nordsee eingeführt. Die Kilometrierung erfolgt stromauf und hat an der Stelle des Wertes Null der bestehenden Kilometrierung der deutschen Elbe (südlicher Grenzstein) den Wert 730,0.

Das Wehr Vraňany ist das letzte Wehr  an der Moldau (km 11,55) vor der Mündung in die Elbe.

Die gelb hervorgehobenen Aktivitäten haben eine große Wahrscheinlichkeit der Remobilisierung des Sediments, die grün hervorgehobenen Aktivitäten haben eine niedrigere Wahrscheinlichkeit der Remobilisierung des Sediments und die nicht hervorgehobenen Aktivitäten können nur theoretisch zu einer lokalen Remobilisierung des Sediments führen.

Ziel des operativen Programms sind der Schutz und die Verbesserung der Qualität der Umwelt in der Tschechischen Republik. Das Programm stellt Mittel aus dem Kohäsionsfonds, dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus dem Staatlichen Umweltfonds und dem Staatshaushalt bereit.

Unterhaltungsmaßnahmen, bei denen es sich um Umlagerungen von nicht belastetem Baggergut (sandig/kiesiges Material) innerhalb des Gewässerbetts handelt, sind nicht aufgeführt.