# Übersicht über die Beschlüsse der 45. Beratung und die relevanten Beschlüsse der 44. Beratung der Arbeitsgruppe WFD

| **Lfd. Nr.** | **Beschluss** | **Verantwortlich** | **Bemerkung** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Die Arbeitsgruppe WFD bittet das Sekretariat, das Dokument „Empfehlungen für die nächste Aktualisierung des ‚Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe‘ (Teil A) für den Zeitraum 2022 – 2027“ (Stand: 12.04.2017) unter Berücksichtigung der o. g. identifizierten Schwerpunktthemen – ggf. in bilateralem Kontakt mit den Delegationen – zu überarbeiten und in der 46. Beratung der Arbeitsgruppe WFD im September 2018 vorzulegen. | Sekretariat,  WFD | 44. Beratung WFD,  14.09. - 15.09.2017,  Beschluss zum TOP 4.1  Siehe auch lfd. Nr. 2.10.  Information im TOP 4.1 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.2 | Die Arbeitsgruppe WFD stimmt dem Vorgehen und dem Konzept zur Erarbeitung des Informationsblatts der IKSE Nr. 6 zur Umsetzung der WRRL und dem Zeitplan für dessen Erstellung zu (Stand 18.09.2017, Anlage 9).  Die Arbeitsgruppe WFD bittet das Sekretariat und die Expertengruppen SW und NP, erste Textvorschläge für das Informationsblatt in der 46. Beratung der Arbeitsgruppe WFD im September 2018 vorzulegen. | Sekretariat,  SW,  NP,  WFD | 44. Beratung WFD,  14.09. - 15.09.2017,  Beschluss zum TOP 4.2  Siehe auch lfd. Nr. 1.6 und 2.8.  Information über den Bearbeitungsstand im TOP 4.2 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.3 | Die Arbeitsgruppe WFD vereinbarte die in ihrer unmittelbaren Verantwortung liegenden konkreten Aufgaben und nahm die konkreten Aufgaben der Expertengruppen SW, GW, NP und DATA im Zusammenhang mit den Schwerpunktthemen für die Koordinierung der Bewirtschaftungsplanung auf der internationalen Ebene (Stand 24.04.2018, Anlage 3) zur Kenntnis. Die Arbeitsgruppe WFD bittet die Expertengruppen SW, GW, NP und DATA, diese Aufgaben im Hinblick auf die Vorbereitung der Aktualisierung des „Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe“ für den Zeitraum 2022 – 2027 rechtzeitig zu erfüllen. | SW,  GW,  NP,  DATA,  Sekretariat | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 4.1  Siehe auch lfd. Nr. 2.1.  Die Erfüllung der konkreten Aufgaben wird ein Thema in der 47. Beratung der AG WFD im März 2019 sein. |
| 1.4 | Die Arbeitsgruppe WFD bittet das Sekretariat, den Entwurf des Anhörungsdokuments zum Zeitplan und Arbeitsprogramm gemäß Art. 14 Abs. 1a WRRL unter Berücksichtigung der Hinweise aus der 45. Beratung der Arbeitsgruppe WFD zu überarbeiten und ihn der Arbeitsgruppe WFD zur Abstimmung im schriftlichen Verfahren vorzulegen. Der überarbeitete Entwurf wird in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2018 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Auf der 31. Tagung der IKSE im Oktober 2018 sollte das Dokument bestätigt und das Sekretariat mit dessen Veröffentlichung auf den Internetseiten der IKSE spätestens bis zum 22.12.2018 beauftragt werden. | Sekretariat,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 4.1  Siehe auch lfd. Nr. 2.3.  Entwurf des Dokuments zur Bestätigung in der 31. Tagung der IKSE siehe TOP 4.1 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.5 | Die Arbeitsgruppe WFD nimmt das Ergebnis der Bearbeitung der Aufgaben der Expertengruppe Hy zur Problematik Wasserknappheit gemäß dem Beschluss Nr. 9 zum TOP 4 der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2016 zur Kenntnis (Anlage 4).  Die Arbeitsgruppe WFD nimmt die vorgeschlagenen Indikatoren einer hydrologischen Niedrigwassersituation (SRI, DMRI) mit Zustimmung zur Kenntnis und weist darauf hin, dass ihre künftige Verwendung auf der internationalen Ebene für die Bewertung einer Niedrigwasserperiode aus rein hydrologischer Sicht möglich ist. Um Indikatoren für Monitoring oder Wassernutzungen verwenden zu können, sollen in konkreten Fällen der Verwendungszweck, die Länge des gewählten Zeitraums sowie die Intensitätskategorien der Indikatoren definiert werden. | WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 4.1  Siehe auch lfd. Nr. 2.2.  Die Arbeitsgruppe WFD wird die Frage, ob Wasserknappheit oder die Folgen des Klimawandels eine wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage auf der internationalen Ebene sind und ob und ggf. wie die Problematik Wasserknappheit in den dritten Bewirtschaftungsplänen zu bearbeiten ist, erst 2019 lösen, wenn das Vorgehen auf der nationalen Ebene bereits klarer sein wird. |
| 1.6 | Die deutsche und tschechische Delegation in der Arbeitsgruppe WFD übermitteln dem Sekretariat bis Ende September 2018 die Informationen zum Stand der Durchgängigkeit an Standorten mit Querbauwerken in den überregionalen Vorranggewässern aus dem Plan für den 2. Bewirtschaftungszeitraum (Ergänzung der Anzahl mit dem voraussichtlichen Stand Ende 2018 – vgl. Anlage 5). | WFD-CZ,  WFD-D | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 4.2  Siehe auch lfd. Nr. 1.6 und 2.8.  In der 46. Beratung der AG WFD sollten die Delegationen im TOP 4.2 darüber informieren, ob der geforderte Termin eingehalten werden kann. |
| 1.7 | Die Arbeitsgruppe WFD stimmt dem Termin, Ort sowie den Themen des Internationalen Elbeforums am 09.04. und 10.04.2019 in Dresden zu (Anlage 6). Die deutsche und tschechische Delegation sowie die Vertreter Österreichs und Polens in der Arbeitsgruppe WFD übermitteln dem Sekretariat bis Ende Juni 2018 Vorschläge für konkrete Vorträge und Referenten zu dem Teil, der die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie betrifft. | Sekretariat,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 4.3  Siehe auch lfd. Nr. 2.5.  Abstimmung des Programms im TOP 4.3 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.8 | Die Arbeitsgruppe WFD kommt überein, dass für die weitere Klassifizierung der Schwebstoffe und Sedimente gemäß dem Sedimentmanagementkonzept der IKSE   * die in Anlage 8 aufgeführten aktualisierten Schwellenwerte gelten werden, * auch der Sedimentqualitätsindex (SQI), der das Maß der Überschreitung der oberen Schwellenwerte gemäß dem Konzept darstellt, verwendet wird. | SW,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 5  Die aktualisierten Schwellenwerte werden auch für die Klassifizierung von schwebstoffbürtigen Sedimenten anhand des Sedimentqualitätsindexes (SQI) verwendet – siehe TOP 5 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.9 | Die Arbeitsgruppe WFD bittet die Expertengruppe SW, auf Grundlage der Vorlagen WFD45\_18-5-2b und WFD45\_18-5-2c in Zusammenarbeit mit dem Sekretariat einen Begleittext zur Aktualisierung der Schwellenwerte nach dem Sedimentmanagementkonzept der IKSE vorzubereiten, abzustimmen und in der 46. Beratung der Arbeitsgruppe WFD im September 2018 vorzulegen.  Der Entwurf der Tabelle mit den aktualisierten Schwellenwerten wird gemeinsam mit dem Begleittext auf der 31. Tagung der IKSE im Oktober 2018 zur Bestätigung vorgelegt. | SW,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 5  Der Entwurf des in der EG SW abgestimmten Begleittextes ist in Vorlage zum TOP 5 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.10 | Die Arbeitsgruppe WFD nimmt zur Kenntnis, dass die Übersicht über die Entwicklung der Qualität der schwebstoffbürtigen Sedimente anhand des SQI für alle relevanten Stoffe und Elbe-Messstellen für den Zeitraum 1993 bis 2016 sowie der entsprechende Kommentar (vgl. Beschluss zum TOP 5 der 44. Beratung der Arbeitsgruppe WFD) erst in der nächsten Beratung der Expertengruppe SW im Mai 2018 abgestimmt werden können. Sie bittet die Expertengruppe SW, die genannten Dokumente in der 46. Beratung der Arbeitsgruppe WFD im September 2018 vorzulegen. | SW,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 5  Die genannten Dokumente sind in Vorlage zum TOP 5 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.11 | Die Arbeitsgruppe WFD bittet die tschechische Delegation in der Arbeitsgruppe WFD, sich dafür einzusetzen, dass auf der tschechischen Seite die Frage einer weiteren möglichen Quelle der PCB-Belastung im Jahr 2015 (Nachweis der Angaben zur relevanten Probe der Tschechischen Umweltinspektion, Durchführung weiterer Untersuchungen) geklärt wird, um einen eventuellen weiteren PCB-Eintrag zu vermeiden. | WFD-CZ,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 5  Information im TOP 5 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.12 | Die Arbeitsgruppe WFD bittet die tschechische Delegation in der Expertengruppe SW zu prüfen, ob eine Fachstudie / ein Projekt zur Ermittlung der Standorte mit dem Vorkommen von DDx und HCB sowie deren Konzentrationen auf der tschechischen Seite in Auftrag gegeben werden kann (Kartierung einzelner Stauhaltungen von Wehren sowie Recherchen zu Produktionsstandorten und zum Umgang mit diesen Stoffen). | SW-CZ,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 5  Information im TOP 5 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.13 | Die Arbeitsgruppe WFD vereinbarte eine gemeinsame Vorgehensweise bei der Identifizierung und zeitlichen Einordnung von Maßnahmen gemäß dem Sedimentmanagementkonzept der IKSE (vgl. Anlage 9). | SW,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 5  Abgeschlossen. Der nächste Bericht über die Umsetzung des Sedimentmanagementkonzeptes der IKSE wird 2019 erarbeitet. |
| 1.14 | Die Arbeitsgruppe WFD nimmt zur Kenntnis, dass die Aktualisierung der Übersicht über die Aktivitäten im Gewässerbett der Elbe und ihrer Nebenflüsse in der Tschechischen Republik und Deutschland, die zu einer Remobilisierung der Sedimente führen können, seit der letzten Beratung noch nicht abgeschlossen ist. Die tschechische und deutsche Delegation schicken dem Sekretariat ihre Hinweise zur Aktualisierung der Übersicht bis Ende Juni 2018, um sie bei der 46. Beratung im September 2018 vorlegen zu können. | WFD,  Sekretariat | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 5  Die aktualisierte Übersicht ist in Vorlage zum TOP 5 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.15 | Die Arbeitsgruppe WFD nimmt die Information der tschechischen Seite zur Kenntnis, dass die Machbarkeitsstudie zur Sanierung der schadstoffbelasteten Sedimente an ausgewählten Standorten der tschechischen unteren Elbe im Dezember 2017 abgeschlossen wurde. Die Arbeitsgruppe WFD begrüßt, dass anhand der Ergebnisse der Studie eine Pilotsanierung an zwei ausgewählten Standorten der Studie vorbereitet wird. | SW,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 5  Information im TOP 5 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.16 | Die Arbeitsgruppe WFD nimmt den Stand der Bearbeitung der „Messstrategie der IKSE“ zur Kenntnis. Die Vorgehensweise für die künftige von der Expertengruppe SW vorgeschlagene Aktualisierung der Strategie wird in der nächsten Beratung der Arbeitsgruppe WFD abgestimmt, wenn der von der Expertengruppe SW abgestimmte Entwurf der Strategie vorliegt. | SW,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 6  Siehe auch lfd. Nr. 2.9.  Der in der EG SW abgestimmte Entwurf der Messstrategie ist in Vorlage zum TOP 6 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.17 | Die Arbeitsgruppe WFD nimmt den Bericht über die Durchführung und Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen 2016 (Probenahme aus der Elbe in Hitzacker und anschließender auf Diatomeen ausgerichteter Ringversuch) zur Kenntnis. Der Bericht wird in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2018 zur Kenntnisnahme vorgelegt. | SW,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 7  Siehe auch lfd. Nr. 2.6.  Erfüllt. Der Bericht wurde auf den Internetseiten der IKSE veröffentlicht. |
| 1.18 | Die Arbeitsgruppe WFD bittet die Expertengruppe SW, den Bericht über die Durchführung und Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen 2017 (Probenahme aus der Lausitzer Neiße in Görlitz) spätestens in der 47. Beratung der Arbeitsgruppe WFD im März 2019 zur Kenntnisnahme vorzulegen. | SW,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 7  Information im TOP 7 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.19 | Die Arbeitsgruppe WFD nimmt die Ergebnisse des Arbeitstreffens von Vertretern der Betreiber von Messstationen im Einzugsgebiet der Elbe am 24.01. und 25.01.2018 in Magdeburg zur Kenntnis. Sie bittet das Sekretariat, über den Termin und Themen des nächsten Arbeitstreffens im Jahr 2019 rechtzeitig zu informieren. | SW | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 7  Siehe auch lfd. Nr. 2.7.  Eventuelle Information im TOP 7 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.20 | Die Arbeitsgruppe WFD nimmt die Ergebnisse der Diskussion in der Expertengruppe SW zur Problematik des Haloether-Eintrags vom Gelände der Spolchemie in die Elbe zur Kenntnis. Sie wird sich mit diesem Thema erneut befassen, sobald neue Tatsachen / Informationen vorliegen. | SW,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 7  Die empfohlene gemeinsame Vergleichsuntersuchung unter der Teilnahme der Labore der AWE wird im Herbst dieses Jahres stattfinden. Über die Ergebnisse wird in der 47. Beratung der AG WFD im März 2019 informiert. |
| 1.21 | Die Arbeitsgruppe WFD nimmt die Information über den Bearbeitungsstand der „Nährstoffmanagementstrategie für die internationale Flussgebietseinheit Elbe“ zur Kenntnis.  Die Arbeitsgruppe WFD weist darauf hin, dass zum Termin 15.08.2018 die Endfassung der Strategie bereits mit den Expertengruppen SW und GW abgestimmt und der Arbeitsgruppe WFD zur Abstimmung in ihrer 46. Beratung im September 2018 zur Verfügung gestellt werden muss. Ein großer Teil der Hinweise seitens der Expertengruppen SW und GW sollte durch die Anwesenheit von Vertretern der Expertengruppen SW und GW bei den Beratungen der Ad-hoc-Expertengruppe NP geklärt werden. | NP,  WFD | 44. Beratung WFD,  14.09. - 15.09.2017,  Beschluss zum TOP 8  Siehe auch lfd. Nr. 2.11.  Der in den Expertengruppen NP, SW und GW abgestimmte Entwurf der Strategie ist in Vorlage zum TOP 8 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.22 | Die Arbeitsgruppe WFD nimmt die Information über den Bearbeitungsstand der „Nährstoffmanagementstrategie für die internationale Flussgebietseinheit Elbe“ zur Kenntnis. | NP,  WFD | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 8  Siehe auch lfd. Nr. 1.21 und 2.11.  Der in den Expertengruppen NP, SW und GW abgestimmte Entwurf der Strategie ist in Vorlage zum TOP 8 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 1.23 | Anhand der Ergebnisse der Beratung bereitet das Sekretariat der IKSE die Entwürfe der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung im Mai 2018 vor und sendet sie spätestens bis 13.04.2018 zur Abstimmung an die Arbeitsgruppe WFD. | WFD-CZ | 45. Beratung WFD,  20.03. - 21.03.2018,  Beschluss zum TOP 9  Erfüllt. |

# Relevante Beschlüsse der Beratungen der Delegationsleiter der IKSE und der Tagungen der IKSE

| **Lfd. Nr.** | **Beschluss** | **Verantwortlich** | **Bemerkung** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Die Delegationsleiter der IKSE sowie die Vertreter Österreichs und Polens in der internationalen Koordinierungsgruppe ICG nehmen die konkreten Aufgaben der Arbeitsgruppe WFD sowie der Expertengruppen SW, GW, NP und DATA im Zusammenhang mit den Schwerpunktthemen für die Koordinierung der Bewirtschaftungsplanung auf der internationalen Ebene (Stand 24.04.2018, Anlage 2) zur Kenntnis. | SW,  GW,  NP,  DATA,  Sekretariat | Beratung der Delegationsleiter der IKSE, 24.05. - 25.05.2018,  Beschluss Nr. 2 zum TOP 4  Siehe auch lfd. Nr. 1.3.  Die Erfüllung der konkreten Aufgaben wird ein Thema in der 47. Beratung der AG WFD im März 2019 sein. |
| 2.2 | Die Delegationsleiter der IKSE sowie die Vertreter Österreichs und Polens in der internationalen Koordinierungsgruppe ICG nehmen die Ergebnisse der Bearbeitung der Aufgaben der Expertengruppe Hy zur Problematik Wasserknappheit gemäß Beschluss Nr. 9 zum TOP 4 der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2016 zur Kenntnis und danken der Expertengruppe Hy für die geleistete Arbeit.  Die Delegationsleiter der IKSE sowie die Vertreter Österreichs und Polens in der internationalen Koordinierungsgruppe ICG nehmen zur Kenntnis, dass die Arbeitsgruppe WFD die Frage, ob Wasserknappheit oder die Folgen des Klimawandels eine wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage auf der internationalen Ebene sind und ob und ggf. wie die Problematik Wasserknappheit bei der Aktualisierung des Teils A des „Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe“ für den dritten Bewirtschaftungszeitraum zu bearbeiten ist, erst 2019 lösen wird, wenn das Vorgehen auf der nationalen Ebene bereits klarer sein wird. | WFD | Beratung der Delegationsleiter der IKSE, 24.05. - 25.05.2018,  Beschlüsse Nr. 3 und 4 zum TOP 4  Siehe auch lfd. Nr. 1.5.  Die Arbeitsgruppe WFD wird die Frage, ob Wasserknappheit oder die Folgen des Klimawandels eine wichtige Wasserbewirtschaftungsfrage auf der internationalen Ebene sind und ob und ggf. wie die Problematik Wasserknappheit in den dritten Bewirtschaftungsplänen zu bearbeiten ist, erst 2019 lösen, wenn das Vorgehen auf der nationalen Ebene bereits klarer sein wird. |
| 2.3 | Die Delegationsleiter der IKSE sowie die Vertreter Österreichs und Polens in der internationalen Koordinierungsgruppe ICG nehmen den Entwurf des Anhörungsdokuments zum Zeitplan und Arbeitsprogramm gemäß Art. 14 Abs. 1a WRRL (Stand 24.04.2018) zur Kenntnis. Sie bitten die Arbeitsgruppe WFD, den endgültigen Entwurf des Dokuments auf der 31. Tagung der IKSE im Oktober 2018 zur Bestätigung vorzulegen. | Sekretariat,  WFD | Beratung der Delegationsleiter der IKSE, 24.05. - 25.05.2018,  Beschluss Nr. 5 zum TOP 4  Siehe auch lfd. Nr. 1.4.  Entwurf des Dokuments zur Bestätigung in der 31. Tagung der IKSE siehe TOP 4.1 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 2.4 | Die Delegationsleiter der IKSE sowie die Vertreter Österreichs und Polens in der internationalen Koordinierungsgruppe ICG bitten die Arbeitsgruppe WFD, den Gliederungsentwurf des aktualisierten Teils A des „Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe“ für den dritten Bewirtschaftungszeitraum auf der 32. Tagung der IKSE im Oktober 2019 zur Bestätigung vorzulegen. | WFD | Beratung der Delegationsleiter der IKSE, 24.05. - 25.05.2018,  Beschluss Nr. 6 zum TOP 4  Der Gliederungsentwurf wird das erste Mal in der 47. Beratung der AG WFD im März 2019 diskutiert. |
| 2.5 | Die Delegationsleiter der IKSE sowie die Vertreter Österreichs und Polens in der internationalen Koordinierungsgruppe ICG kommen überein, dass am 09.04. und 10.04.2019 (zwei halbe Tage) in Dresden ein Internationales Elbeforum als Seminar für die breite Öffentlichkeit stattfinden wird. Sie nehmen die Themenvorschläge für das Internationale Elbeforum 2019 zur Kenntnis (Stand: 24.04.2018, Anlage 3) und empfehlen bei der Auswahl der Präsentationen solche zu bevorzugen, die Berührungspunkte zwischen der Wasserrahmenrichtlinie und der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie darstellen.  Sie bitten das Sekretariat der IKSE, mit der Organisation des Internationalen Elbeforums 2019 zu beginnen, und die Arbeitsgruppe WFD, in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe FP das Programm des Internationalen Elbeforums 2019 auf der 31. Tagung der IKSE im Oktober 2018 zur Bestätigung vorzulegen. | Sekretariat,  WFD | Beratung der Delegationsleiter der IKSE, 24.05. - 25.05.2018,  Beschluss Nr. 7 zum TOP 4  Siehe auch lfd. Nr. 1.7.  Abstimmung des Programms im TOP 4.3 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 2.6 | Die Delegationsleiter der IKSE nehmen den Bericht über die Durchführung und Ergebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen 2016 (Probenahme aus der Elbe in Hitzacker und anschließender auf Diatomeen ausgerichteter Ringversuch) zur Kenntnis. Sie bitten das Sekretariat, den Bericht auf den Internetseiten der IKSE zu veröffentlichen. | SW,  WFD | Beratung der Delegationsleiter der IKSE, 24.05. - 25.05.2018,  Beschluss Nr. 8 zum TOP 4  Siehe auch lfd. Nr. 1.17.  Erfüllt. Der Bericht wurde auf den Internetseiten der IKSE veröffentlicht. |
| 2.7 | Die Delegationsleiter der IKSE nehmen die Ergebnisse des Arbeitstreffens von Vertretern der Betreiber von Messstationen im Einzugsgebiet der Elbe am 24.01. und 25.01.2018 in Magdeburg zur Kenntnis. | SW,  WFD | Beratung der Delegationsleiter der IKSE, 24.05. - 25.05.2018,  Beschluss Nr. 9 zum TOP 4  Siehe auch lfd. Nr. 1.19.  Eventuelle Information im TOP 7 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 2.8 | Die IKSE sowie die Vertreterinnen Österreichs und Polens in der internationalen Koordinierungsgruppe ICG nehmen den Vorschlag für das Vorgehen und das Konzept zur Erarbeitung des Informationsblatts der IKSE Nr. 6 zur Umsetzung der WRRL (Stand: 18.09.2017, Anlage 4) zur Kenntnis. Sie bitten die Arbeitsgruppe WFD, über den Stand der Arbeiten in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2018 und auf der 31. Tagung der IKSE im Oktober 2018 zu informieren. | SW,  NP,  WFD | 30. Tagung der IKSE  19.10. – 20.10.2017  Beschluss 30-5a-4, Punkt 3  Siehe auch lfd. Nr. 1.2 und 1.6.  Information über den Bearbeitungsstand im TOP 4.2 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 2.9 | Die Delegationsleiter der IKSE bitten die Arbeitsgruppe WFD, die „Messstrategie der IKSE“ und auf ihrer Grundlage auch den Entwurf für das „Internationale Messprogramm Elbe 2019“ auf der 31. Tagung der IKSE im Oktober 2018 zur Bestätigung vorzulegen. | SW,  WFD | Beratung der Delegationsleiter der IKSE, 16.05. - 17.05.2017,  Beschluss Nr. 5 zum TOP 4  Siehe auch lfd. Nr. 1.16.  Der in der EG SW abgestimmte Entwurf der Messstrategie ist in Vorlage zum TOP 6 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 2.10 | Die Delegationsleiter der IKSE sowie die Vertreterinnen Österreichs und Polens in der internationalen Koordinierungsgruppe ICG nehmen den aktuellen Bearbeitungsstand des Dokuments „Empfehlungen für die nächste Aktualisierung des Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe (Teil A) für den Zeitraum 2022 – 2027“ zur Kenntnis (Stand: 12.04.2017, Anlage 4).  Sie bitten die Arbeitsgruppe WFD, dieses Dokument auf der Grundlage zwischenzeitlicher Diskussionen und neuer Erkenntnisse auf der europäischen und der nationalen Ebene zu aktualisieren (z. B. Ergebnisse der Bewertung der zweiten Bewirtschaftungspläne seitens der Europäischen Kommission, Leitlinien zur Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen, Reportinganforderungen u. Ä.). | Sekretariat,  WFD | Beratung der Delegationsleiter der IKSE, 16.05. - 17.05.2017,  Teil des Beschlusses Nr. 9 zum TOP 4  Siehe auch lfd. Nr. 1.1.  Information im TOP 4.1 der 46. Beratung der AG WFD. |
| 2.11 | Die IKSE nimmt den Gliederungsentwurf der Strategie für das Nährstoffmanagement in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe zur Kenntnis (Anlage 5). Sie bittet die Arbeitsgruppe WFD, den Entwurf der Strategie auf der 31. Tagung der IKSE im Oktober 2018 vorzulegen. | NP,  WFD | 29. Tagung der IKSE,  05.10.2016  Beschluss 29-4a-2, Punkt 11  Siehe auch lfd. Nr. 1.21 und 1.22.  Der in den Expertengruppen NP, SW und GW abgestimmte Entwurf der Strategie ist in Vorlage zum TOP 8 der 46. Beratung der AG WFD. |