Zweiter Bericht

über die Erfüllung des

„Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe“

im Zeitraum 2006 bis 2008

ENTWURF – TABELLEN

Bearbeitungsstand

16.04.2009

Tab. 1-1:	Einzugsgebiet der Elbe

| Fläche: 148 268 km2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| davon: | Deutschland | 97 175 km2 | (65,54 %) |
| Tschechische Republik |  | 49 933 km2 | (33,68 %) |
| Österreich |  | 921 km2 | (0,62 %) |
| Polen |  | 239 km2 | (0,16 %) |
| Länge der Elbe: 1 094,3 km |  |  |  |
| davon: | Deutschland | 727,0 km* | (66,4 %) |
| Tschechische Republik |  | 367,3 km | (33,6 %) |
| Einwohner: 24,52 Mio. |  |  |  |
| davon: | Deutschland | 18,50 Mio. | (75,4 %) |
| Tschechische Republik |  | 5,95 Mio. | (24,3 %) |
| Österreich* |  | 0,05 Mio. | (0,2 %) |
| Polen |  | 0,02 Mio. | (0,1 %) |

*		Nähere Informationen sind in der Anlage 3 enthalten.

Tab. 2.2-1:	Vergleich der Größe der ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete für 2005 und 2008

| Staatlicher Wasser- wirtschaftsbetrieb für die | Überschwemmungsgebiete |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.12.2005 |  | 31.12.2008 |  |
|  | [km] | [%] | [km] | [%] |
| Elbe | 1 856,3 | 48,2 | 2 315 | 65,0* |
| Moldau | 3 836,5 | 78,6 | 4 107,7 | 84,2* |
| Eger | 1 105,6 | 38,7 | 1 557,2 | 54,5* |

*		Der prozentuale Anteil der ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete bezieht sich auf die Gesamtlänge der im jeweiligen Jahr bewirtschafteten Gewässer.

Tab. 2.5-1:	Von der Landwirtschaftliche Wasserwirtschaftsverwaltung (ZVHS) in der tschechischen Flussgebietseinheit „Oberen und mittlere Elbe“ errichtete grüne Rückhaltebecken, 2005 bis 2008

| Lfd. Nr. | Name der Kommune | Name des grünen Rückhaltebeckens | Flutungsfläche [ha] | Gemarkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rychnov nad Kněžou | Končiny | 1,169 | Jahodov, Dlouhá Ves bei Rychnov nad Kněžnou |
| 2 | Nové Město nad Metují | Vaček | 17,900 | Bohuslavice nad Metují |
| 3 | Rychnov nad Kněžnou | Lično | 0,430 | Lično |
| 4 | Nové Město nad Metují | Nad Bohuslavicemi | 6,860 | Bohuslavice nad Metují, Černčice |
| 5 | Lanškroun | Čermná II | 1,617 | Nepomuky |
| 6 | Lanškroun | Čermná H | 1,250 | Dolní Čermná |

Tab. 2.5-2:	Scheitelabflüsse für Pegel an der Elbe mit Deichbrüchen und ohne Deichbrüche (bezogen auf das Hochwasser 2002)

| Station | Mit Deichbrüchen | Ohne Deichbrüche | Abflussdifferenz |  | Wasserspiegeldifferenz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3/s] | [m3/s] | [m3/s] | [%] | [m] |
| Schöna | 4 750 | 4 750 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Dresden | 4 694 | 4 694 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Torgau | 4 462 | 4 579 | 117 | 2,6 | -0,24 |
| Lutherstadt-Wittenberg | 4 063 | 4 348 | 285 | 6,5 | -0,32 |
| Aken | 3 705 | 4 064 | 359 | 8,8 | -0,54 |
| Barby | 3 933 | 4 275 | 343 | 8,0 | -0,36 |
| Magdeburg | 3 962 | 4 302 | 341 | 7,9 | -0,43 |
| Tangermünde | 3 825 | 4 209 | 384 | 9,1 | -0,42 |
| Wittenberge | 3 986 | 4 360 | 373 | 8,6 | -0,24 |
| Dömitz | 4 004 | 4 370 | 366 | 8,4 | -0,23 |
| Neu Darchau | 4 019 | 4 380 | 361 | 8,2 | -0,23 |
| Boizenburg | 4 042 | 4 402 | 361 | 8,2 | -0,20 |
| Hohnstorf | 4 043 | 4 403 | 360 | 8,2 | -0,27 |
| Geesthacht | 4 042 | 4 397 | 355 | 8,1 | -0,18 |

Tab. 2.5-3:	Im Rahmen der Studie betrachtete Standorte geplanter Deichrückverlegungen und Flutungspolder (Quelle: JRC Ispra)

| Name | Typ | Bundesland | Elbe-km | Fläche [ha] | Volumen [Mio. m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nünchchritz | Flutungspolder | Sachsen | 100,5-108,5 | 600 | 15,0 |
| Trebnitz/Lößnig | Flutungspolder | Sachsen | 117,5-123,8 | 900 | 18,0 |
| Aussig/Seidewitz | Flutungspolder | Sachsen | 123,0-126,0 | 500 | 17,0 |
| Ammelgroßwitz/Dröschkau | Deichrückverlegung | Sachsen | 131,0-138,0 | 420 | 8,6 |
| Köllitsch | Deichrückverlegung | Sachsen | 142,0-145,0 | 60 | 1,4 |
| Döbeltitz/Kranichau | Deichrückverlegung | Sachsen | 142,0-146,5 | 380 | 2,2 |
| Kamitz/Pülswerda | Deichrückverlegung | Sachsen | 145,5-148,5 | 60 | 1,2 |
| Weßnig/Schiffmühlenhaus | Deichrückverlegung | Sachsen | 147,5-148,5 | 30 |  |
| Nördlich Pülswerda | Deichrückverlegung | Sachsen | 149,5-149,5 | 10 |  |
| Zwethau | Deichrückverlegung | Sachsen | 156,0-158,0 | 120 | 2,2 |
| Dautzschen/Neublessern | Flutungspolder | Sachsen | 160,0-165,0 | 900 | 32,0 |
| Polbitz | Deichrückverlegung | Sachsen | 167,7-171,0 | 100 |  |
| Dommitzsch Nord/Grenzbach/Proschwitz | Deichrückverlegung | Sachsen | 173,0-176,5 | 90 | 1,8 |
| Sachau-Priesitz | Deichrückverlegung | Sachsen-Anhalt | 180,0-184,0 | 210 |  |
| Axien-Mauken | Flutungspolder | Sachsen-Anhalt | 180,5-188,8 | 1700 | 44,3 |
| Hemsendorf | Deichrückverlegung | Sachsen-Anhalt | 199,0-199,0 | 390 |  |
| Gatzer Bergdeich (Vockerode) | Deichrückverlegung | Sachsen-Anhalt | 246,5-249,0 | 212 |  |
| Oberluch Roßlau (fertiggestellt) | Deichrückverlegung | Sachsen-Anhalt | 253,5-256,6 | 140 |  |
| Lödderitzer Forst unterhalb Aken | Deichrückverlegung | Sachsen-Anhalt | 278,0-283,7 | 600 |  |
| Hohenwarthe | Deichrückverlegung | Sachsen-Anhalt | 340,0-343,0 | 140 |  |
| Klietznick | Deichrückverlegung | Sachsen-Anhalt | 378,0-384,0 | 102 |  |
| Sandau-Süd | Deichrückverlegung | Sachsen-Anhalt | 412,5-416,0 | 124 |  |
| Sandau-Nord | Deichrückverlegung | Sachsen-Anhalt | 416,5-422,0 | 60 |  |
| Lenzen | Deichrückverlegung | Brandenburg | 476,7-483,8 | 420 | 20,0 |
| Neu Bleckdede | Deichrückverlegung | Brandenburg | 546,0-554,0 | 100 |  |

Tab. 2.5-4:	Scheitelabflüsse für Pegel an der Elbe für das Szenario mit allen Deichrückverlegungen und Überschwemmungsflächen im Vergleich mit dem Ausgangszustand, bezogen auf das Hochwasser 2002 (Quelle: JRC Ispra)

| Station | Bezug | Alle Maßnahmen | Abflussdifferenz |  | Wasserspiegeldifferenz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3/s] | [m3/s] | [m3/s] | [%] | [m] |
| Schöna | 4 750 | 4 750 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Dresden | 4 694 | 4 694 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Torgau | 4 579 | 4 401 | -178 | -3,9 | -0,71 |
| Lutherstadt-Wittenberg | 4 348 | 3 879 | -469 | -10,8 | -0,57 |
| Aken | 4 064 | 3 641 | -424 | -10,4 | -0,74 |
| Barby | 4 275 | 3 868 | -407 | -9,5 | -0,55 |
| Magdeburg | 4 302 | 3 874 | -428 | -10,0 | -0,50 |
| Tangermünde | 4 209 | 3 797 | -412 | -9,8 | -0,45 |
| Wittenberge | 4 360 | 3 900 | -460 | -10,6 | -0,30 |
| Dömitz | 4 370 | 3 913 | -457 | -10,5 | -0,29 |
| Neu Darchau | 4 380 | 3 924 | -456 | -10,4 | -0,29 |
| Boizenburg | 4 402 | 3 947 | -455 | -10,3 | -0,26 |
| Hohnstorf | 4 403 | 3 950 | -453 | -10,3 | -0,35 |
| Geesthacht | 4 397 | 3 949 | -448 | -10,2 | -0,23 |

Tab. 2.5-5:	Mögliche Standorte für Deichrückverlegungen an der Elbe

| Bundesland | Standort [Elbe-km] | Retentionsfläche [ha] | Bemerkung/Stand |
| --- | --- | --- | --- |
| Sachsen (Stand: 01.09.2008) | Köllitsch km 142 – 145, rechts | 40 | Genehmigungsplanung |
|  | zwischen Pülswerda und Kamitz km 145,5 – 148,5, rechts | 57 | Vorplanung |
|  | nördlich Pülswerda km 149,5, rechts | 8 | Vorplanung |
|  | zwischen Grenzbach, Dommitzsch und Proschwitz km 173 – 176,5, links | 93 | Machbarkeitsstudie |
| Sachsen-Anhalt | Sachau-Priesitz km 180 – 183 | 210 | vorgesehener Baubeginn nach 2015 |
|  | Mauken-Klöden km 186,5 | 24 | Deichrückverlegung ist Teil der erforderlichen Deichsanierung, Baubeginn soll 2009 sein |
|  | Hemsendorf km 198 | 390 | muss komplett überarbeitet werden |
|  | Gatzer Bergdeich (Vockerode) km 246-248, links | 212 | vorgesehener Baubeginn 2010 |
|  | Oberluch Roßlau km 253,5 – 256,6 | 140 | Anfang 2005 fertig gestellt |
|  | Lödderitzer Forst unterhalb Aken km 278,0 – 283,7 | 600 | vorgesehener Baubeginn 2009 |
|  | Hohenwarthe km 341 – 343 | 75 | vorgesehener Baubeginn 2009 |
|  | Klietznick km 378,0 – 384,0 | 102 | vorgesehener Baubeginn 2009 |
|  | Sandau-Süd km 412,5 – 416,0 | 124 | vorgesehener Baubeginn 2010 |
|  | Sandau-Nord km 416,5 – 422,0 | 60 | vorgesehener Baubeginn 2009 (im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens musste die Trasse bzw. damit auch die Flächengröße geändert werden) |
| Brandenburg | TO 4 Mühlberg-Borschütz km 120,5 – 125,0 | ca. 80 | die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für dieses Teilprojekt ist fertig gestellt, das Planfeststellungsverfahren wird im Frühjahr 2009 begonnen |
|  | Lenzen (Böser Ort) km 476,7 – 483,8 | 430* | Finanzvolumen 12,6 Mio. EUR, das Vorhaben ist in 3 Baulose unterteilt. (Baulose 1 und 2 - Bau Neudeich und Baulos 3 - Schlitzung des Altdeiches), die Baulose 1 und 2 wurden im Herbst 2008 fertig gestellt, für 2009 ist die Umsetzung des Bauloses 3 vorgesehen, damit steht eine der größten Deichrückverlegungen in ganz Deutschland vor der Fertigstellung |
| Niedersachsen | Neu Bleckede km 546 – 554 | 60 |  |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mahnkenwerder km 554,5 – 556,5 | 40 | Realisierung 2008/09 |

*	Die Flächenangabe ist vorläufig. Durch die Veränderung des Bemessungshochwasserstandes am Pegel Wittenberge ist eine teilweise Verlegung der Neubautrasse notwendig, so dass sich die Flächenangabe verändern kann. Eine endgültige Angabe kann erst nach der Vermessung nach der Bauabnahme erfolgen.

Tab. 2.5-6:	Mögliche Standorte für die Errichtung von steuerbaren Flutungspoldern an der Elbe

| Bundesland | Standort [Elbe-km] | Mögliche Flutungsfläche [ha] | Mögliches Retentionsvolumen [Mio. m3] | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brandenburg | Köttlitz TO 3 Los 1 Bereich 3 km 128,5 – 130,2 | Ungesteuert 180 |  | Im Zuge der Deichsanierung ist die Schaffung eines ungesteuerten Polders ab HQ20 vorgesehen. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung dafür ist fertig gestellt. Das Planfeststellungsverfahren wird derzeit durchgeführt. Mit der Umsetzung des Vorhabens soll 2009 begonnen werden. |
| Sachsen (Stand: 01.09.2008) | Nünchritz (noch keine klare Empfehlung) km 102,5 | Varianten 644/471 | Varianten 8,2/6,1 | Machbarkeitsstudie, Fließpolder |
|  | Aussig km 123 – 126 | 392 | 11,0 | Machbarkeitsstudie |
|  | Dautzschen km 160 – 165 | 860 | 30,1 | Machbarkeitsstudie |
|  | Dommitzsch km 171,5 – 173 | 326 | 9,0 | Machbarkeitsstudie |
|  | Polbitz km 168 – 171, links | 105 | 4,4 | Machbarkeitsstudie |
|  | zwischen Döbeltitz und Kranichau km 142 – 146,5, links | 392 | 12,1 | Machbarkeitsstudie |
|  | zwischen Dröschkau und Ammelgosswitz km 131 – 138, links | 397 | 11,1 | Machbarkeitsstudie |
| Sachsen-Anhalt | Axien-Mauken km 181-185 | ca. 1 700 | 44,3 (20,3+24,0) | 2 Teilpolder |

Tab. 2.6-1:	Übersicht über die Talsperren im Einzugsgebiet der Elbe mit einem Stauraum ab 0,3 Mio. m3 (Stand 31.12.2008) – noch zu aktualisieren

| Teilflussgebiet | Anzahl der Talsperren | Stauraum | davon gewöhnlicher Hochwasserrückhalteraum im Winterhalbjahr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Mio. m3] | [Mio. m3] |
| Elbe oberhalb der Mündung der Moldau Elbe unterhalb der Mündung der Moldau bis zur Staatsgrenze ČR/D Moldau Eger Mulde | 19 16 72 11 2 | 167,35 27,21 1 892,74 397,57 72,03 | 45,22 7,13 124,98 69,58 1,27 |
| Summe Tschechische Republik | 120 | 2 556,90 | 248,18 |
| Obere Eger bis zur Staatsgrenze D/ČR Elbe von Staatsgrenze ČR/D bis zur Mündung der Schwarzen Elster Schwarze Elster Mulde Saale Havel Elbe von der Mündung der Saale bis unterhalb der Mündung der Stepenitz | 2 20 14 34 87 14 4 | 2,20 83,83 72,36 200,49 1 001,27 232,81 4,32 | 0,50 29,61 8,85 22,76 243,32 32,93 1,88 |
| Summe Deutschland | 175 | 1 597,28 | 339,85 |
| Gesamtsumme im Einzugsgebiet der Elbe | 295 | 4 154,18 | 588,03 |

Tab. 2.6-2:	Pegelhöchststände im Einzugsgebiet der Saaletalsperren im März/April 2006

| Pegel | Datum | Wasserstand | Durchfluss | Meldegrenze/ Alarmstufe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [cm] | [m³/s] |  |
| Blankenstein/Saale | 27.03.2006 | 292 | 151 | Alarmstufe 2 |
| Möschlitz/Wisenta | 27.03.2006 | 234 | 32,3 | Alarmstufe 2 |
| Kaulsdorf/Saale | 06.04.2006 | 198 | 87,6 | Meldegrenze |
| Kaulsdorf-Eichicht/Loquitz | 27.03.2006 | 183 | 41,8 | Alarmstufe 1 |
| Schwarzburg/Schwarza | 31.03.2006 | 149 | 67,0 | Meldegrenze |
| Katzhütte/Schwarza | 31.03.2006 | 256 | 39,7 | Alarmstufe 1 |
| Saalfeld-Remschütz/Saale | 31.03.2006 | 214 | 95,2 | Meldegrenze |
| Rudolstadt/Saale | 31.03.2006 | 190 | 162 | Alarmstufe 1 |
| Rothenstein/Saale | 01.04.2006 | 305 | 165 | Alarmstufe 1 |
| Camburg-Stöben/Saale | 01.04.2006 | 323 | 162 | Meldegrenze |

Tab. 2.6-3:	Scheitelabflüsse für Pegel an der Elbe für das Szenario mit und ohne Moldaukaskade bezogen auf das 2002 Hochwasser (Quelle: JRC Ispra)

| Station | Mit Moldaukaskade | Ohne Moldaukaskade | Abflussdifferenz |  | Wasserspiegeldifferenz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3/s] | [m3/s] | [m3/s] | [%] | [m] |
| Schöna | 5 163 | 5 247 | 84 | 1,6 | 0,18 |
| Dresden | 5 080 | 5 219 | 139 | 2,7 | 0,17 |
| Torgau | 4 920 | 5 062 | 143 | 2,9 | 0,28 |
| Lutherstadt-Wittenberg | 4 672 | 4 844 | 171 | 3,7 | 0,20 |
| Aken | 4 302 | 4 455 | 153 | 3,6 | 0,28 |
| Barby | 4 448 | 4 609 | 161 | 3,6 | 0,20 |
| Magdeburg | 4 466 | 4 626 | 160 | 3,6 | 0,19 |
| Tangermünde | 4 338 | 4 500 | 162 | 3,7 | 0,18 |
| Wittenberge | 4 502 | 4 664 | 162 | 3,6 | 0,10 |
| Dömitz | 4 511 | 4 673 | 162 | 3,6 | 0,10 |
| Neu Darchau | 4 524 | 4 686 | 162 | 3,6 | 0,10 |
| Boizenburg | 4 544 | 4 705 | 161 | 3,5 | 0,09 |
| Hohnstorf | 4 547 | 4 707 | 160 | 3,5 | 0,12 |
| Geesthacht | 4 545 | 4 705 | 160 | 3,5 | 0,08 |

Tab. 3.1-1:	Hochwasser in der Zeit von 1997 bis 2006

| Hochwasserereignis [Jahr] | Tote | Hochwasserschäden [Mio. CZK] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | gesamt | davon an wasserwirtschaftlichen Anlagen im Besitz des Staates |
| 1997 | 60 | 62 600 | 6 600 |
| 1998 | 10 | 1 800 |  |
| 2000 | 2 | 3 800 | 606 |
| 2001 | 0 | 1 000 | 100 |
| 2002 | 16 | 70 000* | 4 630 |
| 2006 | 9 | 6 200 | 2 238 |
| Insgesamt 1997 bis 2006 | 97 | 145 400 | 14 174 |

*	Dieser Wert enthält eine Schätzung in Höhe von 24 Mrd. CZK für die Hochwasserschäden in der Hauptstadt Prag.

Tab. 3.1-2:	Studien der Abflussverhältnisse – Staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe

| Name der Maßnahme | Länge des untersuchten Gewässerabschnitts | Durchführung |
| --- | --- | --- |
| Krouna, Otradov | 6,5 | 2006 |
| Metuje, Náchod | 6,5 | 2006 |
| Novohradka, Stíčany – Hrochův Týnec – Čankovice – Bližňovice | 6,0 | 2007 |
| Studie zur Wirksamkeit von Rückhaltebecken im Einzugsgebiet der Novohradka | 10,0 | 2007 |
| Lausitzer Neiße, Hrádek nad Nisou | 4,0 | 2007 |
| Divoká Orlice, Helvíkovice – Žamberk | 6,0 | 2007 |
| Jizera, Semily | 4,0 | 2008 |
| Úpa, Úpice – Suchovršice | 7,0 | 2008 |
| Stěnava, Hynčice – Meziměstí | 8,0 | 2008 |
| Bylanka, Dřenice, Bau eines Polders | 9,0 | 2008 |
| Bach Oldřichovský potok, Oldřichov v Hájích | 2,0 | 2008 |
| Bach Pekelský potok, Raspenava | 1,0 | 2008 |

Tab. 3.1-3:	Studien der Abflussverhältnisse – Staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau

| Name der Maßnahme | Länge des untersuchten Gewässerabschnitts | Durchführung |
| --- | --- | --- |
| Moldau im Abschnitt Klecany – Mělník | 37 | 2005 |
| Blanice mit Ausrichtung auf die Gemeinden Vodňany und Bavorov | 10 | 2005 |
| Moldau im Abschnitt Štěchovice – Zbraslav | 19 | 2005 |
| Bauleitplan für den Hochwasserschutz in den Einzugsgebieten der Mže, Radbuza, Úslava und Úhlava | 129 | 2005 |
| Moldau im Abschnitt von der Talsperre Lipno II bis České Budějovice | 80 | 2005 |
| Otava mit Ausrichtung auf die Gemeinden Písek, Strakonice, Horažďovice und Sušice | 80 | 2005 |
| Stropnice in der Gemeinde Petříkov und Jílovice | 4 | 2006 |
| Bach Dehtářský potok unterhalb des Teiches Dehtář | 4 | 2006 |
| Bach Bezdrevský potok in den Gemeinden Hluboká nad Vltavou und Zliv | 8 | 2006 |
| Lomnice in der Gemeinde Buzice | 1 | 2006 |
| Volyňka in der Gemeinde Čkyně | 3 | 2006 |

Tab. 3.1-4:	Zusammenstellung der vorgeschlagenen Hochwasserschutzmaßnahmen

| Nr. des Elements | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | Hřensko – Schutz des Gebiets bis zur Höhe der Straße entlang der Elbe (125,00 m ü. NN); Sperre an der Hřenská Kamenice – Notwendigkeit des Einsatzes von Pumpen |
| 2 | Děčín, rechtes Ufer – Schutz gegen ein 100-jährliches Hochwasser |
| 3 | Děčín, linkes Ufer – Schutz gegen ein 100-jährliches Hochwasser unter Nutzung des Gleiskörpers |
| 4 | Abschnitt Neštěmice – Děčín, linkes Ufer (Schifffahrts-km 77 bis 94) – Schutz bis zur Höhe der Straße |
| 5 | Ústí nad Labem, linkes Ufer – Schutz der Straße unterhalb der Edvard-Beneš-Brücke bis zu einer Höhe von 138,40 m ü. NN. |
| 6 | Ústí nad Labem, linkes Ufer – Schutz der Stadt gegen ein 100-jährliches Hochwasser unter Nutzung des Gleiskörpers |
| 7 | Ústí nad Labem, rechtes Ufer – Schutz des Stadtteils Střekov gegen ein 20-jährliches Hochwasser |
| 8 | Dolní Zálezly – Schutz bis zur Höhe der Straße (145,00 m ü. NN) |
| 9 | Velké Žernoseky – Schutz gegen ein 100-jährliches Hochwasser unter Nutzung des Gleiskörpers |
| 10 | Píšťany – Schutz der Gemeinde gegen ein 100-jährliches Hochwasser von Süden |
| 11 | Lovosice – Schutz des Betriebsgeländes des chemisches Werkes Lovochemie, a. s. gegen ein 100-jährliches Hochwasser |
| 12 | Verlegung der Straße II/247 (Zufahrt zur neu errichteten Brücke in Litoměřice nach dem Vorschlag der Firma Pontex, s. r. o.) – Schutz gegen ein Hochwasser wie im August 2002 |
| 13 | Theresienstadt (Große und Kleine Festung) – Schutz gegen ein 100-jährliches Hochwasser |
| 14 | Křešice – Deich mit einer Kronenhöhe von 149,50 m ü. NN gegen den Rückstau aus der Elbe in das Gewässerbett des Baches |
| 15 | Okna – Schutz gegen ein 100-jährliches Hochwasser von der nordwestlichen Seite der Gemeinde |
| 16 | Libotenice – Schutz der Gemeinde von der nördlichen und südlichen Seite (Deich auf dem linken Ufer) gegen ein 100-jährliches Hochwasser |
| 17 | Hrobce – entsprechend dem Flächennutzungsplan wurde ein Deich gegen ein 100-jährliches Hochwasser wegen der Änderung der Strömungslinie vorgeschlagen |
| 18 | Černěves – Schutz einer lokalen Absenkung auf dem rechten Ufer südlich der Gemeinde – gegen ein 100-jährliches Hochwasser |

Tab. 3.1-5:	Finanzierung des Programms 229 060 im Zeitraum von 2002 bis 2007 auf dem Gebiet der Tschechischen Republik [Mio. CZK]

| Jahr |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesamt 229 060 | Staatshaushalt | 186,5 | 669,2 | 794,7 | 887,4 | 752,2 | 332,9 | 3 622,9 |
|  | Kosten gesamt | 223,6 | 739,4 | 952,1 | 981,8 | 789,1 | 355,9 | 4 041,9 |

Tab. 3.1-6:	Erzielte Parameter des Programms 229 060 im Zeitraum von 2002 bis 2007 (Einzugsgebiet der Elbe)

| Name des Parameters | Einheit | Staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau | Staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Eger | Staatlicher Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bau und Wiederherstellung von Deichen – 229 062 | km | 3,45 | 3,50 | 24,6 |
| Bau und Wiederherstellung von Speichern und Anlagen zur Verbesserung des Rückhaltevermögens – 229 062 | Mio. m3 | 21,1 | 5,8 | 9,9 |
| Erhöhung der Abflusskapazität im Gewässerbett und dessen Stabilisierung – 229 062, 229 063 | km | 0 | 10,9 | 13,9 |

Tab. 3.1-7:	Durch den staatlichen Wasserwirtschaftsbetrieb für die Elbe wurden im Einzugsgebiet der Elbe insgesamt 20 Maßnahmen umgesetzt

| Name der Maßnahme | Parameter |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Länge der Deiche [km] | Länge des ausgebauten Gewässers [km] | Volumen der Rückhalteräume [Mio. m3] |
| Chrudimka einschließlich Novohradka, Štětín – Tuněchody, Deiche der Gemeinden | 2,415 |  |  |
| Elbe, Pardubice, Deich, rechtes Ufer Brozany – Ziegelei | 2,703 |  |  |
| Bach Dětřichovský potok, Opatov, Bau des Polders Nr. 4 |  |  | 0,258 |
| Jizera, Mladá Boleslav, Rekonstruktion des Wehres am km 37,700 |  |  | 0,350 |
| Úpa, Trutnov, Rekonstruktion der Regelung in der Stadt, km 48,180 bis km 48,487 |  | 0,307 |  |
| Elbe, Pardubice, Hochwasserschutz, rechtes Ufer, Ziegelei – Eisenbahnbrücke | 2,072 |  |  |
| Třebovka, Speicher Hvězda, Verbesserung der Schutzfunktion |  |  | 1,752 |
| Bach Ještětický potok, Hroška, Bau eines Polders |  |  | 0,680 |
| Bach Lipkovský potok, Dolní Lipka, Bau eines Polders |  |  | 1,375 |
| Tichá Orlice, Králíky, Bau eines Polders unterhalb des Baches Suchý potok |  |  | 1,033 |
| Talsperre Rozkoš, Verbesserung der Schutzfunktion der Talsperre – Zufluss, Abgabe | 1,605 | 3,415 | 1,500 |
| Elbe, Pardubice, Hochwasserschutz, rechtes Ufer, Brozany – Ráby | 2,280 |  |  |
| Divoká Orlice, Doudleby n. O., Rekonstruktion des Deiches, linkes Ufer | 1,114 | 1,314 |  |
| Elbe, Hradec Králové – Předměřice, Verbesserung des Hochwasserschutzes der Stadt | 6,348 |  | 0,938 |
| Talsperre Les Království, Erhöhung der Schutzfunktion der Talsperre |  |  | 1,200 |
| Talsperre Josefův Důl, Erhöhung der Schutzfunktion der Talsperre |  |  | 0,800 |
| Elbe, Pardubice, Hochwasserschutz, linkes Ufer | 6,104 |  |  |
| Tichá Orlice, Lichkov, Erhöhung des Deiches des Polders |  |  |  |
| Třebovka, Opatov, Rekonstruktion des Gewässerausbaus |  | 4,750 |  |
| Úpa, Trutnov, Rekonstruktion der Regelung in der Stadt, km 48,487 bis km 49,025 |  | 0,538 |  |
| Elbe, Pardubice, Baggerung des Gewässerbetts, Wehr – Loučná |  | 3,000 |  |

Tab. 3.1-8:	Durch den staatlichen Wasserwirtschaftsbetrieb für die Moldau wurden insgesamt 3 Maßnahmen umgesetzt

| Lfd. Nr. | Name der Maßnahme | Jahr der Fertigstellung | Länge der Deiche [km] | Volumen der Rückhalteräume [Mio. m3] | Hochwassersperre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rekonstruktion des Deiches Novořecká hráz vom km 0,100 bis zum km 3,550 | 2003 | 3,45 |  |  |
| 2 | Studie zur Vergrößerung des Rückhalts der Talsperre Lipno I einschließlich der Umsetzung struktureller Maßnahmen | 2006 |  | 21,1 |  |
| 3 | Hochwassersperre am Speisekanal der Čertovka | 2005 |  |  | 1 Stück |

Tab. 3.1-9:	Durch den staatlichen Wasserwirtschaftsbetrieb für die Eger wurden insgesamt 11 Maßnahmen umgesetzt

| Name der Maßnahme | Fertigstellungstermin der Maßnahme | Länge der Deiche [km] | Volumen der Rückhalteräume [Mio. m3] | Ausbaulänge (Vergrößerung der Kapazität) des Gewässers [km] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstruktion der Hochwasserentlastungsanlage an der Talsperre Nechranice | 2004 |  | 5,800 |  |
| Talsperre Nechranice – technische Maßnahmen an der Wasserseite | 2004 | 3,5 |  |  |
| Vergrößerung der Kapazität des Baches Bouřlivý potok, km 6,800 bis km 8,500 | 2005 |  |  | 1,700 |
| Rekonstruktion des Baches Telnický potok, km 2,300 bis km 3,100 | 2003 |  |  | 0,800 |
| Rekonstruktion des Gewässerbetts der Bílina unterhalb der Talsperre Újezd, km 64,495 bis km 65,245 | 2003 |  |  | 0,750 |
| Rekonstruktion der Bystřice in der Gemarkung Dubí, km 14,800 bis km 15,300 | 2005 |  |  | 0,335 |
| Rekonstruktion des Baches Panenský potok in der Gemarkung Jítrava, km 26,950 bis km 27,185 | 2005 |  |  | 0,235 |
| Rekonstruktion des Baches Maršovský potok, Soběchleby-Unčín, km 0,500 bis km 2,225 | 2005 |  |  | 1,725 |
| Ausbau des Baches Panenský potok in Mimoň, km 0,000 bis km 1,930 | 2005 |  |  | 1,930 |
| Ausbau des Baches Robečský potok, km 0,000 bis km 2,000 | 2006 |  |  | 2,000 |
| Ausbau der Chomutovka in der Gemarkung Nehasice-Tatinná, km 10,000 bis km 11,380 | 2005 |  |  | 1,380 |

Tab. 3.1-10:	Im Jahr 2008 abgeschlossene Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des staatlichen Wasserwirtschaftsbetriebs für die Eger

| Name der Maßnahme | Anzahl der geschützten Einwohner | Schätzung der potentiellen Hochwasserschäden [Mio. CZK] |
| --- | --- | --- |
| Rekonstruktion der Bystrá in Nový Oldřichův, km 18,650 bis km 19,006 | 658 | 35 |
| Rekonstruktion des Baches Úštěcký potok in Úštěk, km 19,605 bis km 20,213 | 20 | 20 |
| Rekonstruktion des Baches Hučivý potok in Perštejň, km 2,200 bis km 2,500 | 1 007 | 25 |
| Rekonstruktion der Ploučnice im Kurort Lázně Kundratice, km 94,800 bis km 94,926 | 4 939 | 95 |

Tab. 3.2-1:	Sanierungsprogramm „Elbedeiche“ bis zum Wehr Geesthacht im Zeitraum bis 2015

| Deichlänge [km] | 1 303,5 |  |
| --- | --- | --- |
| Sanierungsbedürftige Deiche [km] Stand: 01.01.1991, korrigiert 01.01.2009 | 893,3 |  |
|  | [km] | [Mio. EUR] |
| Deichsanierung bis 31.12.2008 durchgeführt: | 548,8 | 513,1 |
| davon 2006 – 2008 | 147,0 | 149,2 |
| Deichsanierung geplant |  |  |
| 2009 – 2010 | 101,1 | 130,7 |
| 2011 – 2015 | 243,4 | 276,8 |
| 2009 – 2015 | 344,5 | 407,5 |

Tab. 3.2-2:	Länderspezifische Sanierungsprogramme „Elbedeiche“ im Zeitraum bis 2015 (Stichtag: 31.12.2008)

| Land | Sachsen |  | Sachsen-Anhalt |  | Brandenburg |  | Nieder-sachsen |  | Mecklenburg-Vorpommern |  | Schleswig-Holstein |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deichlänge [km] | 147,0 |  | 589,3 |  | 203,9 |  | 230,0 |  | 125,5 |  | 3,8 |  |
| Sanierungsbedürftige Deiche [km] Stand: 01.01.1991, korrigiert 01.01.2009 | 127,8 |  | 366,4* |  | 105,9 |  | 172,0 |  | 108,2 |  | 3,8 |  |
| Deichsanierung | km | Mio. EUR | km | Mio. EUR | km | Mio. EUR | km | Mio. EUR | km | Mio. EUR | km | Mio. EUR |
| durchgeführt: 1991 – 2002 | 4,7 | 4,0 | 44,0 | 41,1 | 48,9 | 25,5 | 59,9 | 40,8 | 36,3 | 37,2 | 0 | 0 |
| durchgeführt: 2003 – 2005 | 4,1 | 11,6 | 135,3 | 136,0 | 16,5 | 15,4 | 24,3 | 30,8 | 25,5 | 17,9 | 2,2 | 3,6 |
| durchgeführt: 2006 – 2008 | 33,7** | 28,3 | 52,0 | 36,2 | 11,6 | 21,1 | 30,9 | 49,4 | 18,3 | 13,6 | 0,5 | 0,6 |
| durchgeführt: 1991-2008 | 42,5 | 43,9 | 231,4 | 213,3 | 77,0 | 62,0 | 115,1 | 121,0 | 80,1 | 68,7 | 2,7 | 4,2 |
| geplant: 2009 – 2010 | 16,7 | 27,6 | 40,0 | 32,0 | 11,9 | 24,9 | 26,0 | 40,4 | 5,4 | 4,6 | 1,1 | 1,2 |
| geplant: 2011 – 2015 | 77,8 | 126,6 | 95,0 | 76,0 | 17,6 | 33,2 | 30,9 | 31,0 | 22,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Geplant: 2009 – 2015 | 94,5 | 154,2 | 135,0 | 108,0 | 28,9 | 58,1 | 56,9 | 71,4 | 28,1 | 14,6 | 1,1 | 1,2 |

*	Die Deichlänge wurde entsprechend der Zuordnung im Deichregister des Landes Sachsen-Anhalt aktualisiert.

**		einschließlich der Sofortmaßnahmen und Maßnahmen gemäß Deichsicherungserlass nach dem Frühjahrshochwasser 2006

Tab. 4.1-1:	Übersicht der Vorhersagepegel im tschechischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe

| Gewässer | Vorhersagepegel | Vorhersagezentrum | Terminvorhersage (manuell) | Vorhersage mit Modell* | Weiterleitung an die wasserwirtschaftliche Leitstelle des Wasserwirtschaftsbetriebs für die | Internet 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moldau | Prag | nationales Vorhersagezentrum Prag | ja | ja | Moldau | ja |
| Elbe | Brandýs nad Labem |  | ja | ja | Elbe | ja |
|  | Mělník |  | ja | ja | Elbe | manuell |
|  | Ústí nad Labem |  | ja | ja | Elbe | ja |
|  | Děčín |  | ja | nein | Elbe | manuell |
| Jizera | Dolní Sytová |  |  | ja | Elbe | ja |
|  | Jablonec |  |  | ja | Elbe | ja |
|  | Železný Brod |  |  | ja | Elbe | ja |
|  | Bakov |  |  | ja | Elbe | ja |
|  | Předměřice |  |  | ja | Elbe | ja |
| Sázava | Chlístov |  |  | ja | Moldau | ja |
|  | Zruč |  |  | ja | Moldau | ja |
|  | Nespeky |  |  | ja | Moldau | ja |
| Metuje | Krčín | regionales Vorhersagezentrum Hradec Králové |  | ja | Elbe | ja |
|  | Jaroměř (Metuje) |  | ja | ja | Elbe | manuell |
| Elbe | Vestřev |  |  | ja | Elbe | ja |
|  | Jaroměř (Elbe) |  | ja | ja | Elbe | ja |
| Divoká Orlice | Kostelec |  |  | ja | Elbe | ja |
| Tichá Orlice | Dolní Libchavy |  |  | ja | Elbe | ja |
|  | Čermná nad Orlicí |  |  | ja | Elbe | ja |
| Orlice | Týniště nad Orlicí |  |  | ja | Elbe | ja |
| Dědina | Mitrov |  |  | ja | Elbe | ja |
| Elbe | Němčice |  |  | ja | Elbe | ja |
| Loučná | Dašice |  |  | ja | Elbe | ja |
| Chrudimka | Nemošice |  |  | ja | Elbe | ja |
| Elbe | Přelouč |  | ja | ja | Elbe | ja |
| Cidlina | Nový Bydžov |  |  | ja | Elbe | ja |
|  | Sány |  |  | ja | Elbe | ja |
| Mže | Stříbro | regionales Vorhersagezentrum Plzeň |  | ja | Moldau | ja |
| Radbuza | Staňkov |  |  | ja | Moldau | ja |
|  | Lhota |  |  | ja | Moldau | ja |
| Úhlava | Klatovy |  |  | ja | Moldau | ja |
|  | Štěnovice |  |  | ja | Moldau | ja |
| Střela | Plasy |  |  | ja | Moldau | ja |
| Berounka | Plzeň-Bílá Hora |  |  | ja | Moldau | ja |
|  | Beroun |  | ja | ja | Moldau-Prag | ja |
| Warme Moldau | Lenora | regionales Vorhersagezentrum České Budějovice |  | ja | Moldau | ja |
| Černá | Líčov |  |  | ja | Moldau | ja |
| Malše | Pořešín |  |  | ja | Moldau | ja |
|  | Roudné |  |  | ja | Moldau | ja |
| Moldau | České Budějovice |  |  | ja | Moldau | ja |
| Lainsitz | Pilař |  |  | ja | Moldau | ja |
| Nežárka | Lásenice |  |  | ja | Moldau | ja |
| Lainsitz | Klenovice |  |  | ja | Moldau | ja |
|  | Bechyně |  |  | ja | Moldau | ja |
| Otava | Sušice |  |  | ja | Moldau | ja |
| Volyňka | Nemětice |  |  | ja | Moldau | ja |
| Otava | Katovice |  |  | ja | Moldau | ja |
| Blanice | Heřmaň |  |  | ja | Moldau | ja |
| Otava | Písek |  |  | ja | Moldau | ja |
| Moldau | TS Orlík-Zufluss |  | ja | ja | Moldau-Prag | nein |
| Svatava | Svatava | regionales Vorhersagezentrum Ústí nad Labem |  | ja | Eger | ja |
| Eger | Karlovy Vary |  | ja | ja | Eger | ja |
|  | TS Nechranice-Zufluss |  | ja | ja | Eger | nein |
|  | Louny |  | ja | ja | Eger | ja |
| Teplá | TS Březová-Zufluss |  |  | ja | Eger | nein |
| Rolava | Stará Role |  |  | ja | Eger | ja |
| Ploučnice | Česká Lípa |  |  | ja | Eger | ja |

*	System Aqualog mit den Modulen Sacramento (Niederschlag-Abfluss), SNOW 17 (Schnee), TDR, Muskingum-Cunge, FLDWAV (Transformation)

Eingangsparameter: Wasserstand, Abfluss, Talsperrenabgabe, gefallene Niederschläge, Niederschlagsvorhersage, Lufttemperaturen, Schneedaten

Vorhersagezeitraum: routinemäßig 48 Stunden

Tab. 4.1-2:	Übersicht über die Hochwasservorhersagemodelle im deutschen Einzugsgebiet bis zum Wehr Geesthacht

| Lfd. Nr. | Fluss / Flussabschnitt (Vorhersagegebiet) | Vorhersagezentrum | Modelltyp | Eingangsgrößen | Anzahl der Eingabepegel | Anzahl der Vorhersagepegel | Vorhersage- und Abschätzungszeitraum | Inbetriebnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obere Elbe (Prag/ Brandýs n. L./Louny-Torgau/Wittenberg) | LHWZ | Wellenablaufmodell (Betrieb unter KALYPSO) | Wasserstand, Durchfluss | 4 (CZ), 6 (D); 2 Zwischen- gebiete (D) | 5 | 36 – 80 Std. | 1980 Kalibrierung 2007 |
| 2 | Obere Elbe (Ústí n. L. –Torgau/Wittenberg) | LHWZ | Hydrodynamisches Modell (Betrieb unter KALYPSO) | Wasserstand, Durchfluss | 1 (CZ), 6 (D); 2 Zwischen- gebiete (D) | 5 | 36 – 80 Std. | 2008 |
| 3 | Elbe (Schöna – Geesthacht) | HVZ / WSV | Hydrodynamisches Modell WAVOS (Betrieb unter KALYPSO geplant) | Wasserstand, Durchfluss | 70 | 23 | 1-5 Tage plus 1-4 Tage Einschätzung | 2008 |
| 4 | Schwarze Elster | LHWZ | Kombination von Niederschlag-Abfluss- und Wellenablaufmodellen mit Speichermodell zur Simulation des Talsperrenbetriebs (Betrieb unter KALYPSO) | Niederschlag/Wasserabgabe aus Schneedecke, Wasserstand, Durchfluss, Talsperreninhalte | 4 | 4 | 12 Std. | 1999 Kalibrierung/ Erweiterung 2006 |
| 5 | Mulde | LHWZ | Kombination von Niederschlag-Abfluss- und Wellenablaufmodellen (Betrieb unter KALYPSO) | Wasserstand, Durchfluss | 15 | 10 | 12 – 36 Std. | geplant 2009 |
| 6 | Saale | HVZ | Kombination von Nieder-schlag-Abfluss- und Wellenablaufmodellen mit Speichermodell zur Simulation des Talsperrenbetriebs (Betrieb unter KALYPSO) | Niederschlagshöhe / Wasserabgabe aus der Schneedecke, Wasserstand, Durchfluss, Talsperreninhalte | 63 | 47 | 1-2,5 Tage plus bis zu 5 Tage Einschätzung | 1994 |
| 7 | Weiße Elster | LHWZ | N-A-Modell (Betrieb unter KALYPSO) | Niederschlag/Wasserabgabe aus Schneedecke, Wasserstand, Durchfluss | 20 | 20 | 12 – 48 Std. | 2004 |
| 8 | Weiße Elster, Unstrut, Saale, Pleiße, Ilm | HNZ | Kombination von Niederschlag-Abfluss- und Wellenablaufmodellen mit Speichermodell zur Simulation des Talsperrenbetriebs | Niederschlag/ Wasserabgabe aus Schneedecke, Wasserstand, Durchfluss, Talsperreninhalte | 60 | 60 | 12-48 Std. | 2000 (aktuelle Version: 2008) |
| 9 | Bode | HVZ | Kombination von Nieder-schlag-Abfluss- und Wellenablaufmodellen mit Speichermodell zur Simulation des Talsperrenbetriebs (Betrieb unter KALYPSO) | Niederschlagshöhe / Wasserabgabe aus der Schneedecke, Wasserstand, Durchfluss, Talsperreninhalte | 17 | 17 | 2 Tage plus 3 Tage Einschätzung | 1992 Erweiterung 1996 |
| 10 | Spree | LHWZ | Kombination von Niederschlag-Abfluss- und Wellenablaufmodellen mit Speichermodell zur Simulation des Talsperrenbetriebs (Betrieb unter KALYPSO) | Niederschlag/Wasserabgabe aus Schneedecke, Wasserstand, Durchfluss, Talsperreninhalte | 13 | 10 | 6 – 24 Std. | 1995 Kalibrierung/ Erweiterung 2006 |

HNZ		Hochwassernachrichtenzentrale in der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie Jena

KALYPSO 	Programmsystem zur Verwaltung numerischer hydrologischer und hydraulischer Modelle innerhalb einer einheitlichen Benutzeroberfläche

LHWZ		Landeshochwasserzentrum im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

HVZ		Hochwasservorhersagezentrale im Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

WSV		Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost

Tab. 4.2-1:	Bedeutende Hochwasser im tschechischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe im Zeitraum von 2006 bis 2008 (mit einem mindestens 50-jährlichen Hochwasserscheitelabfluss)

| Zeit | Ursache | Einzugsgebiet |
| --- | --- | --- |
| März/April 2006 | Schneeschmelze in Kombination mit Regen | Blanice, Loučná, Šlapanka, Sázava, Lainsitz |
| Mai 2006 | Gewitter | Klabava, Skalice |
| August 2006 | Regen | Oberlauf der Elbe |