Zeit- und Arbeitsplan für die Umsetzung der HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene bis 2015

(Stand: 15.12.2010)

| HWRM-RL |  | Aufgaben auf der internationalen Ebene |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grundlage | Umsetzungsfrist | Beschreibung | Termin |
| Artikel 4 (3) Informationsaustausch | 22.12.2011 | Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE (die Erarbeitung und Übergabe der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos an die Europäische Kommission einschließlich Information der Öffentlichkeit erfolgen auf der nationalen Ebene) Workshop zur vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos (ggf. in Verbindung mit dem Projekt LABEL) Zusammenfassung der Ergebnisse im 3. Bericht AP HWS (gleichzeitig Abschlussbericht) und Vorstellung des Berichts möglichst bei einer Pressekonferenz Bestimmung der zur internationalen Flussgebietseinheit Elbe gehörenden Gebiete mit potenziellem signifikantem Hochwasserrisiko | laufend 1. Halbjahr 2011 08/2012 (22.12.2011 – nach dem Entwurf des Wassergesetzes in CZ) |
| Artikel 4 (4) Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos | 22.12.2011 |  |  |
| Artikel 5 (2) Bestimmung der Gebiete mit einem potentiellen signifikanten Hochwasserrisiko, die zur internationalen Flussgebietseinheit gehören | kein Termin |  |  |
| Artikel 14 der Wasserrahmenrichtlinie in Verbindung mit den Artikeln 9 (3) und 10 der HWRM-RL Abstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG, Information und Konsultation der Öffentlichkeit | 22.12.2012 | Veröffentlichung des Zeitplans und Arbeitsprogramms für die internationale Flussgebietseinheit Elbe nach Wasserrahmenrichtlinie (Bewirtschaftungszeitraum 2015 bis 2021) | 22.12.2012 |
| Artikel 6 (8) Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten | 22.12.2013 | Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten) zusammen mit der WRRL (Aktualisierung der Bestandsaufnahme, wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen) Veröffentlichung des Infoblatts – Zusammenfassung zur HWRM-RL im Einzugsgebiet der Elbe auf der internationalen Ebene | laufend 04/2014 04/2014 |
| Artikel 7 (4) Maßnahmen mit grenzüberschreitender Reichweite |  | Informationsaustausch und Koordination im Rahmen der Beratungen der AG FP, Vorbereitung der Vorlagen für die Delegationsleiterberatung und für die Tagung der IKSE Veröffentlichung des Entwurfs des gemeinsamen Hochwasserrisikomanagementplans für die internationale Flussgebietseinheit Elbe (A- Ebene) Internationales Elbeforum zur HWRM-RL (Thema: Hochwasserrisikomanagementplan) zusammen mit der WRRL (Thema: Bewirtschaftungsplan) Auswertung und Einarbeitung der Hinweise der Öffentlichkeit Veröffentlichung des Hochwasserrisikomanagementplans | laufend 22.12.2014 04/2015 07-10/2015 22.12.2015 |
| Artikel 8 Koordinierung bei der Erstellung des Planes | 22.12.2015 |  |  |