# Dritter Bericht über die Erfüllung des „Aktionsplans Hochwasserschutz Elbe“
im Zeitraum 2009 bis 2011 (Abschlussbericht)

Entwurf des Zeitplans für die Bearbeitung
(Stand: 15.12.2010)

- Die Sprecher der deutschen und der tschechischen Delegation sowie die Vertreter der Nichtregierungsorganisationen schicken dem Sekretariat der IKSE die Entwürfe der Texte, Tabellen, Abbildungen und Fotos.

V.: 	Sprecher der deutschen und der tschechischen Delegation, Vertreter der Nichtregierungsorganisationen

T.: 	31.12.2011

- Die Vertreter Polens und Österreichs in der Arbeitsgruppe FP schicken dem Sekretariat der IKSE die Entwürfe der Texte, Tabellen, Abbildungen und Fotos für das Kapitel 4 (Umsetzung der Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe).

V.: 	Vertreter Polens und Österreichs in der Arbeitsgruppe FP

T.: 	31.12.2011

- Vorbereitung und Erarbeitung der Karten zum Kapitel 4 (im Einklang mit dem Datenmodell WasserBLIcK).

V.: 	Expertengruppe DATA, Sekretariat

T.: 	31.12.2011

- Das Sekretariat gewährleistet die Übersetzung und die Zusammenstellung der unter a) und b) genannten Texte und verschickt diese an die Mitglieder der Arbeitsgruppe als Vorlage für die 24. Beratung der Arbeitsgruppe und die anschließende Beratung der Redaktionsgruppe Ende März 2012.

V.: 	Sekretariat

T.: 	Anfang März 2012

- Nach der Einarbeitung der Hinweise aus der 24. Beratung der Arbeitsgruppe und aus der Redaktionsgruppe wird der Entwurf des Berichts (ohne endgültiges Layout) als Vorlage für die Beratung der Delegationsleiter der IKSE und der internationalen Koordinierungsgruppe ICG im Mai 2012 verschickt.

V.: 	Sekretariat

T.: 	Mitte April 2012

- Einarbeitung eventueller Hinweise der Delegationsleiter der IKSE und der internationalen Koordinierungsgruppe ICG, Erarbeitung des definitiven Layouts und Übergabe der endgültigen Dateien an die Druckerei.

V.: 	Sekretariat

T.: 	Anfang Juli 2012

- Fertigstellung des Drucks.

V.: 	Druckerei

T.: 	Anfang August 2012

- Eventuelle Vorstellung des Berichts auf einer Pressekonferenz Mitte August 2012. Der Termin muss mit dem Präsidenten der IKSE abgestimmt werden.

Anm.:	Die Termine werden in Abhängigkeit vom konkreten Termin der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2012 präzisiert.