Gliederung des internationalen Hochwasserrisikomanagementplans 
für die Flussgebietseinheit Elbe
– verantwortliche Bearbeiter, voraussichtlicher Umfang und Termine für die Erarbeitung der ersten 
Entwürfe der einzelnen Kapitel und deren Übergabe an das Sekretariat der IKSE –
(Stand:08.04.2014)

| Kapitel | Bearbeiter | Umfang | Termin | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Einführung |  |  |  |  |
| ## Zielstellung des Hochwasserrisikomanagementplans – Verweis auf die EG-HWRM-RL, einzelne Schritte des integrierten Hochwasserrisikomanagements | Vorsitzender der AG FP | 1,5 | 05/2014 |  |
| ## Räumlicher Geltungsbereich des Hochwasserrisikomanagementplans | Sekretariat |  | 03/2014 |  |
| ### Hydrologische Abgrenzung – Flussgebietseinheit, Teileinzugsgebiete, Küstengebiete |  | 2 |  |  |
| ### Administrative Abgrenzung – Staaten, Bundesländer, Bezirke |  | 2 |  |  |
| ## Zuständige Behörden |  |  |  |  |
| ### Behörden in der Tschechischen Republik | tschechische Delegation der AG FP | 1 | 05/2014 |  |
| ### Behörden in Deutschland | deutsche Delegation der AG FP | 1 | 05/2014 |  |
| ### Behörden in Polen | Vertreter Polens in der AG FP | 0,5 | 05/2014 |  |
| ### Behörden in Österreich | Vertreter Österreichs in der AG FP | 0,5 | 05/2014 |  |
| ### Koordinierungsaufgabe der IKSE | Vorsitzender der AG FP | 1 | 05/2014 |  |
| ## Hochwasserrisikomanagementplanung |  |  |  |  |
| ### Aufbau der Pläne in der Tschechischen Republik | tschechische Delegation der AG FP | 3 | 05/2014 |  |
| ### Aufbau der Pläne in Deutschland | deutsche Delegation der AG FP | 3 | 05/2014 |  |
| ### Aufbau der Pläne in Polen | Vertreter Polens in der AG FP | 1 | 05/2014 |  |
| ### Aufbau der Pläne in Österreich | Vertreter Österreichs in der AG FP | 1 | 05/2014 |  |
| # Grundlagen zur Erarbeitung des Hochwasserrisikomanagementplans | Sekretariat |  | 03/2014 |  |
| ## Ergebnis der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos |  |  |  |  |
| ### Beschreibung des Untersuchungsgebiets |  |  |  |  |
| #### Klimatische und hydrologische Verhältnisse |  | 1,5 |  |  |
| #### Flächennutzung |  | 2 |  |  |
| ### Beschreibung signifikanter vergangener Hochwasser |  |  |  |  |
| #### Verzeichnis signifikanter vergangener Hochwasser | Sekretariat | 3 | 03/2014 |  |
| #### Ereignisanalyse Augusthochwasser 2002 / Junihochwasser 2013 |  | 3 |  |  |
| ### Verfahren der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos |  |  |  |  |
| #### Methodik zur Ausweisung der Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko in der Tschechischen Republik |  | 2 |  |  |
| #### Methodik zur Ausweisung der Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko in Deutschland |  | 2 |  |  |
| #### Methodik zur Ausweisung der Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko in Polen |  | 1 |  |  |
| #### Methodik zur Ausweisung der Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko in Österreich |  | 1 |  |  |
| #### Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels |  | 1,5 |  |  |
| ### Ausweisung der Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko |  |  |  |  |
| #### Verweis auf die nationalen Berichte über die vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos |  | 1 |  |  |
| #### Zusammenfassende Übersicht der ausgewiesenen Gebiete (Tabelle, Anzahl, Länge) |  | 1,5 |  |  |
| ## Auswertung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten | deutsche Delegation der AG FP |  | 05/2014 |  |
| ### Inhalt der Hochwassergefahrenkarten |  | 1,5 |  |  |
| ### Inhalt der Hochwasserrisikokarten |  | 1,5 |  |  |
| ### Aus den Karten abzuleitende Schlussfolgerungen |  | 1 |  | Vorsitzender AG FP |
| # Hochwasserrisikomanagementziele | deutsche Delegation der AG FP |  | 05/2014 |  |
| ## Festlegung allgemeiner Hochwasserrisikomanagementziele |  |  |  |  |
| ### Vermeidung der Gefährdung des Lebens und der Gesundheit von Menschen |  | 2 |  |  |
| ### Verringerung des Ausmaßes der Flächen mit nichtakzeptablem Risiko |  | 2 |  |  |
| ### Reduzierung des Ausmaßes von hochwasserbedingten Sachschäden |  | 2 |  |  |
| ### Verringerung des Risikos der Einschränkung der wirtschaftlichen Tätigkeit |  | 2 |  |  |
| ### Verringerung des Risikos der Betroffenheit von Schadstoffquellen für die Umwelt |  | 2 |  |  |
| ### Verringerung des Risikos der Betroffenheit von Kulturdenkmalen |  | 2 |  |  |
| ## Beschreibung der Mittel zur Erreichung der Ziele und Bewertung ihres derzeitigen Niveaus |  |  |  |  |
| ### Flächenvorsorge |  | 1 |  |  |
| ### Natürlicher Wasserrückhalt |  | 2 |  |  |
| ### Risikovorsorge in Überschwemmungsgebieten |  | 1 |  |  |
| ### Technischer Hochwasserschutz |  | 4 |  |  |
| ### Gewährleistung der Information |  | 3 |  |  |
| ### Aktives und verantwortungsbewusstes Verhalten der Menschen |  | 2 |  |  |
| ### Effektivität der Hochwassergefahrenabwehr |  | 4 |  |  |
| # Zusammenfassung der Hochwasserrisikomanagementmaßnahmen | tschechische Delegation der AG FP |  | 07/2014 |  |
| ## Auswahl der Maßnahmen |  |  |  |  |
| ### Maßnahmen der Flächenvorsorge |  | 2 |  |  |
| ### Erhaltung und Förderung des natürlichen Wasserrückhalts |  | 2 |  |  |
| ### Einschränkung der Bebauung und richtige Nutzung von Überschwemmungsgebieten |  | 2 |  |  |
| ### Maßnahmen zur Sicherung von Bauwerken in Überschwemmungsgebieten |  | 1,5 |  |  |
| ### Technischer Hochwasserschutz |  | 4 |  |  |
| ### Vorbereitung von Informationssystemen |  | 3 |  |  |
| ### Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung |  | 3 |  |  |
| ### Hochwasserabwehrpläne und Schulung der Funktionäre des Hochwasserabwehrdienstes |  | 3 |  |  |
| ### Vorbereitung der Hochwassergefahrenabwehr |  | 3 |  |  |
| ## Zusammenfassung der vorgeschlagenen Maßnahmen |  |  |  |  |
| ### Zusammenfassung der in der Tschechischen Republik vorgeschlagenen Maßnahmen |  | 1,5 |  |  |
| ### Zusammenfassung der in Deutschland vorgeschlagenen Maßnahmen | deutsche Delegation der AG FP | 1,5 | 08/2014 |  |
| ### Maßnahmen mit grenzüberschreitender Wirkung | tschechische Delegation der AG FP | 2 | 07/2014 |  |
| ### Art und Weise der Bewertung des Nutzens der vorgeschlagenen Maßnahmen |  | 1 |  |  |
| ## Umsetzung des Hochwasserrisikomanagementplans |  |  |  |  |
| ### Festlegung der Prioritäten für die Umsetzung der Maßnahmen |  | 2 |  |  |
| ### Art und Weise der Verfolgung der Fortschritte bei der Umsetzung des Plans |  | 1 |  |  |
| # Einbeziehung der interessierten Stellen und Information der Öffentlichkeit | deutsche Delegation der AG FP |  | 05/2014 |  |
| ## Beteiligte Akteure und interessierte Stellen |  | 1 |  |  |
| ## Durchführung der Strategischen Umweltprüfung |  | 2 |  |  |
| ## Zusammenfassung der zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit ergriffenen Maßnahmen |  | 2 |  |  |
| ## Auswertung der im Rahmen der Anhörung eingegangenen Hinweise |  | 2 |  | In Abhängigkeit der Beteiligung |
| # Koordinierung der Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen | tschechische Delegation der AG FP |  | 05/2014 |  |
| ## Nationale Koordinierung |  | 1 |  |  |
| ## Internationale Koordinierung | tschechische Delegation der AG FP | 1 | 05/2014 |  |
| ## Koordinierung mit der EG-WRRL und NATURA 2000 |  | 1 |  |  |
| # Schlussfolgerungen | Vorsitzender der AG FP | 2 | 08/2014 |  |
| Anlagen: |  |  |  |  |
| Verzeichnis der einschlägigen Rechtsvorschriften | tschechische und deutsche Delegation der AG FP | 2 | 08/2014 |  |
| Verzeichnis genutzter Unterlagen und Dokumente (Links) |  | 2 |  |  |
| Karten mit der Darstellung der Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko | Sekretariat | 1 | 05/2014 |  |
| Hochwassergefahrenkarten (Verzeichnis, Links) | tschechische und deutsche Delegation der AG FP | 1 | 05/2014 |  |
| Hochwasserrisikokarten (Verzeichnis, Links) |  | 1 |  |  |