Aufgaben der Arbeitsgruppe „Hochwasserschutz“ (FP) der IKSE bis 2027
(Entwurf der Aktualisierung, Stand: 30.03.2016)

| Hauptaufgaben | Arbeitsschritte | Termin | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Internationaler Hochwasserrisikomanagementplan (1. IHWRM-Plan) für die Flussgebietseinheit Elbe für den Zeitraum 2016 – 2021 | Erarbeitung | 2014 – 2015 |  |
|  | Veröffentlichung des Entwurfs des 1. IHWRM-Plans | 12/2014 | erledigt |
|  | Anhörung der Öffentlichkeit zum Entwurf des 1. IHWRM-Plans | 12/2014 – 06/2015 | erledigt |
|  | Internationales Elbeforum zum Entwurf des 1. IHWRM-Plans | 04/2015 | erledigt |
|  | Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf, Erarbeitung der Endfassung | 07 – 12/2015 | erledigt |
|  | Veröffentlichung | 12/2015 – 03/2016 |  |
|  | Veröffentlichung des 1. IHWRM-Plans im Internet | 12/2015 | erledigt |
|  | Versand des 1. IHWRM-Plans und des Informationsblatts der IKSE zum 1. IHWRM-Plan als gedruckte Publikationen | 05/2016 |  |
|  | Auswertung | 2017 – 2019 |  |
|  | Bericht / Informationsblatt der IKSE zum Stand der Umsetzung des 1. IHWRM-Plans | 12/2017 – 03/2019 |  |
|  | Internationales Elbeforum zum Stand der Umsetzung des 1. IHWRM-Plans | 04/2019 |  |
| 2. Internationaler Hochwasserrisikomanagementplan (2. IHWRM-Plan) für die Flussgebietseinheit Elbe für den Zeitraum 2022 – 2027 | Vorbereitung | 2018 – 2019 | einschließlich Berücksichtigung der voraussichtlichen Auswirkungen des Klimawandels auf das Auftreten von Hochwasser |
|  | Koordinierung und gemeinsame Auswertung der Überprüfung der vorläufigen Bewertung des Hochwasserrisikos | 2018 |  |
|  | Koordinierung und gemeinsame Auswertung der Überprüfung der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten | 2019 |  |
|  | Erarbeitung | 2020 – 2021 |  |
|  | Koordinierung der Vorbereitung des A-Teils des 2. Internationalen Hochwasserrisikomanagementplans mit Vorbereitung des A-Teils des 3. Internationalen Bewirtschaftungsplans | 2017 – 2021 |  |
|  | Veröffentlichung des Entwurfs des 2. IHWRM-Plans | 12/2020 |  |
|  | Anhörung der Öffentlichkeit zum Entwurf des 2. IHWRM-Plans | 12/2020 – 06/2021 |  |
|  | Internationales Elbeforum zum Entwurf des 2. IHWRM-Plans | 04/2021 |  |
|  | Auswertung der Stellungnahmen zum Entwurf, Erarbeitung der Endfassung | 07 – 12/2021 |  |
|  | Veröffentlichung | 12/2021 – 03/2022 |  |
|  | Veröffentlichung des 2. IHWRM-Plans im Internet | 12/2021 |  |
|  | Versand des 2. IHWRM-Plans und des Informationsblatts der IKSE zum 2. IHWRM-Plan als gedruckte Publikationen | 05/2022 |  |
|  | Auswertung | 2023 – 2025 |  |
|  | Bericht / Informationsblatt der IKSE zum Stand der Umsetzung des 2. IHWRM-Plans | 12/2023 – 03/2025 |  |
|  | Internationales Elbeforum zum Stand der Umsetzung des 2. IHWRM-Plans | 04/2025 |  |
| Hydrologische Auswertung der Niedrigwassersituation 2015 im Einzugsgebiet der Elbe | Erarbeitung des Berichts | 2016 – 2017 | Expertengruppe Hy |
|  | Veröffentlichung des Berichts | zweite Hälfte 2017 |  |
| Vorschlag für unter den Bedingungen der internationalen Flussgebietseinheit Elbe geeignete Indikatoren für hydrologische Dürre und deren Intensität in Verbindung mit den Abflüssen an ausgewählten repräsentativen Messstellen, ähnlich wie es bei Hochwassersituationen der Fall ist |  | 11/2015 – 12/2016 | Expertengruppe Hy |
| Vorbereitung der Zahlentafeln für Durchflüsse und Schwebstoffe an ausgewählten Messstellen im Einzugsgebiet der Elbe |  | jährlich | Expertengruppe Hy |
| Auswertung von eventuellen zukünftigen Hochwasserereignissen |  | laufend | in Zusammenarbeit mit der Expertengruppe Hy |
| Hydrologische Kenngrößen der Elbe und bedeutender Nebenflüsse – Aktualisierung |  | laufend | Expertengruppe Hy |

| Weitere Aufgaben | Arbeitsschritte | Termin | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse der Saisonalität des Wasserhaushalts im Einzugsgebiet der Elbe in den Jahren 1931 – 2010 |  | 2017 – 2018 | Expertengruppe Hy |
| Unterstützung / Begleitung von internationalen und nationalen Forschungsvorhaben (z. B. „Homogenisierung von HQ-Reihen (1890 – 2013) für deutsche Elbepegel“) |  | 2014 – 2016 | Expertengruppe Hy |
| Erarbeitung einer Anpassungsstrategie für die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels für das Einzugsgebiet der Elbe | Erreichen eines gemeinsamen Konsens in den Fragen der zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels (z. B. Entwicklungstendenzen relevanter klimatischer und hydrologischer Kenngrößen, Veränderungen der Häufigkeit und des Ausmaßes extremer hydrologischer Situationen usw.) und bei der Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen auf der internationalen Ebene |  |  |