Aufgabenliste der Expertengruppe SW
(Stand nach der 11. Beratung am 04.06. und 05.06.2009)

| Index | Aktualisierte Aufgabenliste | Termin |
| --- | --- | --- |
| SW09_10-03-01 | - Karte 4.2 – ökologischer Zustand / ökologisches Potential - Die tschechische Delegation gewährleistet in der Karte 4.2 eine graphische Darstellung mit zwei Stufen (guter Zustand – den Anforderungen nicht genügender Zustand). Gleichzeitig prüft sie die Möglichkeit einer geeigneten zweifarbigen Darstellung, damit an den Grenzen keine Brüche auftreten. Sie ergänzt in der Karte die notwendige Legende für die Zuordnung der Farben und prüft auch die Darstellung der Überschreitung der Normen zur Bewertung des ökologischen Zustands im tschechischen Teil des Einzugsgebiets der Elbe. - Die tschechische Delegation erarbeitet für den Entwurf des „Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe“ einen ergänzenden Text, der die unterschiedliche Art der Auswertung erläutert, und schickt diesen Entwurf bis zum 16.02.2009 dem Sekretariat. Den Text erhält die Arbeitsgruppe WFD. |  Die Expertengruppe DATA hat die notwendigen Änderungen veranlasst, beide Aufgaben sind erfüllt. |
| SW09_10-03-02 | - Karte 4.3 – chemischer Zustand - Da eine vollständige Berücksichtigung der UQN der Richtlinie 2008/105/EG erst im nächsten Bewirtschaftungsplan für die Flussgebietseinheit Elbe nach der Überführung dieser Richtlinie in nationales Recht möglich sein wird, schlägt die Expertengruppe SW die Anfertigung einer zusätzlichen „inoffiziellen“ Karte 4.3 vor, die möglichst weitgehend die genannte Richtlinie berücksichtigen und die Bewertung der Monitoringergebnisse nach UQN darstellen würde. - Die deutsche Delegation erarbeitet für den Entwurf des „Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe“ einen ergänzenden Text, der die Auswertung der Überwachung nach der Richtlinie 2008/105/EG erläutert, und schickt diesen Entwurf bis zum 16.02.2009 an das Sekretariat. Den Text erhält die Arbeitsgruppe WFD. - Es ist wahrscheinlich, dass in Deutschland für die Darstellung des chemischen Zustands der Oberflächengewässer in den Karten die Bewertung der UQN nach der Richtlinie 2008/105/EG genutzt wird. Noch vor der 11. Beratung im Juni 2009 muss es zu einer Abstimmung in der Expertengruppe SW kommen. - Anstelle der Punkte a. bis c. wird für den Bewirtschaftungsplan auf Vorschlag der deutschen Delegation eine graphische Darstellung der Bewertung des chemischen Zustands nach UQN für die einzelnen Wasserkörper im gesamten Längsschnitt der Elbe erarbeitet. Herr Gaumert sichert die Erstellung einer graphischen Vorlage, die eine solche Darstellung ermöglicht, das Sekretariat übernimmt die Übersetzung. Die tschechische Seite (Povodí Labe, s. p.) nimmt eine Ergänzung der graphischen Darstellung in der Vorlage vor. - Die Redaktionsgruppe ergänzt den Text des Bewirtschaftungsplans um einen notwendigen Kommentar zur jeweiligen graphischen Darstellung. | Wurde in der 11. Beratung geklärt. In die Redaktionsgruppe am 18.08.2009 in Magdeburg. |
| SW09_10-03-03 | - Grenzüberschreitender Wasserkörper der Elbe CZ/D - Die tschechische Delegation erarbeitet für den Entwurf des „Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe“ einen ergänzenden Text, der die Ausweisung der grenzüberschreitenden Wasserkörper erläutert, und schickt diesen Entwurf bis zum 27.02.2009 dem Sekretariat. Den Text erhält die Arbeitsgruppe WFD. |  Die Expertengruppe DATA hat die notwendigen Änderungen veranlasst, ein ergänzender Text ist nicht notwendig. |
| SW09_10-03-04 | - Überprüfung des Entwurfs des „Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe“ - Sobald beide Delegationen bei der Überprüfung des nationalen Entwurfs des Bewirtschaftungsplans für die Elbe weitere Themen mit Auswirkungen auf den Entwurf des „Internationalen Bewirtschaftungsplans für die Flussgebietseinheit Elbe“ feststellen, übermitteln sie diese unmittelbar dem Sekretariat, das diese sofort in die Aufgabenliste für die Expertengruppe SW einträgt. Das Sekretariat sichert auch die Abstimmung des weiteren Vorgehens zwischen dem Vorsitzenden und den Sprecherinnen der Expertengruppe SW. | Wird in der Redaktionsgruppe am 18.08.2009 in Magdeburg abschließend geklärt, teilweise erfolgte die Überprüfung in der 11. Beratung. |
| SW09_10-06-05 | - Auswertung der Vergleichsmessung 2007 - Herr Medek und das Sekretariat übernehmen die Fertigstellung des Berichts über die Auswertung der Vergleichsmessung 2007. |  |
| SW09_10-08-06 | - Messstelle Hřensko/Schmilka - Die tschechische Seite überarbeitet noch einmal ihre Änderungsvorschläge hinsichtlich der Bewertung und Veröffentlichung der Ergebnisse für das Grenzprofil der Elbe Hřensko/Schmilka und legt sie in der nächsten Beratung der Expertengruppe SW vor, wo sie erneut beraten werden. - Auf der Grundlage des beim Treffen der Hydrochemiker beratenen deutschen Vorschlags legt die deutsche Seite einen Entwurf für ein Verzeichnis der Parameter vor, die in das „Internationale Messprogramm Elbe 2010" als Teilprogramm „Hubschrauberbeprobungen" aufgenommen werden. - Die deutsche Seite bereitet die Unterlagen für einen kurzen Bericht der IKSE zu den mithilfe der Hubschrauberbeprobungen gewonnenen Ergebnissen für die Arbeitsgruppe WFD vor. | Diese 3 Punkte wurden in der 11. Beratung behandelt, wird in der 12. Beratung weiter geklärt – siehe Ergebnisvermerk. |
| SW09_10-09-07 | - Offene Fragen - Es ist nicht eindeutig klar, was der gemeinsame Textentwurf für die drei Themenbereiche Wassermengenmanagement, Geschiebe- und Sedimentmanagement sowie Grundsätze für die Unterhaltung und den Ausbau von Wasserstraßen und Fließgewässern enthalten soll (Beschluss zum TOP 6 der 26. Beratung der Arbeitsgruppe WFD). Hier muss es zu einer Klärung und weiteren Präzisierung der Aufgabenstellung kommen – Vorsitzender Herr Vilímec (WFD) und beide Delegationen (nationale Ebene). |  In der 11. Beratung abschließend geklärt – siehe Ergebnisvermerk. |
| SW09_10-10-08 | - Entwurf für die Summary-Texte - Die deutsche Delegation schickt dem Sekretariat der IKSE den Entwurf der FFG Elbe, sobald die Summary-Texte erstellt und im Koordinierungsrat der FGG Elbe abgestimmt wurden. | Wurde in der 11. Beratung behandelt – siehe Ergebnisvermerk, die Erarbeitung ist noch nicht abgeschlossen. |
| SW09_10-10-08 | - Zahlentafeln 2007 - Die Werte von > ½ UQN bis = UQN werden durch das Sekretariat blau dargestellt (im Einklang mit der Wasserrahmenrichtlinie). Die farbliche Kennzeichnung der Summenwerte wird auf den Wert des Jahresmittels und des Maximums beschränkt. - Die deutsche Delegation bereitet für die Zahlentafeln 2007 einen Entwurf für einen einleitenden Text vor, den man dann jedes Jahr nutzen kann – bis zum 27.02.2009. Der Text wird zusammen mit dem Sekretariat in einer Redaktionsgruppe (Fau Hursie und Frau Slavíková) per E-Mail abgestimmt. | Punkt a. wurde erfüllt. Die Aufgabe für die deutsche Delegation bleibt weiterhin gültig – der Text wird für die Zahlentafeln 2008 genutzt. |
| SW09_10-11-10 | - Graphische Darstellung des ökologischen Zustands der Wasserkörper - Das Sekretariat übersetzt die Legende in der Vorlage von Herrn Gaumert und verschickt sie an die tschechische Seite. - Die tschechische Seite überprüft diese Vorlage und äußert sich zu ihr. - Die Diskussion wird nach der Abstimmung auf der nationalen Ebene in der 11. Beratung der Expertengruppe SW fortgesetzt. | Die tschechische Seite teilt mit, dass es aus Kapazitätsgründen die graphische Darstellung erarbeiten nicht möglich ist. |