Information der deutschen Delegation in der Expertengruppe DATA der IKSE
über den Sachstand zum Datenmanagement in der FGG Elbe

- Stand: 11.09.2007 -

# Abstimmung des Bedarfs an Karten und Daten für die Bewirtschaftungsplanung

Der Bedarf an Karten und Daten für die Bewirtschaftungsplanung wird zur Zeit in der FGG Elbe auf Basis der Anforderungen der WRRL, der Reporting Sheets und der zusätzlichen Anforderungen der Fach-Arbeitsgruppen der FGG Elbe abgestimmt.

Die AG Daten der FGG Elbe hat hierzu ein umfassendes Dokument vorbereitet, in welchem alle Anforderungen incl. der damit zusammenhängenden und von den Fach-Arbeitsgruppen der FGG Elbe noch zu klärenden Fragestellungen aufgelistet sind. Aufgrund des großen Umfangs wurden die Fragestellungen in 11 Arbeitspakete aufgeteilt, welche jeweils von 1 Vertreter der Fach-AG und der AG Daten der FGG Elbe betreut werden. Die Ergebnisse sollen bis Ende September vorliegen.

Die Kartenliste wurde in folgender Art priorisiert:

- Pflichtkarten nach WRRL (= Karten des Bewirtschaftungsplans bzw. Karten nach GIS Guidance Document) zzgl. weiteren Karten im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung:

- EU-Karten nach den Reporting Sheets 2004, 2005, 2007 und 2010

- Zusatzkarten nach den zusätzlichen Anforderungen der AG OW und GW der FGG Elbe

Es ergeben sich nach aktuellem Stand und unter Berücksichtigung der Möglichkeiten für eine Zusammenfassung von Karten mindestens 46 thematische Karten zzgl. Maßnahmentabellen (17 Pflichtkarten, 19 EU-Karten, 10 Zusatzkarten) für die FGG Elbe. Eine Überblicksliste über die Kartenanforderungen in der FGG Elbe liegt als Anlage bei.

# Digitales Karten- und Auswertetool zur Bewirtschaftungsplanung

Die oben genannte Kartenanzahl für die Bewirtschaftungsplanung geht weit über die bisherigen Annahmen hinaus, welche sowohl dem Vertrag zwischen der IKSE und der BfG als auch den Schätzungen für Kosten zur Erstellung von manuell optimierten Druckversionen der Karten zugrunde lagen.

Dies hätte in beiden Bereichen nicht finanzierbare Kostensteigerungen zur Folge.

Die deutsche Delegation in der EG Data der IKSE schlägt deshalb die folgende Vorgehensweise vor:

  - Beschränkung auf automatisierbare und zum Druck geeignete Kartenlayouts (vergleichbar der PlugIn-Version im WasserBLIcK, mit welcher erfolgreich z.B. die deutschen Ministerkonferenzen der FGG Elbe zu den Berichten 2005 und 2007 durchgeführt wurden) und damit weitgehender Verzicht auf manuell optimierte Druckversionen der Karten.

Hierdurch werden Finanzmittel für die Erstellung dieser Druckversionen eingespart. Die Druckmöglichkeit der automatisierbaren Kartenlayouts ist weiterhin gewährleistet.

  - Realisierung von nur 1 Gebietsausschnitt pro thematischer Karte (statt bisher jeweils 1 A- und 10 B-Karten in der internationalen FGE Elbe).

Hierdurch kann die Anzahl der im Rahmen des Vertrages mit der BfG realisierbaren Karten deutlich erhöht werden. Möglicherweise kann so der gesamte in der FGG Elbe bzw. IKSE gewünschte Kartenumfang (vgl. Kartenliste der FGG Elbe) im WasserBLIcK umgesetzt werden.

  - Erstellung eines webbasierten digitalen Karten- und Auswertetools auf Basis des Berichtsdatenbestandes in den WasserBLIcK-Datenschablonen über einen Werkvertrag der FGG Elbe als zentrale Komponente der digitalen Bewirtschaftungsplanung.

Das digitale Karten- und Auswertetool ist gleichzeitig Bestandteil des digitalen Bewirtschaftungsplans der FGG Elbe, welcher Berichtstext, Tabellen und Karten über Links interaktiv miteinander verbindet.

Für das Tool sind die folgenden Funktionalitäten geplant:

- interaktive Zoommöglichkeit in die vordefinierten Gebietsausschnitte der SubUnits,

- Klartext-Attributabfrage,

- ggf. dynamische statistische Auswertung der Berichtsdaten.

Hierdurch wird ein erheblicher interaktiver Mehrwert für die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Abstimmungsprozesse in den Arbeitsgruppen generiert.

Eine Nutzung auch im internationalen Kontext der IKSE wäre vorbehaltlich der Zustimmung der FGG Elbe möglich.

# Zeitplanung der FGG Elbe für das Datenmanagement zur Bewirtschaftungsplanung

September 2007	Festlegungen der FGG Elbe zum Bedarf an Daten und Karten für die Bewirtschaftungsplanung

November 2007	Entwicklung der WasserBLIcK-Datenschablonen durch die BfG auf Basis der Anforderungen der FGG Elbe und (soweit bereits bekannt) der IKSE

Januar 2008		Entwurf und Abstimmung von automatisierbaren Kartenlayouts

Februar 2008		Erstfüllung der Datenschablonen zur Bewirtschaftungsplanung durch 	die datenliefernden Institutionen,

Umsetzung der automatisierbaren Kartenlayouts im WasserBLIcK durch die BfG

April 2008		übergreifend abgestimmte Füllung der Datenschablonen zur Bewirtschaftungsplanung durch die datenliefernden Institutionen,

Visualisierung der Berichtsdaten in automatisierbaren Kartenlayouts im WasserBLIcK

Anlage: Überblick über die Kartenliste der FGG Elbe zur Bewirtschaftungsplanung

Priorität 1: Pflichtkarten nach WRRL (Karten zum Bewirtschaftungsplan)

Priorität 2: EU-Karten nach Reporting Sheets für Berichte 2004, 2005, 2007, 2010

Priorität 3: Zusatzkarten nach zusätzlichen Anforderungen der AG OW und GW der FGG Elbe

Bereiche: Oberflächenwasser, Grundwasser, Schutzgebiete

Aufwand: Aktualisierung von bestehender Karte 2005/ 2007, Erstellung einer neuen Karte

| Nr. | Titel | Priorität |
| --- | --- | --- |
| 1. Allgemeine Beschreibung der Merkmale der Flussgebietseinheit Elbe |  |  |
| 1.1 | Flussgebietseinheit – Überblick | 1 |
| 1.2 | Oberflächenwasserkörper – Kategorien | 1 |
| 1.3 | Oberflächenwasserkörper – Typen | 1 |
| 1.4 | Lage und Grenzen von Grundwasserkörpern | 1 |
| 2. Signifikante Belastungen und anthropogene Auswirkungen auf den Zustand von Oberflächengewässern und Grundwasser |  |  |
| 2.1 | Bodennutzungsstruktur nach CORINE Land Cover | 3 |
| 2.2 | Signifikante Belastung von Oberflächengewässern durch Punktquellen | 2 |
| 2.3 | Signifikante Belastung von Oberflächengewässern durch diffuse Quellen | 2 |
| 2.4 | Signifikante Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern | 2 |
| 2.5 | Signifikante Abflussregulierungen und morphologische Veränderungen von Oberflächengewässern | 2 |
| 2.6 | Signifikante Belastungen von Grundwasser durch diffuse Quellen | 2 |
| 2.7 | Signifikante Belastungen von Grundwasser durch punktuelle Quellen | 2 |
| 2.8 | Signifikante Belastungen von Grundwasser durch Grundwasserentnahmen und –anreicherungen | 2 |
| 2.9 | Signifikante Belastungen von Grundwasser durch Versalzung | 2 |
| 3. Ermittlung und Kartierung der Schutzgebiete |  |  |
| 3.1 | Schutzgebiete I: Die für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch ausgewiesenen Gebiete, Fisch- und Muschelgewässer, Badestellen an Gewässern | 1 |
| 3.2 | Schutzgebiete II: Nährstoffsensible Gebiete, Habitatschutzgebiete (FFH), Vogelschutzgebiete | 1 |

| Nr. | Titel | Priorität |
| --- | --- | --- |
| 4. Überwachungsnetze und Ergebnisse der Zustandsbewertung der Wasserkörper und der Zustand der Schutzgebiete |  |  |
| 4.1 | Überwachungsnetz der Oberflächengewässer | 1 |
| 4.2 | Ökologischer Zustand von natürlichen Wasserkörpern und ökologisches Potenzial für erheblich veränderte bzw. künstliche Wasserkörper | 1 |
| 4.3 | Einhaltung der Grenzwerte für Schwermetalle (prioritäre Stoffe) | 2 |
| 4.4 | Einhaltung der Grenzwerte für Pestizide (prioritäre Stoffe) | 2 |
| 4.5 | Einhaltung der Grenzwerte für industrielle Schadstoffe (prioritäre Stoffe) | 2 |
| 4.6 | Einhaltung der Grenzwerte für andere Schadstoffe (prioritäre Stoffe) | 2 |
| 4.7 | Einhaltung der Grenzwerte für andere (nationale) Schadstoffe | 2 |
| 4.8 | Ökologischer Zustand – Fische | 3 |
| 4.9 | Ökologischer Zustand – Makrozoobenthos | 3 |
| 4.10 | Ökologischer Zustand – Makrophyten und Phytobenthos | 3 |
| 4.11 | Ökologischer Zustand – Phytoplankton | 3 |
| 4.12 | Ökologischer Zustand – Allgemeine chemisch-physikalische Parameter | 3 |
| 4.13 | Ökologischer Zustand – Chemie (Stoffe nach Anhang VIII WRRL | 3 |
| 4.14 | Chemischer Zustand – Prioritär gefährliche Stoffe Chemischer Zustand – Prioritäre Stoffe nach Anhang X WRRL | 3 |
| 4.15 | Chemischer Zustand – Kandidatenstoffe TRPS | 3 |
| 4.16 | Chemischer Zustand – Gesamtkarte | 1 |

| Nr. | Titel | Priorität |
| --- | --- | --- |
| 4.17 | Grundwasserüberwachungsnetz – Menge | 1 |
| 4.18 | Grundwasserüberwachungsnetz – Chemie | 1 |
| 4.19 | Einhaltung des guten mengenmäßigen Zustands des Grundwassers | 1 |
| 4.20 | Einhaltung des guten chemischen Zustands des Grundwassers hinsichtlich Nitrat | 2 |
| 4.21 | Einhaltung des guten chemischen Zustands des Grundwassers hinsichtlich Pestiziden | 2 |
| 4.22 | Einhaltung des guten chemischen Zustands des Grundwassers hinsichtlich anderen Schadstoffen | 2 |
| 4.23 | Identifikation von Grundwasserkörpern mit signifikant zunehmendem Schadstofftrend (mit Angabe der verursachenden Schadstoffe) | (1) |
| 4.24 | Einhaltung des guten chemischen Zustandes des Grundwassers | 1 |
| 4.25 | Zustand der Schutzgebiete I: Die für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch ausgewiesenen Gebiete, Fisch- und Muschelgewässer, Badestellen an Gewässern | 1 |
| 4.26 | Zustand der Schutzgebiete II: Nährstoffsensible Gebiete, Habitatschutzgebiete (FFH), Vogelschutzgebiete | 1 |
| 5. Liste der Bewirtschaftungsziele und Ausnahmen |  |  |
| 5.1 | Bewirtschaftungsziele für Oberflächenwasserkörper | 2 |
| 5.2 | Bewirtschaftungsziele für Grundwasserkörper | 2 |
| 5.3 | Bewirtschaftungsziele für Schutzgebiete | 3 |
| 7. Zusammenfassung der Maßnahmenprogramme |  |  |
| 7.1 | Maßnahmenprogramme OW (Tabellen entsprechend Reporting Sheet POM 1, interaktiv über Karte zugreifbar) |  |
| 7.2 | Maßnahmenprogramme GW (Tabellen entsprechend Reporting Sheet POM 1, interaktiv über Karte zugreifbar) |  |
| 8. Verzeichnis detaillierter Programme und Bewirtschaftungspläne |  |  |
| 8.1 | Darstellung von detaillierten Plänen und Programmen | (2) |
| 10. Liste der zuständigen Behörden |  |  |
| 10.1 | Zuständige Behörden | 1 |

Gesamtkartenzahl gemäß Kartenliste der FGG Elbe:

46 Karten, davon

  - 17 Pflichtkarten nach WRRL,

  - 19 EU-Karten nach Reporting Sheets und

  - 10 Zusatzkarten nach den Anforderungen der Fach-Arbeitsgruppen,

  - zzgl. 2 interaktive Karten mit Links zu den Tabellen mit der Zusammenfassung des Maßnahmenprogramms

Verteilung der Kartenanzahlen nach Prioritäten und Aufwand

| Priorität/ Aufwand | 1 WRRL | 2 Rep.Sh. | 3 Fach-AGs | Summe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktualisierung | 10 | 2 | 1 | 13 |
| Neuerstellung | 7 | 17 | 9 | 33 |
| Summe | 17 | 19 | 10 | 46 |

Verteilung der Kartenanzahlen nach Prioritäten und Bereichen

| Priorität/ Bereich | 1 WRRL | 2 Rep.Sh. | 3 Fach-AGs | Summe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oberflächen- wasser | 5 | 10 | 9 | 24 |
| Grund- wasser | 6 | 8 | 0 | 14 |
| Schutz- gebiete | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ohne Zuordnung | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Summe | 17 | 19 | 10 | 46 |