Zeitplan für das Datenmanagement und Erstellung der Karten
zur Endfassung des Bewirtschaftungsplans 2009
und für das WISE-Reporting 2010 nach Art. 3, 5, 8 und 13 WRRL
- Entwurf Stand 06.03.2009 -

### WasserBLIcK-Datenmodell

| 31.03.2009 | Fortschreibung des WasserBLIcK-Datenmodells (Datenschablonen und WFD-Codelist) durch die BfG in Abstimmung mit der AG Daten der FGG Elbe, der EG DMR der LAWA und der EG DATA der IKSE auf Basis der Anforderungen der XML-Schemata der KOM und der Beschlüsse von FGG Elbe LAWA und IKSE |
| --- | --- |

### Phase 1: Datenstand 29.05.2009:

möglichst vollständige Füllung der Datenschablonen zum fortgeschriebenen WasserBLIcK-Datenmodell incl. der zusätzlichen Angaben zu den Umweltzielen und zu den erheblich veränderten Oberflächenwasserkörpern als Basis für die weitere Abstimmung und Qualitätssicherung in Phase 2

| 30.04.2009 | Abstimmung der Legenden der A- und B-Karten in der EG DATA der IKSE im schriftlichen Verfahren |
| --- | --- |
| 29.05.2009 | Ende des Datenuploads durch die datenliefernden Institutionen Weitere Datenlieferungen für Phase 2 sind erst ab 15.06.2009 möglich! |
| 05.06.2009 | Integration des Uploadstandes vom 29.05.2009 in die WasserBLIcK-Datenbank durch die BfG |
| 12.06.2009 | PDF-Kartenerstellung auf Basis der PlugIn-Version im WasserBLIcK durch die AG Daten der FGG Elbe incl. Einstellung in den WasserBLIcK für die Geschäftsstelle der FGG Elbe als Unterlagen für die 36. Sitzung des KoRates am 30.06.2009 |
| 12.06.2009 | Abruf der statistischen Auswertungen im WasserBLIcK incl. Umsetzung in das jeweilige Zieltabellenformat des Berichtes und Übergabe an die Geschäftsstelle der FGG Elbe als Unterlagen für die 36. Sitzung des KoRates am 30.06.2009 durch die Kapitelverantwortlichen bzw. die Geschäftsstelle |

### Phase 2: Datenstand 10.08.2009:

vollständige, qualitätsgesicherte sowie länderübergreifend und international abgestimmte Füllung der Datenschablonen zum WasserBLIcK-Datenmodell für den Bewirtschaftungsplan, das Maßnahmenprogramm und das WISE-Reporting (die Daten für das WISE-Reporting werden mit den in das Portal WasserBLIcK gelieferten Daten identisch sein)

Voraussetzung: Die sich aus den Stellungnahmen zum Anhörungsverfahren ergebenden Änderungsbedarfe an den Inhalten der WasserBLIcK-Datenschablonen werden der EG DATA der IKSE möglichst frühzeitig, spätestens bis 24.07.2009 übergeben.)

| 10.08.2009 | Ende des Datenuploads durch die datenliefernden Institutionen in den Staaten/Ländern Es sind keine späteren Datenlieferungen für den Bewirtschaftungsplan, das Maßnahmenprogramm und das WISE-Reporting mehr möglich! |
| --- | --- |
| 17.08.2009 | Integration des Uploadstandes vom 10.08.2009 in die WasserBLIcK-Datenbank durch die BfG |
| 21.08.2009 | Abruf der statistischen Auswertungen im WasserBLIcK incl. Umsetzung in das jeweilige Zieltabellenformat des Berichtes und Bereitstellung als Vorlage für die 29. Beratung der AG WFD am 01.09. und 02.09.2009 durch das Sekretariat der IKSE |
| 21.08.2009 | PDF-Erstellung der A-Karten auf Basis der PlugIn-Version im WasserBLIcK durch das Sekretariat der IKSE |