Arbeits- und Zeitplan der Ad-hoc-Expertengruppe
„Wassermengenmanagement“
der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE)
Entwurf, Stand: 16.02.2011

| Lfd. Nr. | Mandatspunkt | Aufgabe | Termin | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 a) bis e) | Vergleich der nationalen Ansätze bei der Bestimmung: - der Mindestabflüsse - der wasserwirtschaftlichen Bilanz - der Auswirkungen von Landschaftsveränderungen und unterschiedlichen Landnutzungsarten auf den Wasserhaushalt - der Indikatoren für Wassermangel - der durch Wassermangel gefährdeten Gebiete | 2/2012 | Zur Kenntnis an: - die Arbeitsgruppe WFD - die Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2012 - die entsprechenden Arbeitsgruppen der IKSE |
| 2. | 4 d) | Beitrag zum gemeinsamen Teil für den Zwischenbericht der Staaten gemäß Art. 15 Abs. 3 WRRL | 2/2012 | Nur wenn die Erarbeitung eines gemeinsamen Teils beschlossen wird. - Abstimmung in der Arbeitsgruppe WFD - Bestätigung in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2012, ggf. bei der Tagung der IKSE im Oktober 2012 |
| 3. | 4 d) | Beitrag zum gemeinsamen Bericht 2014 über die Aktualisierung der Analyse der Merkmale gemäß Art. 5 Abs. 2 RRL2 | 2/2013 | Nur wenn die Erarbeitung eines gemeinsamen Berichts beschlossen wird. - Abstimmung in der Arbeitsgruppe WFD - Bestätigung in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2013, ggf. bei der Tagung der IKSE im Oktober 2013 |
| 4. | 4 a) und d) | Beitrag zum vorläufigen Überblick über die für das Einzugsgebiet der Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen | 2/2013 | - Abstimmung in der Arbeitsgruppe WFD - Bestätigung in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2013, ggf. bei der Tagung der IKSE im Oktober 2013 |
| 5. | 3 | Erarbeitung von Empfehlungen für den Inhalt und das Vorgehen bei der Erarbeitung von Grundsätzen zur Bewältigung von Wassermangel in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe | 12/2013 | - Abstimmung in der Arbeitsgruppe WFD - Bestätigung in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2014, ggf. bei der Tagung der IKSE im Oktober 2014 |
| 6. | 4 b) | Beitrag für den Entwurf des Teils A des internationalen Bewirtschaftungsplans 2016 – 2021 | 12/2013 | - Abstimmung in der Arbeitsgruppe WFD - Bestätigung in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2014, ggf. bei der Tagung der IKSE im Oktober 2014 |
| 7. | 7 | Präsentation von Ergebnissen der Zusammenarbeit in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe im Zusammenhang mit Aktivitäten der Ad-hoc-Expertengruppe „Wassermengenmanagement“ auf Konferenzen, Seminaren und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der IKSE | 4/2013 ggf. 4/2014 | - Präsentation der Ergebnisse auf dem Internationalen Elbeforum |
| 8. | 4 b) | Unterstützung bei der Erarbeitung des Teils A des internationalen Bewirtschaftungsplans 2016 – 2021 | 2014 und 2015 | - bei Bedarf, entsprechend der Aufgabenstellung der Arbeitsgruppe WFD |
| 9. | 2 | Identifizierung weiterer Fragestellungen, die in Form von Forschungsprojekten bearbeitet werden sollten | laufend – je nach Bedarf |  |
| 10. | 5 | Nutzung von Ergebnissen nationaler und internationaler Forschungsprojekte | laufend |  |
| 11. | 6 | Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe FP und den Expertengruppen Hy, SW, GW der IKSE bei der Bearbeitung von Belangen, die mit dem Wassermengenmanagement zusammenhängen | laufend – je nach Bedarf |  |

Punkt 4 in der Übersicht über die Aufgaben aus der Wasserrahmenrichtlinie und der Tochterrichtlinie über die Umweltqualitätsnormen in den Jahren 2010 – 2015, Stand: 08.09.2010 – Anlage 2 zum Beschlussprotokoll über die 23. Tagung der IKSE

?	Punkt 7 in der oben genannten Übersicht

Punkt 8 in der oben genannten Übersicht

Punkt 9 in der oben genannten Übersicht

Punkt 11 in der oben genannten Übersicht