Arbeits- und Zeitplan der Ad-hoc-Expertengruppe 
„Schifffahrtlich genutzte Oberflächengewässer“
der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE)
Entwurf: Stand 26.11.2010

| Lauf. Nr. | Mandatspunkt | Aufgabe | Termin | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Festlegung der schifffahrtlich genutzten Oberflächengewässer im Einzugsgebiet der Elbe, für welche die Prinzipien der Unterhaltung auf der internationalen Ebene zu entwickeln sind. | 02/2011 | Zur Kenntnis an die - 33. Beratung der Arbeitsgruppe WFD im April 2011 - Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2011 |
| 2. | 3 | Aufstellung eines Katalogs von beispielhaften Unterhaltungsmaßnahmen an schifffahrtlich genutzten Oberflächengewässern, die zur Verbesserung des ökologischen Zustands führen können. | 02/2012 | - Abstimmung in der Arbeitsgruppe WFD - Beschluss in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2012 Der Katalog wird zur Verwendung in den Maßnahmenprogrammen der Staaten für die Jahre 2016 – 2021 angeboten (Mandatspunkt 4c). |
| 3. | 2 | Erarbeitung der Prinzipien der Unterhaltung der schifffahrtlich genutzten Oberflächengewässer. | 02/2012 | - Abstimmung in der Arbeitsgruppe WFD, - Beschluss in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2012 |
| 4. | 5 | Nutzung von Ergebnissen nationaler und internationaler Forschungsprojekte | — | Wird bei den Aufgaben in den anderen Mandatspunkten, insbesondere 2 und 3, genutzt. |
| 5. | 4d | Beitrag zum gemeinsamen Teil für den Zwischenbericht der Staaten gemäß Art. 15 Abs. 3 WRRL | 02/2012 | Auf Grundlage der Aufgaben in den Mandatspunkten 2 und 3. Nur wenn die Erarbeitung des gemeinsamen Teils beschlossen wird. - Abstimmung in der Arbeitsgruppe WFD - Beschluss in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2012 |
| 6. | 4a, 4d | Beitrag zum vorläufigen Überblick über die für das Einzugsgebiet der Elbe festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen | 02/2013 | Auf Grundlage der Aufgaben in den Mandatspunkten 2 und 3. - Abstimmung in der Arbeitsgruppe WFD - Beschluss in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2013 |
| 7. | 4b | Beitrag für den Entwurf des Teils A des Internationalen Bewirtschaftungsplans 2016 – 2021 | 03/2014 | Auf Grundlage der Aufgaben in den Mandatspunkten 2 und 3. - Abstimmung in der Arbeitsgruppe WFD - Beschluss in der Beratung der Delegationsleiter der IKSE im Mai 2014 |
| 8. | 4b | Endfassung des Beitrags für den Teil A des Internationalen Bewirtschaftungsplans 2016 – 2021 | 05/2015 | Auf Grundlage der Aufgaben in den Mandatspunkten 2 und 3. - Abstimmung in der Arbeitsgruppe WFD - Beschluss in der Beratung der Tagung der IKSE im Oktober 2015 |
| 9. | 6 | Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe FP, der Expertengruppe SW sowie den Ad-hoc-Expertengruppen „Sedimentmanagement“ und „Wassermengenmanagement“ der IKSE bei der Bearbeitung von Belangen im Zusammenhang mit der Unterhaltung schifffahrtlich genutzter Oberflächengewässer | laufend – nach Bedarf | Die Arbeitsergebnisse werden den genannten Gruppen zur Kenntnis gegeben. Eventuelle Fragen dieser Gruppen werden nach Möglichkeit beantwortet. |
| 10. | 7 | Präsentation von Ergebnissen der Zusammenarbeit in der internationalen Flussgebietseinheit Elbe im Zusammenhang mit Aktivitäten der Ad-hoc-Expertengruppe „Schifffahrtlich genutzte Oberflächengewässer“ auf Konferenzen, Seminaren und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der IKSE | 04/2013 bzw. 04/2014 | Präsentation der Ergebnisse auf dem Internationalen Elbeforum |

Kommentar:

Die Ad-hoc-Expertengruppe wird sich regelmäßig treffen, um die Aufgaben unter laufender Nummer 1 bis 5 zu erfüllen. Nach Beschluss der Arbeitsergebnisse bei diesen Aufgaben durch die Delegationsleiter der IKSE im Mai 2012 wird sich die Ad-hoc-Expertengruppe nicht mehr treffen oder nur ausnahmsweise bei Bedarf. Die weiteren Aufgaben unter laufender Nr. 6 bis 10 stützen sich auf die vorherigen Arbeitsergebnisse. Für diese Aufgaben wird das Sekretariat der IKSE einen Entwurf erarbeiten, der in der Ad-hoc-Expertengruppe im schriftlichen Verfahren abgestimmt wird. Die Arbeitsergebnisse werden durch den Vorsitzenden bzw. ein beauftragtes Mitglied der Ad-hoc-Expertengruppe auf dem Internationalen Elbeforum in den Jahren 2013 bzw. 2014 nach Absprache mit dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe WFD vorgestellt.

Mit der Veröffentlichung des Internationalen Bewirtschaftungsplans 2016 – 2021 wird die Ad-hoc-Expertengruppe ihre Tätigkeit beenden.

Punkt 4 der Übersicht über die Aufgaben aus der WRRL und der Tochterrichtlinie über die Umweltqualitätsnormen in den Jahren 2010 – 2015, Stand 08.09.2010 – Anlage 2 des Protokolls über die 23. Tagung der IKSE

Punkt 8 der o. g. Übersicht

Punkt 9 der o. g. Übersicht

Punkt 11 der o. g. Übersicht