Unterhaltung der schifffahrtlich genutzten Oberflächengewässer im Einzugsgebiet der Elbe im Hinblick auf die Verbesserung des ökologischen Zustands / Potenzials
Entwurf, Stand: 28.06.2011

# Ziele, Ausgangspunkte

Bearbeiter:	Sekretariat der IKSE

Termin:	erster Entwurf im September 2011

Umfang:	0,75 – 1 Seite

Inhalt:

  - Ziel: Unterstützung der Erreichung eines guten ökologischen Zustands/Potenzials

  - Ausgangspunkte: wichtige Bewirtschaftungsfrage, „Auftrag“ aus dem Bewirtschaftungsplan

# Ausweisung des Begriffes Unterhaltung, gesetzlicher Rahmen

Bearbeiter:	Sekretariat der IKSE in Zusammenarbeit mit den Delegationen

Termin:	erster Entwurf im September 2011

Umfang:	1,0 – 1,5 Seiten

Inhalt:

  - Bedarf der Durchführung von Unterhaltung, Anforderungen aus der Sicht der Schifffahrt und der Wasserwirtschaft

  - Definition Unterhaltung in Tschechien und Deutschland, gemeinsamer Nenner – was wurde in die Überlegungen einbezogen, Abgrenzung gegen Investitionen

  - Der Bericht befasst sich lediglich mit Unterhaltungsmaßnahmen in Gewässern, nicht jedoch mit an diesen Flüssen befindlichen baulich-technologischen Schifffahrtsobjekten (Schleusen, Wehre)

  - Gesetzlicher Rahmen (Pflichtaufgaben), Übersicht über die nationalen Vorschriften in der Anlage

# Relevante Oberflächengewässer

Bearbeiter:	Sekretariat der IKSE

Termin:	erster Entwurf im September 2011

Umfang:	Text: 0,5 Seiten, Karte: 1,0 Seite

Inhalt:

  - Textliche Beschreibung mit einem Kommentar

  - unterschiedlicher Charakter der freifließenden und staugeregelten Abschnitte

  - Karte

# Unterhaltung der Fließgewässer mit dem Ziel Verbesserung des ökologischen Zustands / Potenzials

## Allgemeine Grundsätze

Bearbeiter:	Sekretariat der IKSE in Zusammenarbeit mit den Delegationen

Termin:	erster Entwurf im September 2011

Umfang:	1,5 bis 2 Seiten

Inhalt:

  - ökologische Anforderungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Gewässer, unterschiedlicher Charakter der Unterhaltungsmaßnahmen in den freifließenden und staugeregelten Abschnitten, unterschiedliche Herangehensweisen

  - Übergang zu den / Verweis auf die konkreten Unterhaltungsmaßnahmen

## Konkrete Vorschläge für die Unterhaltungsmaßnahmen mit positiven ökologischen Auswirkungen

Bearbeiter:	Sekretariat der IKSE in Zusammenarbeit mit den Delegationen

Termin:	erster Entwurf im September 2011

Umfang:	ca. 3 – 4 Seiten (je nach Umfang der Tabelle)

Inhalt:

  - kurze Einleitung / Kommentar zur Tabelle, Charakter als Empfehlung/Unterstützung

  - Tabelle mit einer Aufzählung von Unterhaltungsmaßnahmen, die zur Verbesserung des ökologischen Zustands führen können

## Beispiele für die bereits realisierten Unterhaltungsmaßnahmen mit positiven ökologischen Auswirkungen

Bearbeiter:	Delegationen

Termin:	erster Entwurf im September 2011

Umfang:	je nach Anzahl und Umfang der Steckbriefen; ca. 1 – 1,5 Seiten pro Steckbrief

Inhalt:

  - Steckbriefe zu den bereits realisierten beispielhaften Maßnahmen im gesamten Spektrum der Unterhaltung von schifffahrtlich genutzten Wasserstraßen mit Text, Kartenausschnitten und Fotos gemäß der abgestimmten Form

# Identifizierte Probleme außerhalb des Bereichs der Unterhaltung

Bearbeiter:	Sekretariat der IKSE in Zusammenarbeit mit den Delegationen

Termin:	erster Entwurf im September 2011

Umfang:	2 – 3 Seiten

Inhalt:		Vorschläge für Investitionsmaßnahmen

  - Einleitung, allgemeine Überlegungen – größere Bedeutung der Maßnahmen mit Investitionscharakter als der Unterhaltungsmaßnahmen im Hinblick auf die ökologischen Anforderungen

  - Beispiele, Bedingungen (mehr Raum für die Flüsse),

  - Schaffung einer Infrastruktur für die sich entwickelnde Freizeitschifffahrt

  - Installation moderner und wirksamer Fischabweiser an wasserbaulichen Anlagen mit Wasserkraftwerken

  - zügige Rekonstruktion und schneller Aufbau moderner Fischwechseleinrichtungen an wasserbaulichen Anlagen

# Zusammenfassung

Bearbeiter:	Sekretariat der IKSE

Termin:	erster Entwurf im September 2011

Umfang:	1 Seite

Inhalt:		Zusammenführung, Schlussfolgerung, Charakter

# Glossar (??)

Bearbeiter:	Sekretariat der IKSE in Zusammenarbeit mit den Delegationen

Termin:	erster Entwurf im September 2011

Umfang:	nach Bedarf